新亚洲体育城星汇园等8个小区老旧电梯更新改造项目（二期）、新亚洲体育城星体花园等3个小区老旧电梯更新改造项目（二期）

招标公告

## 1、招标条件

本项目新亚洲体育城星汇园等8个小区老旧电梯更新改造项目、新亚洲体育城星体花园等3个小区老旧电梯更新改造项目已由昆明市官渡区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以备案号【项目代码】：2502-530111-04-05-675830、2502-530111-04-05-267226（批文名称及编号）批准建设，建设资金来自企业自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为昆明楷唯物业管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2、项目概况与招标范围

2.1项目概况：

2.1.1新亚洲体育城星汇园等8个小区老旧电梯更新改造项目：二期计划更新万景园32台、百合园2台、星体花园4台，共38台电梯，二期招标规模：701.1万元；

2.1.2新亚洲体育城星体花园等3个小区老旧电梯更新改造项目：二期计划更新星体花园70台电梯，二期招标规模：1324.88元。

2.2招标范围：完成电梯供货、安装、调试及质保期保养等相关后续服务工作，具体工作内容包括但不限于：旧电梯拆除（以料抵工)、新电梯的制造（或采购）、包装、运输、保险、装卸、仓储、成品保护（运输保护、半成品保护、成品保护、验收交付之前的保护）、电梯井道合规性及安全性的土建改造、现场安装（含特种设备监检工作）、安装过程中的扰民善后处理、配套安全警示标语、围栏等措施、设备吊装、调试、试运行、验收、检验（取得质量监督管理部门的安全检验合格证）及提供人员培训、售后服务、技术资料及质保期服务等，同时协助使用单位取得使用登记证书、老旧电梯更新的备案办理等、采购的设备应满足环保、节能的要求、配合招标人完成超长期国债补贴的申请。

具体详见第五章技术标准和要求。

2.3 合同估算价：2025.98万元。

2.4 资金来源：企业自筹。

资金落实情况：已落实。

2.5 供货安装地点：招标人指定地点。

2.6 交货安装期：合同签订后，自接到招标人通知之日起100日历天内完成电梯供货、施工（旧梯拆除、电梯井道合规性及安全性的土建改造、安装）及验收，其中每台电梯的施工周期不得超过15日。

2.7质量要求：符合《电梯制造与安装安全规范》（GB/T7588-2020）、《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2023）、《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSGT7001-2023）、《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）、《特种设备安全技术规范》（TSG 08—2026）、符合“市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知（市监特设发〔2025〕52号）”及其他国家相关标准及规范要求，一次性验收合格。

2.8标段划分：本项目只划分1个标段。

## 3．投标人资格要求

3.1营业执照：投标人经国家市场监督管理部门登记注册的企业（事业）法人或其他组织具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似法定凭证。

3.2资质要求：本项目接受制造商或代理商投标，具体要求如下：

（1）若投标人为所投标电梯的生产制造商的须具备下列①或②资质要求：①原资质仍在有效期内的：须具备行业主管部门核发有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）【乘客电梯（曳引式客梯B级及以上资质），且具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质】；②持有新资质的须具备行业主管部门核发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯、额定速度满足1.75m/s】。

（2）若投标人为所投标电梯的代理商须同时具备①和②项要求：①其所代理品牌的电梯制造商须具备行业主管部门核发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）【乘客电梯（曳引式客梯B级及以上资质）】或《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯、额定速度满足1.75m/s】。②代理商具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及其以上资质（范围须包含乘客电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动乘客电梯，额定速度满足1.75m/s）

（3）一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

3.3项目负责人和技术负责人资格要求：拟派项目负责人和技术负责人须具备质量技术监督局核发且有效的中华人民共和国特种设备作业人员证书（T），并提供社保证明材料。

3.4财务要求：提供近3年（2022年度至2024年度，或2023年度至2025年度）经审计的财务审计报告及报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表），如成立时间不足三年，则提供成立至今经审计的财务审计报告及报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表），新成立企业不满一年的，提供成立至今的财务报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表）。注：事业单位从其国家关于事业单位的财务要求管理规定。

3.5信誉要求：（1）投标人没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态（提供相关证明材料或承诺书）；（2）2023年至今，没有发生重大产品质量问题（提供相关证明材料或承诺书）。（3）本项目对失信被执行人，按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）执行。由招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人，提供给评标委员会。对被列入失信被执行人的投标人处理方法和评标标准：执行《昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》（昆政规〔2019〕2号）、《昆明市政务服务管理局 关于规范联合惩戒对象的通知》及《关于规范失信行为的行政处罚信息在公共资源交易领域失信联合惩戒运用的通知》（昆政务通〔2020〕9号）。（4）第一中标候选人的行贿犯罪档案信息查询，招标人等可以通过“中国裁判文书网”查询相关信息。如存在行贿犯罪等相关违规情况，按照昆监管联发〔2014〕3号文执行。

3.6其他要求：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

3.7是否接受联合体投标：否。

## 4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者（以网上公告时间为准），登录云南省公共资源交易信息网（点击切换至“昆明市”）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件（格式为*.BZBJ）。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网（点击切换至“昆明市”）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

4.2招标人不提供邮购招标文件服务。

## 5．投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）以网上公告时间为准。

5.2电子投标文件递交方式：

网上递交：网上上传网址为云南省公共资源交易信息网（点击切换至“昆明市”）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方能完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.3其他（开标规定等）：

（1）开标规定：开标采用“网上智能开标”的方式，开标网址为：云南省公共资源交易信息网（点击切换至“昆明市”）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）。操作方式请各投标人在“云南省公共资源交易信息网（点击切换至“昆明市”）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）服务指南中下载《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和供应商）》查看）

（2）技术支持：由北京筑龙信息技术有限责任公司提供咨询服务，网上获取文件、电子投标文件制作网上开标远程解密及上传投标文件等技术支持电话：010-86483801（早上9:00至下午18:00）。

## 6．发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn）上发布。招标人和招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 7．联系方式

招标人：昆明楷唯物业管理有限公司

地  址：昆明市官渡区新亚洲体育城体育馆B区入口二楼

联系人：王老师、杜老师

联系电话：15587218550    15025168118

招标代理机构：云南禹信招标代理有限公司

地址：昆明市五华区科普路固地尚诚商务中心B座21楼

联系人：阮伟、张洁

联系电话：18788589662  13629613759  0871-67169993

监督部门名称：昆明市官渡区政务服务管理局

联系电话：0871-66190297