[bookmark: _Hlk53651419]招标公告
[bookmark: _Hlk61862393]1．招标条件
五华区西翥片区城镇保供水一体化建设项目(一期)由昆明市五华区行政审批局（项目审批、核准或备案机关名称）以五行审决定【2025】62号、云南省房屋建筑工程与市政工程初步设计审查批复书(编号:530102252000540)（批文名称及编号）批准建设。项目业主为昆明市五华区水务局，共建单位为昆明通用水务自来水有限公司，建设资金来自财政资金及企业自筹（资金来源），项目出资比例为各50%，招标人为昆明市五华区水务局、昆明通用水务自来水有限公司。现对施工图设计及施工总承包进行公开招标，欢迎潜在投标人参与投标。
2．项目概况与招标范围
2.1项目名称：五华区西翥片区城镇保供水一体化建设项目(一期)施工图设计及施工总承包
2.2项目概况：五华区西翥片区城镇保供水一体化建设项目（一期），共涉及厂口社区、新民社区、陡普鲁社区、三多社区、东村社区、桃园社区，共计6个社区22个自然村，人口约13401人。项目主要建设内容为：（1）新建从输水主管至各自然村现状水池或接至原有主管的村庄供水管道，共计10条供水管线，管径为DN100～DN300，总长度约28.81km；（2）新建1#和2#陡普鲁加压泵站；3#、4#母格加压泵站和5#水保村加压泵站5座加压泵站；（3）本项目采用总表计量，为便于计量收费，在每根供水管线接管点设一套水表。
项目总投资估算为3532.78 万元，本次招标规模为2858.93万元，其中建安工程费2800.54万元，施工图设计费58.39万元。（说明：本次招标内容不包括姚家冲供水工程，本项目为暂估金额，最终以实际发生的并经审计审定的结果为准）。
2.3项目实施地点（建设地点）：昆明市五华区西翥街道。
2.4计划工期：180日历天内完成施工图设计、施工、竣工、验收、交付使用等工作，满足招标人相关要求，具体开工日期以招标人书面通知为准。其中：20日历天内完成施工图设计（不包含行政主管部门审批时间）；160日历天内完成施工并竣工验收合格。
2.5招标范围：
[bookmark: _Hlk120724635]（1）施工图设计内容：完成本项目所需的施工图设计、专项设计方案论证、图纸审查、审批手续及施工过程中的深化设计、施工过程中的设计服务、现场指导与监督、工程质量缺陷责任期内的设计跟踪服务、后续服务，具体以招标人实际委托为准。
（2）施工内容包括：按照国家有关法律、法规、条例以及有关技术规范做好包括但不限于本工程所涉及的全部施工范围，包括施工预算、竣工结算等。工程竣工验收、移交、交付使用、工程归档，办理工程建设相关行政审批等服务和工程保修期内的缺陷修复和保修工作，具体施工内容以最终经审核通过的施工图为准。
注：招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况保留对以上招标范围调整的权利。
2.6质量标准：执行《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》(2019 年12月23日)、《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017) 及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。其中：
（1）设计质量要求：不得降低本项目已经批复的初步设计的标准、符合招标文件《第五章 发包人要求》、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2021年版）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）及国家、地方现行的规划设计标准、材料使用、环保、防火、节能、绿色建筑等标准及规范。施工图通过审图机构审批、其他专项设计审查等通过相关部门的审批，并对所提供的设计成果负终身质量责任。
（2）施工质量要求：工程质量符合设计文件要求，严格按照施工图纸、招标文件《第五章 发包人要求》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及国家、地方现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，并确保一次性验收合格。
2.7标段划分：本项目只设1个标段。
2.8资格审查方式：资格后审。
3．投标人资格要求
[bookmark: _Hlk61862354]3.1第一中标候选人的行贿犯罪档案信息查询，招标人等可以通过“中国裁判文书网”查询相关信息。
3.2本项目对失信被执行人，按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法【2016】285号）执行。由招标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人，提供给评标委员会。对被列入失信被执行人的投标人处理方法和评标标准：按《昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》（昆政规【2019】2号）执行。
3.3根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发【2016】68号）的规定，在工程项目招投标过程中，若中标人有拖欠工资重大违法行为，取消其中标资格。招标人在发放中标通知书前，应当以查询函的方式统一向当地人社部门函请出具中标人“工资支付信用记录”等相关记录信息。
3.4其他：
3.4.1投标人应具备经行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。
3.4.2本次招标要求投标人须同时具备以下（1）+（2）项资质：
（1）工程设计综合资质或工程设计市政行业乙级及以上资质或工程设计市政行业（给水工程）专业乙级及以上资质；
（2）市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效的企业安全生产许可证。
3.4.3本次招标接受联合体投标，联合体投标的基本要求为：（1）联合体的牵头方必须是施工单位；（2）联合体成员单位不得超过二家，联合体各方应匹配职责分工，联合体中的各成员至少具备一项招标文件中规定的资质，联合体资质应符合招标文件要求及法律法规的规定；（3）联合体成员之间必须订立有效的联合体协议书，约定联合体各方承担的工作和相应的责任，联合体协议书连同投标文件一并提交给招标人；（4）已作为联合体成员参与投标的各方，在订立联合体协议书后，联合体各方不得再单独或组成新的联合体参加本项目的投标竞争。
3.4.4项目组成员须同时满足以下要求：
[bookmark: _Hlk117157090]（1）项目负责人资格：具有建设行政主管部门颁发的贰级及以上注册建造师资格（市政公用工程专业）和有效的安全生产考核合格证（B证）；项目负责人须为本单位人员，且不得担任其他在建工程项目的项目经理；
（2）设计负责人资格：具备注册公用设备工程师(给水排水)资格证书，且为本单位人员；
（3）施工技术负责人资格：具备市政工程相关专业高级职称，且为本单位人员。
3.4.5投标人（施工单位）须具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，且投标人名称与安全生产许可证一致。
3.4.6施工单位企业主要负责人具备有效的安全生产考核合格证书（A证），项目经理具有有效的安全生产考核合格证书（B证），项目管理人员中的专职安全生产管理人员具备有效的安全生产考核合格证书（C证），提供安全生产考核合格证书扫描件。
3.4.7财务要求：投标人具有健全的财务制度，财务情况良好，提供2021年-2023年或2022年-2024年经审计的财务报表（联合体投标的，只需提供联合体牵头方的财务报表，成立时间不足三年的，自企业成立初年提供；成立时间不足一年的新成立企业无需提供）。
3.4.8信誉要求：①近三年（2022年至今）有无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；投标人在经营活动中没有重大违法记录，投标人没有处于被责令停业，无投标资格被暂停或取消，无财产被接管、冻结、破产等状态，没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形，近三年未发生过安全责任事故。
②. 投标人在“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”或“信用中国（云南）（http://www.yncredit.gov.cn）”未列入失信被执行人；投标人及其法定代表人在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“信息打印栏”中打印的企业信用信息公示报告，提供查询日期为招标公告发布之日起至投标截止日前任意一天的网页截图。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于  年  月  日至  年  月  日（北京时间，下同）)，登录云南省公共资源交易平台（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage)，凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件及其它招标资料（含电子招标文件，格式为*.BZBJ）；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照昆明市公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易平台完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。
4.2招标文件（含电子招标文件，格式为*.BZBJ等）供投标人下载使用。
4.3招标人不提供邮购招标文件服务。
5．投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）以网上公告时间为准。
5.2 电子投标文件递交方式：
网上递交：网上递交网址为：http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage（详见昆明市公共资源交易平台公共服务系统网上投标操作说明），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
5.3其他（开标规定等）:开标采用“智能开标”的方式，云南省公共资源交易平台（http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage）。注：①智能开标的操作流程详见《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和供应商）》（http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage）及附件。技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司服务热线：010-86483801。②投标人无需到现场参加开标会议。注：本项目不接受现场递交文件。
6．发布公告的媒介
本项目招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）、昆明市公共资源交易电子服务系统（https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage）上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
7．联系方式
招标人1：昆明市五华区水务局 
地 址：云南省昆明市五华区龙泉路536号 
联 系 人：苏老师 
电 话：0871-63626398
[bookmark: _GoBack]
招标人2：昆明通用水务自来水有限公司  
地  址：云南省昆明市五华区思源路6号
联 系 人： 段老师
联系电话： 0871-65112750

招标代理名称：云南鼎鑫项目管理咨询有限公司
招标代理地址：昆明市五华区固地尚诚商务中心B座14楼
联系人：李俊、张皓天、苏艳
联系电话：13987127171、15969402895、13888908269

技术支持
昆明市电子化投标咨询服务  
咨询服务电话：010-86483801     技术支持QQ：1928010055，1928020055

监督部门名称及联系方式：五华区政务服务管理局：0871-64152513
