云南省   曲靖市
宣威至盘州高速公路建设项目工程可行性研究报告、勘察设计（初步设计）
招标公告
[bookmark: _Toc18959][bookmark: _Toc14377][bookmark: _Toc27843][bookmark: _Toc13692]1.招标条件
[bookmark: _Toc238918608][bookmark: _Toc288923522][bookmark: _Toc238632897][bookmark: _Hlk39937529]本招标项目宣威至盘州高速公路（以下简称“本项目”） 依据云南省人民政府办公厅文件《云南省人民政府办公厅关于印发云南省“十四五”综合交通运输发展规划的通知》（云政办发[2022]1号）文开展项目前期招标工作，项目业主为曲靖市交通运输局，资金来自地方自筹，资金已落实。招标人为曲靖市交通运输局，招标代理机构为云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程可行性研究报告、勘察设计（初步设计）采用资格后审方式进行国内公开招标。
[bookmark: _Toc18628][bookmark: _Toc11257][bookmark: _Toc22763][bookmark: _Toc24224]2.项目概况与招标范围
[bookmark: _Toc238918609][bookmark: _Toc288923523][bookmark: _Toc238632898]2.1建设地点：本项目位于云南省曲靖市、贵州省盘州市境内。
[bookmark: _Hlk38630033]2.2拟建项目概况：
宣威至盘州高速公路路线起于宣威市板桥镇附近，顺接已开工建设的宣威至富源高速公路。经东山、羊场、海岱、田坝至云贵交界，经柏果、安箐地，止于玉碗井附近连接 G56 威板高速公路，本次招标范围为云南省境内。云南省境内段路线全长45.32公里，投资匡算约为99.704亿元，拟采用双向四车道，设计速度 80 公里/小时高速公路标准建设，路基宽度 25.5 米。
2.3服务期限：
（1）工程可行性研究报告编制服务期限：自合同签订之日起至获得相关主管部门批复文件之日止。
（2）工程勘察设计（初步设计）服务期限：项目计划初步勘察设计周期为120日历天。
（其中：合同签订后80日历天内，通过初测、初勘外业验收并提交初测、初勘报告；初测、初勘外业验收后40日历天内，提交初步设计文件）。 
2.4招标范围：宣威至盘州高速公路云南省境内45.32 公里工程可行性研究报告编制、初勘及初测、初步设计（含编制概算文件）及后续服务工作。
2.5标段划分：本次招标划分为1个标段。
2.6主要工作内容（包括但不限于）：
（1）工程可行性研究报告：
按照国家交通运输部《公路建设项目可行性研究报告编制办法》的规定完成本项目工程可行性研究报告的编制工作以及合同约定为编制工程可行性研究报告而进行的所有调查、踏勘、资料收集、现场勘察、测量、分析研究及项目专家评审组织汇报、会务等，按规定参加有关上级的报告审查并根据审查结论进行必要的调整补充。协助配合完成环评、水保、地灾、矿压、用地、林业、风景保护区、风险评估等工可审批支撑报件的各项工作报批及所需相关材料。
（2）工程勘察设计（初步设计）：
①按现行国家和交通行业标准、规范、规程等的规定进行本项目有关工程测量、工程地质勘察、水文地质勘察、水文气象勘察、工程物探及其他专项勘察、试验等内容；
②公路工程（含进场道路、路线、路基、路面、桥涵、隧道（包括隧道照明、通风、消防、救援、供配电工程等相关内容）、交叉工程（含联络线）、其他工程（包括环保、水保、线外永久工程等）、交通工程（含安全设施、收费、监控、通信工程等）、沿线设施（含管养设施、服务设施、信息化设施设备、路政及交巡警营房设施、沿线房屋建筑、绿化景观）等的勘察设计及概算工作，包括初勘及初测、初步设计、概算文件（含修正概算文件）的编制等工作。
③完成本项目公路项目安全性评价、桥梁和隧道工程安全风险评估，编制项目安全性评价报告。
[bookmark: _Toc22099][bookmark: _Toc32164]具体工作内容、范围以工程实际需要或招标人实际委托的为准。
[bookmark: _Toc11728][bookmark: _Toc6463]3.投标人资格要求
[bookmark: _Toc238632899][bookmark: _Toc238918610][bookmark: _Toc288923524]3.1资格要求：
3.1.1本次招标要求投标人应具备经行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织，具备有效的营业执照（或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件）。
3.1.2资质要求如下(同时具备下列资质)：
（1）工程可行性研究报告编制资质：投标人应通过全国投资项目在线审批监管平台备案并取得工程咨询单位甲级资信证书，工程咨询业务专业包含公路，并提供“全国投资项目在线审批监管平台（http://www.tzxm.gov.cn/）”工程咨询单位名录的网页截图或网页打印稿，且咨询服务范围包含项目咨询。
（2）工程勘察资质：工程勘察综合甲级资质,或同时具有工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）甲级资质。
（3）工程设计资质(①、②、③项中具备其中一项)：
①工程设计综合甲级资质；
②公路行业设计甲级资质和建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质；
③具备公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）专业甲级资质和建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质。
投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
3.1.3业绩要求（同时满足下列要求）：
（1）2018年1月1日至今曾顺利完成过1条以上（含1条）单个里程40公里以上（含40公里）高速公路项目工程可行性研究报告编制工作(以工可批复时间为准）；
（2）2018年1月1日至今曾顺利完成过1条以上（含1条）单个里程40公里以上（含40公里）高速公路的勘察设计工作；
（3）2018年1月1日至今曾顺利完成过1座以上（含1座）高速公路特大桥的勘察设计工作；
（4）2018年1月1日至今曾顺利完成过1座以上（含1座）高速公路特长隧道的勘察设计工作。
注：①上述业绩中勘察设计工作指高速公路项目初步设计或施工图设计，以初步设计或施工图设计的批复时间为准；桥梁、隧道均按双幅计。
②同一项目满足不同业绩要求时可以分别累计计算。
3.2本次招标不接受联合体投标。 
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中有不良行为记录的投标人，不得参加投标。
3.5投标人在最近一年度（2020年或2021年）被交通主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”信用等级评定为D级的，不得参加投标。
[bookmark: _Toc14496][bookmark: _Toc1139][bookmark: _Toc8111][bookmark: _Toc22656]4.技术成果经济补偿
本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。
[bookmark: _Toc28195][bookmark: _Toc30423][bookmark: _Toc26012][bookmark: _Toc1070]5.招标文件的获取 
[bookmark: _Toc26063][bookmark: _Toc7319][bookmark: _Toc7709][bookmark: _Toc31764]凡有意参加投标者，请于2023年02月13日9时00分至2023年02月17日17时00分（以网上公告时间为准），登录云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）选择“曲靖市”进入公共资源交易平台，凭企业数字证书（CA）在网上确认投标并获取招标文件及其它招标资料；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易中心完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。
数字证书（CA）办理流程详见云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）选择“曲靖市”网站的相关要求，交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务QQ：4009618998。

6.投标文件的递交及相关事宜
[bookmark: _Toc15637503][bookmark: _Toc2347902][bookmark: _Toc509408538][bookmark: _Toc519757302][bookmark: _Toc510531276][bookmark: _Toc33518820][bookmark: _Toc504144496]6.1招标人不组织现场踏勘、不召开投标预备会。
6.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年03月07日09时 00 分。
6.3投标文件递交：网上递交需云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）选择“曲靖市”进入公共资源交易平台，投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
6.4根据《云南省发展和改革委员会关于贯彻落实积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行有关要求的通知》（云发改办招投标〔2020〕108号）、《云南省公共资源交易中心关于推行网上智能开标的通知》、《云南省公共资源交易中心关于加强疫情防控大力推行网上智能开标切实减少交易现场人员的通知》，该项目采用以下方式进行开标：
网上智能开标远程解密。投标人登录云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）选择“曲靖市”进入公共资源交易平台，按照《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为１小时，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。
因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。
开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的，则视为对开标结果无异议。
为保证投标文件第二个信封的顺利解密，投标人基本情况表中的联系人电话必须填写为本项目的授权代理人或项目负责人的手机号，且在投标有效期间保持畅通，若因联系不通或不畅所引起的一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc11642][bookmark: _Toc29142][bookmark: _Toc31394][bookmark: _Toc20781]7.评标办法
[bookmark: _Toc10172][bookmark: _Toc7943][bookmark: _Toc15719][bookmark: _Toc27024][bookmark: _Toc1583][bookmark: _Toc1078][bookmark: _Toc2318]本项目评标办法采用综合评估法（双信封）。
[bookmark: _Toc12058][bookmark: _Toc28352][bookmark: _Toc15091][bookmark: _Toc4023][bookmark: _Toc25099]8.发布公告的媒介
[bookmark: _Toc1411][bookmark: _Toc32594][bookmark: _Toc8337]本次招标公告同时在云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）、中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com/）上发布，对在其他网站或媒体转载的公告及公告内容招标人及招标代理不承担任何责任。
9.监督部门
[bookmark: _Toc14767][bookmark: _Toc27770][bookmark: _Toc9539][bookmark: _Toc28956]监督部门：曲靖市交通运输局交通重点工程项目建设监督工作领导小组办公室
[bookmark: _Toc32561][bookmark: _Toc4852][bookmark: _Toc8125][bookmark: _Toc16891]监督电话：0874-3323828
[bookmark: _Toc17863]10.联系方式
招 标 人：曲靖市交通运输局
地    址：云南省曲靖市麒麟区文化路
邮政编码：655000   
联 系 人：陈勤飞 
电    话：0874-3317585   18183934520

招标代理：云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司      
地    址：昆明市经开区顺通大道国际银座C3栋14楼
    邮政编码：650217 
    联系人：陈丽辉
 电  话：0871-65531676   15877921247
     
[bookmark: _GoBack]                                                               2023年2月
