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[bookmark: _Toc5411][bookmark: _Toc22942][bookmark: _Toc6966][bookmark: _Toc30565]第一章 招标公告
[bookmark: _Hlk218867371][bookmark: _Toc20508][bookmark: _Toc7802][bookmark: _Toc20297][bookmark: _Toc16350]武定县猛果河治理工程监理服务
[bookmark: _Toc28642][bookmark: _Toc29522][bookmark: _Toc26140][bookmark: _Toc22761]招标公告
[bookmark: _Toc29898][bookmark: _Toc930][bookmark: _Toc8274][bookmark: _Toc27207]1.招标条件
[bookmark: _Hlk218867468][bookmark: _Toc30832][bookmark: _Toc26852]武定县猛果河治理工程项目已由楚雄彝族自治州水务局以《楚雄州水务局关于准予武定县猛果河治理工程初步设计报告的行政许可决定书》（楚水许[2023]23号）批准建设，项目业主为武定县水务局，建设资金来自上级补助及县级自筹，资金已落实，招标人为武定县水务局，招标代理机构为盛发工程管理咨询（云南）有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理服务进行公开招标。
[bookmark: _Toc12698][bookmark: _Toc19110][bookmark: _Toc19099][bookmark: _Toc8339]2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：武定县猛果河治理工程监理服务。
[bookmark: _Hlk218867611]2.2建设地点：武定县猫街镇、高桥镇、田心乡、东坡乡4个乡镇。
2.3建设规模及主要建设内容：
[bookmark: _Hlk218867736]武定县猛果河位于猫街、高桥、田心及东坡等乡镇辖区内，河道治理的起点为仁和水库泄洪洞出口，终点为东坡乡东甸村，治理河长59.58km，其中猫街段17.2km，高桥段13.72km，田心段8.71km，东坡段19.95km。左、右岸共新建堤防23.34km，新建护脚、护岸49.26km，新建机耕桥9座，人行桥4座，新建穿堤排涝涵管(洞)163座，涉水汀步12座，新建110座下河台阶。
[bookmark: _Hlk218867635][bookmark: _Hlk218867678]项目概算总投资19105.66万元，本项目招标金额约为259.03万元。
2.4标段划分：本项目划分为1个标段。
2.5招标范围：
完成本项目施工阶段至缺陷责任期满全过程监理，包括建设工程委托监理合同范围内的工程施工质量、进度、投资控制、变更控制、安全文明施工管理、合同管理、资料管理，组织协调（四控三管一协调）等的全面监理，并配合后期审计，最终以实际合同约定内容为准。
2.6监理周期：自合同签订之日起至项目缺陷责任期满止。
2.7质量标准：执行《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）、《水利工程建设监理规定》（2025 年修订）及国家（行业）、地方现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准，认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。
2.8资格审查方式：资格后审
[bookmark: _Toc9533][bookmark: _Toc28749][bookmark: _Toc11964][bookmark: _Toc15216][bookmark: _Toc19576][bookmark: _Toc1158]3.投标人资格要求
3.1投标人须具有中华人民共和国境内登记注册的企业（事业）法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。
3.2资质要求：投标人须具备水利工程施工监理乙级（含乙级）以上资质。
3.3省外企业：按照《云南省住房和城乡建设厅关于暂停实施工程项目报建备案、合同登记和省外建筑企业信息登记等4个事项的通知》（云建建〔2020〕140号文件）的规定执行。
3.4业绩要求：投标人近5年（2020年1月1日至今）至少承担过1项类似项目施工监理服务业绩，时间以竣工时间为准，提供建设工程委托监理合同或中标通知书或业主出具的竣工验收证明材料原件扫描件，本项目招标公告发布之日起前一年内新成立的企业（以资质证书核发日期为准）业绩不作要求。
3.5财务要求：提供近三年（2022年至2024年）经会计师事务所或其他第三方机构审计的财务报表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）及审计报告；近三年内新成立的企业（以营业执照成立日期为准）提供成立年度至今经会计师事务所或其他第三方机构审计的财务报表及审计报告；成立不足一年的企业（以营业执照成立日期为准）提供公司财务情况说明。
3.6总监理工程师要求：具备高级及以上技术职称，具有国家注册监理工程师（水利工程施工监理专业）证书，注册单位名称与投标单位一致，提供投标截止时间前连续3个月在投标单位缴纳社保的证明（提供缴费证明原件扫描件或社保网查询截图）。近五年（2020年1月1日至今）至少承担过1项类似项目施工监理的总监理工程师，时间以竣工时间为准，提供建设工程委托监理合同或中标通知书或业主出具的竣工验收证明材料原件扫描件，业绩证明材料须是能够反映项目总监理工程师姓名、职务等相关信息的才能作为有效业绩，否则不予认可。
3.7项目组人员要求：拟派本项目专业监理工程师总数不少于8人（不包含总监理工程师）须为本单位在职人员，其中持有国家注册监理工程师（水利工程施工监理专业）证书的不少于4人，其余监理人员须持有监理员资格证及以上证书，提供投标截止时间前连续3个月在投标单位缴纳社保的证明（提供缴费证明原件扫描件或社保网查询截图）。
3.8信誉要求：
（1）投标人没有处于被责令停产、投标资格取消、财产被接管或冻结、破产等状态；投标人说明未曾骗取中标或严重违约或发生重大工程质量、安全事故，没有被建设行政主管部门列入黑名单的情况（如未出现上述情况，须作出承诺）。
（2）投标人近三年（2023年1月1日至今）企业、企业法定代表人及拟派项目总监理工程师均无行贿犯罪记录（投标人提供无行贿犯罪记录承诺书）。
（3）投标人企业、企业法定代表人及拟派项目总监理工程师未被列为失信被执行记录人（投标人自行在中国执行信息公开网查询，提供查询结果截图）。查询时间段为自招标公告发布之后至投标文件编制完成前。
（4）诉讼及仲裁：如实说明近三年（2023年1月1日至今）发生的诉讼及仲裁相关情况，并说明当前有无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼，并承诺涉及诉讼事件不影响投标人在本投标项目的履约能力。
（5）投标人应诚信投标，并签署《诚信投标承诺书》《建设工程投标人依法依规参加投标活动承诺书》（格式详见投标文件格式要求），确保电子投标文件提交的所有材料真实、准确、有效和完整，若投标人提供虚假材料，一经查实，即取消投标资格；对伪造、变造有关证件、材料、信息，骗取投标资格或中标的，将按照相关法律法规进行处罚。
3.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得单独参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.10本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc10692][bookmark: _Toc10606][bookmark: _Toc17108][bookmark: _Toc31200]4.招标文件的获取
[bookmark: _Toc24302][bookmark: _Toc27885]凡有意参加投标者，请于2026年   月   日00:00时至2026年   月   日23:59时登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage），凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件（格式为*.BZBJ）。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）完成注册通过后，便可获取电子招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。
[bookmark: _Toc5440][bookmark: _Toc13510][bookmark: _Toc22008][bookmark: _Toc5122]5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间：2026年   月    日09时00分（北京时间），地点：云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）。
5.2 网上递交：投标人须在投标截止时间前登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage），完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件（如因修改重新上传投标文件后，需再次确认并打印回执）。
5.3 开标方式：采用网上开标远程解密方式。
5.3.1开标时投标单位无须到现场出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责（各投标单位确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响评标的，责任由投标人自行承担）；在到达开标时间之后投标人自行登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage），点击【智能开标系统】，进入网上开标大厅，至投标截止时间后方能找到对应项目，点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面，进行系统自动签到（温馨提示：登录及电子签名时需要用企业CA锁，解密时需要用投标文件加密的CA锁，为了不频繁更换CA锁影响解密及签名确认，故建议投标文件加密时采用企业CA锁进行加密）。
5.3.2开标系统下达网上解密指令后，投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面，各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。
5.3.3开标过程中，待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有问题，可以在线发起异议，点击右上角的【提出异议】按钮，填写异议详细内容之后进行提交，由招标人（招标代理机构）给予对应的回复。
5.3.4在开标系统下达电子签名命令后，投标单位点击上方【签名确认】按钮进行签名确认，各投标单位必须在系统下达的时间内完成签名确认工作，签名确认成功之后，右下角会出现“签名确认成功”提示，投标人的网上开标远程解密操作即完成。
5.3.5各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作，操作步骤可登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage），选择交易指引，自行学习《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》。
5.3.6开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密的，应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题，同时联系招标人（招标代理机构）说明情况。
[bookmark: _Toc32449][bookmark: _Toc9658][bookmark: _Toc8867][bookmark: _Toc17238][bookmark: _Toc29577][bookmark: _Toc17064]6.异议（质疑）及投诉
6.1根据系统功能和要求，直接参与具体项目交易的投标人线上异议及投诉，使用CA数字证书通过云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）“投标人”模块进行提交（详见招标文件投标人须知前附表1.10.2条）。
6.2招标人及招标代理机构和行政监管部门对线上异议（质疑）及投诉的，采用线上方式受理答复。鉴于已经实行全流程电子化交易和在线监督，鼓励异议及投诉通过线上方式进行，也可采用线下纸质方式进行。
7.发布公告的媒体
[bookmark: _Toc15302]本次招标公告同时在云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）上公开发布，招标人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
[bookmark: _Toc14506][bookmark: _Toc23754][bookmark: _Toc1112][bookmark: _Toc6119]8.联系方式
招 标 人：武定县水务局
地    址：武定县狮山大道84号
联 系 人：杜春红
[bookmark: _Hlk218868628]电    话：13368786820

招标代理：盛发工程管理咨询（云南）有限公司
[bookmark: _Hlk218868748]地    址：云南省昆明市西山区环城西路611-613号A座8层
联系人：李蕊、王丽、杨茗惠
电  话：13577206393、13888606411

行政监督部门：武定县水务局
联   系   人：陈工
电        话：0878-8711588


[bookmark: _Toc25513][bookmark: _Toc21285][bookmark: _Toc30933]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc3679][bookmark: _Toc498695648][bookmark: _Toc2335][bookmark: _Toc29891][bookmark: _Toc20112][bookmark: _Toc3727]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：武定县水务局
地    址：武定县狮山大道84号
邮政编码：651699    	
联 系 人：杜春红
电    话：13368786820

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理：盛发工程管理咨询（云南）有限公司
地    址：云南省昆明市西山区环城西路611-613号A座8层
邮政编码：650000
联系人：李蕊、王丽、杨茗惠
电  话：13577206393、13888606411

	1.1.4
	标段项目名称
	武定县猛果河治理工程监理服务

	1.1.5
	项目建设地点
	武定县猫街镇、高桥镇、田心乡、东坡乡4个乡镇。

	1.1.6
	建设规模及主要建设内容
	武定县猛果河位于猫街、高桥、田心及东坡等乡镇辖区内，河道治理的起点为仁和水库泄洪洞出口，终点为东坡乡东甸村，治理河长59.58km，其中猫街段17.2km，高桥段13.72km，田心段8.71km，东坡段19.95km。左、右岸共新建堤防23.34km，新建护脚、护岸49.26km，新建机耕桥9座，人行桥4座，新建穿堤排涝涵管(洞)163座，涉水汀步12座，新建110座下河台阶。项目概算总投资19105.66万元。

	1.1.7
	工程项目施工预计开工日期和建设周期
	工程项目施工预计开工日期：以总监理工程师下达开工令之日起；
建设周期：工程计划总工期24个月（最终以项目建设实际为准）。

	1.1.8
	概算投资
	工程概算总投资为19105.66万元。工程部分投资18814.64万元，其中:建筑工程15538.35万元，施工临时工程817.64万元，独立费用1562.71万元，预备费895.94万元。

	1.2.1
	资金来源
	上级财政资金及自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	完成本项目施工阶段至缺陷责任期满全过程监理，包括建设工程委托监理合同范围内的工程施工质量、进度、投资控制、变更控制、安全文明施工管理、合同管理、资料管理，组织协调（四控三管一协调）等的全面监理，并配合后期审计，最终以实际合同约定内容为准。

	1.3.2
	监理周期
	自合同签订之日起至项目缺陷责任期满止。

	1.3.3
	质量标准
	执行《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）、《水利工程建设监理规定》（2025年修订）及国家（行业）、地方现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准，认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、投标人须具有中华人民共和国境内登记注册的企业（事业）法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。
2、资质要求：投标人须具备水利工程施工监理乙级（含乙级）以上资质。
3、省外企业：按照《云南省住房和城乡建设厅关于暂停实施工程项目报建备案、合同登记和省外建筑企业信息登记等4个事项的通知》（云建建〔2020〕140号文件）的规定执行。
4、业绩要求：投标人近5年（2020年1月1日至今）至少承担过1项类似项目施工监理服务业绩，时间以竣工时间为准，提供建设工程委托监理合同或中标通知书或业主出具的竣工验收证明材料原件扫描件，本项目招标公告发布之日起前一年内新成立的企业（以资质证书核发日期为准）业绩不作要求。
5、财务要求：提供近三年（2022年至2024年）经会计师事务所或其他第三方机构审计的财务报表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）及审计报告；近三年内新成立的企业（以营业执照成立日期为准）提供成立年度至今经会计师事务所或其他第三方机构审计的财务报表及审计报告；成立不足一年的企业（以营业执照成立日期为准）提供公司财务情况说明。
6、总监理工程师要求：具备高级及以上技术职称，具有国家注册监理工程师（水利工程施工监理专业）证书，注册单位名称与投标单位一致，提供投标截止时间前连续3个月在投标单位缴纳社保的证明（提供缴费证明原件扫描件或社保网查询截图）。近五年（2020年1月1日至今）至少承担过1项类似项目施工监理的总监理工程师，时间以竣工时间为准，提供建设工程委托监理合同或中标通知书或业主出具的竣工验收证明材料原件扫描件，业绩证明材料须是能够反映项目总监理工程师姓名、职务等相关信息的才能作为有效业绩，否则不予认可。
7、项目组人员要求：拟派本项目专业监理工程师总数不少于8人（不包含总监理工程师）须为本单位在职人员，其中持有国家注册监理工程师（水利工程施工监理专业）证书的不少于4人，其余监理人员须持有监理员资格证及以上证书，提供投标截止时间前连续3个月在投标单位缴纳社保的证明（提供缴费证明原件扫描件或社保网查询截图）。
8、信誉要求：
（1）投标人没有处于被责令停产、投标资格取消、财产被接管或冻结、破产等状态；投标人说明未曾骗取中标或严重违约或发生重大工程质量、安全事故，没有被建设行政主管部门列入黑名单的情况（如未出现上述情况，须作出承诺）。
（2）投标人近三年（2023年1月1日至今）企业、企业法定代表人及拟派项目总监理工程师均无行贿犯罪记录（投标人提供无行贿犯罪记录承诺书）。
（3）投标人企业、企业法定代表人及拟派项目总监理工程师未被列为失信被执行记录人（投标人自行在中国执行信息公开网查询，提供查询结果截图）。查询时间段为自招标公告发布之后至投标文件编制完成前。
（4）诉讼及仲裁：如实说明近三年（2023年1月1日至今）发生的诉讼及仲裁相关情况，并说明当前有无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼，并承诺涉及诉讼事件不影响投标人在本投标项目的履约能力。
（5）投标人应诚信投标，并签署《诚信投标承诺书》《建设工程投标人依法依规参加投标活动承诺书》（格式详见投标文件格式要求），确保电子投标文件提交的所有材料真实、准确、有效和完整，若投标人提供虚假材料，一经查实，即取消投标资格；对伪造、变造有关证件、材料、信息，骗取投标资格或中标的，将按照相关法律法规进行处罚。
9、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得单独参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提出问题的截止时间和方法：在投标截止时间10日前，所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage），通过网络在线方式向招标人或招标代理进行不署名提问，招标人或招标代理需对所有潜在投标人进行统一回复。
1.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。对开标的异议应当在开标会上当场提出。对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出；
2.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向有关行政监督部门提出投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。对资格预审文件、招标文件、开标和评标结果的投诉，应当以向招标人提出异议为前提，先向招标人提出异议，对招标人在规定时限内不答复或对招标人答复不满意时才能进行投诉；
3.鉴于已经实行全流程电子化交易和在线监督，鼓励异议及投诉通过线上方式进行，也可采用线下纸质方式进行，根据系统功能和要求，直接参与具体项目交易的投标人线上异议及投诉，使用CA数字证书通过全国公共资源交易平台（云南省）登录云南省公共资源交易信息网“投标人”模块进行提交，其他利害关系人通过云南省公共资源交易信息网“交易监督”模块进行提交；
4.招标人及招标代理机构和行政监督部门对线上异议及投诉的，采用线上方式进行受理答复，对通过线下纸质方式进行异议及投诉的，按纸质方式进行受理答复，同一内容同时进行线上异议及投诉和提交纸质进行异议及投诉的，以线上答复为主，通过在线答复后不再进行书面答复。就同一内容同时通过两个模块提交异议及投诉的，招标人及行政监督部门只通过“投标人”模块进行受理答复，在“交易监督”模块作简要告知；
5.投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。投诉人可以直接投诉，也可以委托代理人办理投诉事务。代理人通过线上方式办理投诉事务的，应将授权委托书连同投诉书一并扫描上传。代理人采用纸质方式办理投诉事务的，应将授权委托书连同投诉书一并提交给行政监督部门（武定县水务局，联系电话：0878-8711588）；
6.授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间至少15日前，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交公共资源交易中心统一通过网络向潜在投标人发布，所有获取了招标文件的潜在投标人登云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。

	1.12.1
	实质性要求和
条件
	中标后总监理工程师未经业主批准，不允许更换，其中项目总监必须驻工地每月不少于22日。

	1.12.2
	分包
	不允许。

	1.12.3
	偏差
	不允许。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人或招标代理机构发出的澄清、修改通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清
招标文件
	同1.10.2的时间要求。
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交方式登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage），要求招标人对招标文件予以澄清。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	投标截止时间至少15日前，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）统一通过网络向潜在投标人发布，所有获取了招标文件的潜在投标人登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。

	2.2.3
	投标人确认收到
招标文件澄清
	投标人自行登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	由招标人以补遗方式按程序报有关主管部门备案后，提交云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage），统一通过网络向潜在投标人发布。

	2.3.2
	投标人确认收到
招标文件修改
	投标人自行登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	在投标文件递交截止时间前提交的补充、修改资料及承诺书和投标人认为能证明自身实力的材料等。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	增值税税金按一般计税方法计算

	3.2.3
	最高投标限价
	最高投标限价:综合费率上限1.58%；
若投标人的投标报价高于最高投标限价作否决投标处理。

	3.2.8
	投标报价的
其他要求
	本项目采用综合费率报价，现阶段计费基数为建安工程费暂估16355.99万元，最终结算价=经审定的最终建安工程费×  %（投标人的中标综合费率）。
合同执行过程中，投标人所报费率不作调整。
本项目投标报价需包括完成实施本项目的工作所需数据收集、报告编制及评审、验收配合工作、报告出版费、人工费、机械费、材料费、房屋租赁、保险费、保管费、进出场费、管理费等为本项目服务所发生的一切费用、税、费、利润，以及其他伴随服务费等所有费用。因施工工期延长或缩短而造成的监理服务期延长或缩短，乙方必须给予配合，如期完成监理任务，其价格不作任何调整。在合同约定的监理工作内容范围内，监理费用不因监理内容、监理工作量的增加等而调整。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	本项目招标金额为259.03万元，按照投标保证金不得超过招标项目估算价的2%的规定，本项目应收取投标保证金金额为5.18万元。招标人决定该项目免收投标保证金，投标人无需缴纳投标保证金。如出现投标人违反法律法规规定情形的，招标人将依法追究投标人相关责任。

	3.4.4
	其他不予退还投标保证金的情形
	/

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	无。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近三年（2022年至2024年）。

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近五年（2020年1月1日至今）。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	近三年（2023年1月1日至今）。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.1
	投标文件的编制
	1.投标文件全部采用电子文档，格式为*.BTBJ，应使用《云南省工程建设模块化投标文件编制系统》制作，并进行电子签名（或签字）及加密。
2.在编制标投标文件时，粘贴图片建议使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于100dpi。
编制要求见附件《电子投标文件编制及报送要求》。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	按照招标文件第六章“投标文件格式”，采用企业、法定代表人数字证书电子签章及电子签名；
注：在需要电子签章、签名的地方进行电子签章、电子签名，无需逐页电子签章、电子签名。

	3.7.4
	投标文件份数及要求
	网上递交：
1.电子投标文件网上递交方式：投标人需登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage），在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，系统内确认投标文件电子签章，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
2.中标人在领取中标通知书时须补交全套投标文件（共五份）。

	4.1.1
	投标文件加密
要求
	网上递交：投标人须在投标截止时间前登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage），完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件（如因修改重新上传投标文件后，需再次确认并打印回执）。

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年   月   日09:00时。

	4.2.2
	递交投标文件的地点
	本项目采用智能远程开标，无需到现场递交电子文件。

	4.2.3
	投标文件是否
退还
	否。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年   月    日09:00时。
开标地点：云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）。

	5.2
	开标程序
	1.在到达开标时间之后投标人自行登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage），点击【智能开标系统】，进入网上开标大厅，至投标截止时间后方能找到对应项目，点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面，进行系统自动签到（温馨提示：登录及电子签名时需要用企业CA锁，解密时需要用投标文件加密的CA锁，为了不频繁更换CA锁影响解密及签名确认，故建议投标文件加密时采用企业CA锁进行加密）；
2.开标系统下达网上解密指令后，投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面，各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段；
3.开标过程中，待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有问题，可以在线发起异议,点击右上角的【提出异议】按钮，填写异议详细内容之后进行提交，由招标人（招标代理机构)给予对应的回复；
4.在开标系统下达电子签名命令后，投标单位点击上方【签名确认】按钮进行签名确认，各投标单位必须在系统下达的时间内完成签名确认工作，签名确认成功之后，右下角方会出现“签名确认成功”提示，投标人的网上开标远程解密即操作完成；
温馨提示：投标人应充分考虑所在地网络条件、供电状况和其他突发情况的影响。投标人无法正常登录系统或无法正常解密的，应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助，同时联系招标代理机构说明情况，解密不成功的投标文件无效。因网络、设备（包括CA数字证书）或供电异常、操作不当或其他突发情况等影响，导致投标人无法正常登录系统、无法正常解密的，责任自负；
5.招标人、行政监管人员、招标代理机构、交易中心有关人员在开标记录上签字确认；
6.开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的
组建
	评标委员会构成：评标委员会构成为7人（技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二），其中招标人代表2人，专家5人。
评标专家确定方式：从云南省综合评标专家库中随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1-3名。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	中标候选人公示媒介与招标公告发布媒介相同，公示有效期不少于3天。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否。

	7.6.1
	履约担保
	履约担保金额：5%签约合同价。
履约担保形式：现金（电子汇款）或银行保函或保证保险
1.现金（电子汇款）形式：履约担保现金必须从中标人基本账户一次性汇入招标人指定账户。
2.银行保函形式：采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：县级及以上国有商业银行或股份制商业银行的支行及以上。
3.保证保险形式：采用保证保险时，签订保险合同担保的保险公司级别为：国有保险公司或股份制保险公司。
提交履约担保的时间：签订合同之前。

	9
	是否采用电子招标投标
	是。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	委托期限
	自委托之日起至投标有效期结束止。

	10.2
	类似工程业绩
	本文中，类似业绩指河道治理工程施工监理业绩。

	10.3
	注意事项及要求
	本项目采用电子化开标、评标系统进行。电子投标文件递交需登录云南省公共资源交易电子服务系统，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

	10.4
	保险
	中标人在施工期内对所聘用各岗位职工必须按国家相关法律法规签订劳动合同，并购买工伤保险等、明确职工享有的被保险权利。

	10.5
	评标结果公示
信息
	评标结果公示将按照《招标公告和公示信息发布管理办法》，公示中标候选人的企业资质、投标报价、工期、质量、企业类似项目业绩，接受社会公众监督。

	10.6
	中标后须提交的投标文件
	中标人须在签订合同前向招标人提供伍份与网上上传的电子投标文件完全一致的纸质投标文件。在需要签章、签名的地方进行签章、签名，无需逐页盖章、签名。

	10.7
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费按招标代理机构与招标人签订的招标代理合同收取。

	10.8
	中标通知书发放方式及合同签订方式
	1.中标通知书发放方式：中标通知书在线发放。
2.合同签订方式：合同在线签订。
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1. 总则
[bookmark: _Toc202060935][bookmark: _Toc200817031][bookmark: _Toc199321872][bookmark: _Toc200169248]1.1 招标项目概况
1.1.1 [bookmark: OLE_LINK38][bookmark: _Toc200169252][bookmark: _Toc202060936][bookmark: _Toc200817035][bookmark: _Toc199321876]根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.7 服务期限：见投标人须知前附表。
1.1.8 工程概算投资：见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc199321877][bookmark: _Toc202060937][bookmark: _Toc200169253][bookmark: _Toc200817036]1.3 招标范围、监理周期和质量标准
0. 招标范围：见投标人须知前附表。
0. 监理周期：见投标人须知前附表。
0. 质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc199321878][bookmark: _Toc202060938][bookmark: _Toc200169254][bookmark: _Toc200817037]1.4 投标人资格要求
0. 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件：见投标人须知前附表；
（2）资质要求：见投标人须知前附表；
（3）省外企业：见投标人须知前附表；
（4）业绩要求：见投标人须知前附表；
（5）财务要求：见投标人须知前附表；
（6）总监理工程师要求：见投标人须知前附表；
（7）项目组人员要求：见投标人须知前附表；
（8）信誉要求：见投标人须知前附表；
（9）其他要求：见投标人须知前附表；
需要提交的相关证明材料见本章 3.5 款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）被国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（15）被中国执行信息公开网列入失信被执行人名单；
（16）委托期限未明确具体时间、明确的具体时间不符合招标文件要求的，视为未响应招标文件；
（17）投标有效期未明确具体时间、明确的具体时间不符合招标文件要求的，视为未响应招标文件；
[bookmark: page23]（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
[bookmark: _Toc199321883][bookmark: _Toc200817039][bookmark: _Toc200169256][bookmark: _Toc202060939]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，招标代理服务费由中标人支付。
[bookmark: _Toc200169257][bookmark: _Toc199321884][bookmark: _Toc202060940][bookmark: _Toc200817040]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc200169258][bookmark: _Toc202060941][bookmark: _Toc200817041][bookmark: _Toc199321885]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc202060942][bookmark: _Toc200169259][bookmark: _Toc199321886][bookmark: _Toc200817042]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc202060943][bookmark: _Toc200169260][bookmark: _Toc200817043][bookmark: _Toc199321887]1.9  踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10  投标预备会 
本项目不召开投标预备会。
1.11 分包
本项目严禁分包。
1.12 响应和偏差 
0. 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
0. 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。
1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
[bookmark: _Toc15365][bookmark: _Toc30800][bookmark: _Toc9957][bookmark: _Toc202060944][bookmark: _Toc200817044][bookmark: _Toc498695650][bookmark: _Toc22887][bookmark: _Toc199321891][bookmark: _Toc200169261][bookmark: _Toc23764]2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）技术规范和要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交，要求招标人对招标文件予以澄清。
所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage），在规定的质疑截止时间前通过在线方式进行不署名提问。
2.2.2 招标文件的澄清将在规定的答疑截止时间前在云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）发布，但不指明澄清问题的来源。
2.2.3 投标人应在投标截止时间前及时登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）中查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以修改招标文件，并在云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）发布。相关时间详见电子交易系统。
招标人对招标文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。
招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。
2.3.2 投标人应在投标截止时间前及时登录云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）中查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc5097][bookmark: _Toc200169270][bookmark: _Toc9472][bookmark: _Toc5608][bookmark: _Toc199321900][bookmark: _Toc202060948][bookmark: _Toc498695651][bookmark: _Toc30637][bookmark: _Toc2245][bookmark: _Toc200817054]3. 投标文件
[bookmark: _Toc199321901][bookmark: _Toc200817055][bookmark: _Toc202060949][bookmark: _Toc200169271]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容:
（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人身份证明及授权委托书
（3）投标报价；
（4）资格审查资料
（5）监理大纲
（6）相关承诺
（7）其他资料
（8）评标结果公示相关内容。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的投标保证金。
[bookmark: _Toc200817056][bookmark: _Toc202060950][bookmark: _Toc200169272][bookmark: _Toc199321902]3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件中的相应报价。此修改须符合本章第 4.2 款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5本次投标报价结合投标人自身和市场情况自行测算填报综合费率。据此计算出的服务收费应包括监理人按本合同约定及招标人要求完成服务范围内全部工作内容和相关事项及完全履行本合同义务所需的一切费用，包含但不限于监理人的人工费、设备费、车费、餐费、住宿费、管理费、利润、税金、所有保险费等监理人为招标人提供服务所产生的所有费用，同时亦已综合考虑合同期间货币贬值、汇率变化、工作条件恶化等社会风险和自然风险，以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和业务费用等因素在内所有费用。
3.2.6报价方式：投标报价结合云南省、楚雄州等市场行情及投标人自身条件，以综合费率的方式进行报价，合同执行过程中，投标人所报综合费率不作调整。
3.2.7结算方式：最终结算价=经审定的建安工程费×  %（投标人的中标综合费率）。
3.2.8 投标报价的其他要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc200817057][bookmark: _Toc202060951][bookmark: _Toc200169273][bookmark: _Toc199321903]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日历天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc200169274][bookmark: _Toc202060952][bookmark: _Toc199321904][bookmark: _Toc200817058]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 [bookmark: page27]投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3 招标人将在与中标人签订合同后5个日历天内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
（4）违反有关廉政规定的投标人法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc200817059][bookmark: _Toc202060953][bookmark: _Toc200169275][bookmark: _Toc199321905]3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件、监理资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附2022-2024年经会计师事务所或其他第三方机构审计的财务报表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）及审计报告；近三年内新成立的企业（以营业执照成立日期为准）提供成立年度至今经会计师事务所或其他第三方机构审计的财务报表及审计报告；成立不足一年的企业（以营业执照成立日期为准）提供公司财务情况说明。
3.5.3“近年类似项目情况表”应附监理合同或中标通知书或业主出具的竣工验收证明材料原件扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.4“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的合同相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。本项目不作要求。
3.5.5“主要人员简历表”总监理工程师应附身份证、学历证、职称证书、资格证书、社保证明（若为退休人员不需提供社保缴费证明，提供退休证及聘用合同即可）、业绩证明材料，总监理工程师业绩证明材料须体现总监理工程师相关信息，否则不予认可；专业监理工程师应附身份证、学历证、职称证书（如有）、资格证书、社保证明（若为退休人员不需提供社保缴费证明，提供退休证及聘用合同即可），否则不予认可；监理员应附身份证、学历证、职称证书（如有）、资格证书、社保证明（若为退休人员不需提供社保缴费证明，提供退休证及聘用合同即可）。
3.5.6 “其他要求”提供相关承诺书。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。
[bookmark: _Toc200817061][bookmark: _Toc202060955][bookmark: _Toc199321908][bookmark: _Toc200169277]3.7 投标文件的编制
3.7.1 [bookmark: _Toc202060956][bookmark: _Toc199321914][bookmark: _Toc200169283][bookmark: _Toc200817067]投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理周期、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3（1）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标人的法定代表人授权代理人签字的或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。
（2） 投标文件签字或盖章要求：具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc279][bookmark: _Toc29297][bookmark: _Toc498695652]3.7.4 投标文件份数及要求：具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc4454][bookmark: _Toc9501]4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc200817068][bookmark: _Toc202060957][bookmark: _Toc200169284][bookmark: _Toc199321915]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc202060958][bookmark: _Toc199321918][bookmark: _Toc200169287][bookmark: _Toc200817071][bookmark: _Toc199321919][bookmark: _Toc200817072][bookmark: _Toc200169288][bookmark: _Toc202060959]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标e文件，无须书面形式通知招标人。
[bookmark: _Toc498695653][bookmark: _Toc200817073][bookmark: _Toc18890][bookmark: _Toc16848][bookmark: _Toc202060960][bookmark: _Toc18585][bookmark: _Toc200169289][bookmark: _Toc229][bookmark: _Toc199321920][bookmark: _Toc5935]5. 开标
[bookmark: _Toc199321921][bookmark: _Toc1194][bookmark: _Toc202060961][bookmark: _Toc200817074][bookmark: _Toc200169290][bookmark: _Toc498695654][bookmark: _Toc3013][bookmark: _Toc19502]5.1 开标时间：详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc17339][bookmark: _Toc505590774][bookmark: _Toc505972163][bookmark: _Toc28216][bookmark: _Toc24358][bookmark: _Toc12657][bookmark: _Toc1283][bookmark: _Toc6364][bookmark: _Toc25387][bookmark: _Toc24619][bookmark: _Toc2480][bookmark: _Toc5633][bookmark: _Toc506195104]5.2 开标程序：详见投标人须知前附表。
5.3投标文件不予受理情形
投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：
（1）在4.2.1项规定的“投标截止时间”以后逾期送达的；
[bookmark: _Toc18959][bookmark: _Toc26869][bookmark: _Toc21001]（2）投标人提交的电子标书格式不符合3.7.1项要求或无法导入读取的；
5.4开标异议
投标人对开标有异议的，可以通过远程开标系统提出疑问，招标人将通过远程开标系统进行答复。
[bookmark: _Toc11906][bookmark: _Toc6046]6. 评标
[bookmark: _Toc200817075][bookmark: _Toc200169291][bookmark: _Toc199321922][bookmark: _Toc202060962]6.1评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员在《云南省综合评标专家系统》中随机抽取相关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc200817076][bookmark: _Toc200169292][bookmark: _Toc199321923][bookmark: _Toc202060963]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc200169293][bookmark: _Toc200817077][bookmark: _Toc202060964][bookmark: _Toc199321924]6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc199321925][bookmark: _Toc30616][bookmark: _Toc498695655][bookmark: _Toc11770][bookmark: _Toc200169294][bookmark: _Toc200817078][bookmark: _Toc24659][bookmark: _Toc3735][bookmark: _Toc202060965][bookmark: _Toc13484]7. 合同授予
[bookmark: _Toc202060966][bookmark: _Toc200817079][bookmark: _Toc199321926][bookmark: _Toc200169295]7.1 中标候选人公示
详见投标人须知前附表。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc202060967][bookmark: _Toc200817080][bookmark: _Toc200169296][bookmark: _Toc199321928]7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
[bookmark: _Toc200169297][bookmark: _Toc202060968][bookmark: _Toc199321927][bookmark: _Toc200817081]7.4 定标
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.5 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以在线形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 履约保证金
详见投标人须知前附表7.6.1规定。
7.7 签订合同 
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件在线订立合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附 加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连 
带责任。 
[bookmark: _Toc21372][bookmark: _Toc32158][bookmark: _Toc514][bookmark: _Toc498695656][bookmark: _Toc8830][bookmark: _Toc6604]8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
[bookmark: page34]评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
0. 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
0. 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.4 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。
[bookmark: _Toc16765][bookmark: _Toc21821][bookmark: _Toc20553][bookmark: _Toc9970][bookmark: _Toc498695657][bookmark: _Toc17899]9. 是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
10. [bookmark: _Toc9943][bookmark: _Toc498695658][bookmark: _Toc9031][bookmark: _Toc30171]需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc21458][bookmark: _Toc18778][bookmark: _Toc10232]需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。


[bookmark: _Toc179632600][bookmark: _Toc246996225][bookmark: _Toc152042359][bookmark: _Toc296602470][bookmark: _Toc144974549][bookmark: _Toc498695661][bookmark: _Toc247085740][bookmark: _Toc3951][bookmark: _Toc152045582][bookmark: _Toc246996968][bookmark: _Toc7745]附件一：问题澄清通知

问题澄清通知
                                 编号：

            （投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：
　　
1.
2.
......   
　　　
请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至                             （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至
                             （详细地址）。

                              招标人或招标代理机构：           （全称及公章）
                                          
                                               年         月         日



[bookmark: _Toc152045583][bookmark: _Toc246996969][bookmark: _Toc498695662][bookmark: _Toc144974550][bookmark: _Toc28595][bookmark: _Toc31264][bookmark: _Toc179632601][bookmark: _Toc296602471][bookmark: _Toc247085741][bookmark: _Toc152042360][bookmark: _Toc246996226]附件二：问题的澄清

问题的澄清
编号： 

                  （项目名称）评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：
　     1.
　     2.
　   
　    .....
                       
　 
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                          （全称及公章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日
[bookmark: _Toc152045584][bookmark: _Toc179632602][bookmark: _Toc296602472][bookmark: _Toc144974551][bookmark: _Toc9666][bookmark: _Toc498695663][bookmark: _Toc246996227][bookmark: _Toc152042361][bookmark: _Toc246996970][bookmark: _Toc247085742]

[bookmark: _Toc25835]附件三：中标通知书

中标通知书
                              
                   （中标人名称）：

　　你方于          （投标日期）所递交的              （项目名称）           的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：                。　
监理周期：          。
总监理工程师：          （姓名）
总监理工程师资格证书编号：                  。
请你方在接到本通知书后的       日内到                      （指定地点）与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。
特此通知。

[bookmark: _Toc152042362][bookmark: _Toc498695664][bookmark: _Toc4206][bookmark: _Toc246996228][bookmark: _Toc179632603][bookmark: _Toc152045585][bookmark: _Toc246996971][bookmark: _Toc296602473][bookmark: _Toc247085743][bookmark: _Toc144974552]招标人：                          （全称及公章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日


[bookmark: _Toc24905]附件四：中标结果通知书

中标结果通知书

                  （未中标人名称）：
    
　　我方已接受                  （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）监理招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。
　　
　　感谢你单位对招标项目的参与！



                                招标人：                （全称及公章）

                                
                                               年       月       日



[bookmark: _Toc179632604][bookmark: _Toc152045586][bookmark: _Toc152042363][bookmark: _Toc498695665][bookmark: _Toc296602474][bookmark: _Toc144974553][bookmark: _Toc246996972][bookmark: _Toc19983][bookmark: _Toc13731][bookmark: _Toc246996229][bookmark: _Toc247085744]附件五：确认通知

确认通知

            （招标人名称）：
　　
你方于      年      月     日发出的         （项目名称）        关于招标文件澄清/修改的通知，我方已于      年      月      日收到。

特此确认。


                              投标人：              （全称及公章）

                                         年       月       日


[bookmark: _Toc23516][bookmark: _Toc271182222][bookmark: _Toc28937][bookmark: _Toc498695666][bookmark: _Toc19595][bookmark: _Toc14815][bookmark: _Toc17371]第三章 评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc10798][bookmark: _Toc498695667][bookmark: _Toc4521][bookmark: _Toc10371][bookmark: _Toc271182223][bookmark: _Toc9681][bookmark: _Toc16342]评标办法前附表：
	[bookmark: _Toc271182224]条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	中标候选人的最终得分=监理大纲技术部分+监理大纲监理人员部分+监理资信部分+投标报价部分；中标候选人的最终得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲部分得分高的优先；如果监理大纲部分得分也相等，由评标委员会投票确定。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件、资质证书一致。

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定。

	
	
	报价的唯一性
	《投标文件》中只能有一个有效报价。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

	
	
	省外企业
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。
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	总监理工程师
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

	
	
	项目组人员要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

	
	
	其他要求
	符合招标文件规定的其他要求。

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 项规定。

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。

	
	
	监理周期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。

	
	
	监理大纲
	符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件。

	
	
	其他实质性要求
	符合招标文件中规定的其他实质性要求。

	2.2.1
	分值构成
	监理大纲技术部分：60分
监理大纲监理人员部分：10分
监理资信：10分
投标报价：20分

	条款号
	评审因素
	分值
	评审标准

	2.2.1(1)
	监理大纲技术部分
	工程特点及监理工作重点、难点分析
	5分
	工程特点及监理工作重点、难点分析全面且针对工程实际，可给满分；基本满足工程需要但缺乏针对性的可在评分中酌情扣分
（1）针对本项目重点、难点进行分析的内容清晰、合理、全面，并有具体的项目重点、难点实施建议，其建议切实可行性较强，有具体、有效、全面的保证措施且针对性较好的得3-5分；
（2）针对本项目重点、难点进行分析的内容基本合理，有项目重点、难点实施建议，其建议可行性一般，有保证措施但针对性一般的得1-3分（不含3分）；
（3）未作任何说明或不能满足项目需求的不得分。

	
	
	项目监理
组织措施
	10分
	项目监理组织措施的相适及合理性程度
（1） 项目监理组织措施与工程项目相适及合理性程度较好，且符合工程实际、针对性强的得6-10分；
（2） 项目监理组织措施与工程项目相适且合理，针对性一般的得3-6分（不含6分）；
（3）监理组织措施不完整、不合理或不相适的或不能满足项目需求的得0-3分（不含3分）。

	
	
	
	5分
	机构岗位分工、职责明确程度
（1） 机构岗位分工、职责明确程度阐述较为合理，针对性较好的得3-5分；
（2） 机构岗位分工、职责明确程度阐述基本合理，针对性一般或较弱的得1-3分（不含3分）；
（3）未作任何说明或不能满足项目需求的不得分。

	
	
	项目目标
控制的监理措施
	10分
	质量控制监理措施
（1） 质量控制监理措施完整、全面，符合工程实际情况，且科学、合理、措施得当、具有较强针对性，有具体的违约责任承诺的得6-10分；
（2） 质量控制监理措施完整，符合工程实际情况，且合理，但针对性一般，有违约责任承诺的得3-6分（不含6分）；
（3） 质量控制监理措施不完整或不全面，无违约责任承诺的得0-3分（不含3分）。


	
	
	
	5分
	进度控制监理措施
（1） 进度控制监理措施完整，且科学、合理、得当，具有较强针对性的得3-5分；
（2） 进度控制监理措施完整，且合理、得当，有一定的针对性的得1-3分（不含3分）；
（3）未作任何说明或不能满足项目需求的不得分。

	
	
	
	5分
	投资控制监理措施
（1） 能够根据本工程实际情况，提出科学、合理的投资控制意见或建议，投资控制监理措施具体、得当，且针对性强的得3-5分；
（2） 能够根据本工程实际情况，提出合理的投资控制意见或建议，投资控制监理措施得当，有一定的针对性的得1-3分（不含3分）；
（3）未作任何说明或不能满足项目需求的不得分。

	
	
	
	5分
	安全生产和文明施工监理措施
（1） 安全生产和文明施工监理措施科学、合理、具有较强针对性的得3-5分；
（2） 安全生产和文明施工监理措施基本合理，针对性一般或较弱的得1-3分（不含3分）；
（3）未作任何说明或不能满足项目需求的不得分。

	
	
	
	5分
	合同与信息管理的监理措施
（1）合同与信息管理的监理措施科学、合理、具有较强针对性的得3-5分；
（2）合同与信息管理的监理措施基本合理，针对性一般或较弱的得1-3分（不含3分）；
（3）未作任何说明或不能满足项目需求的不得分。

	
	
	
	5分
	组织协调的监理措施
（1）组织协调的监理措施可行性较强，且针对性较好的得3-5分；
（2）组织协调的监理措施可行性一般但针对性一般的得1-3分（不含3分）；
（3）未作任何说明或不能满足项目需求的不得分。

	
	
	
	5分
	针对项目合理化建议
（1）项目合理化建议切实可行性较强，有具体、有效、全面的保证措施且针对性较好的得3-5分；
（2）项目合理化建议可行性一般，有保证措施但针对性一般的得1-3分（不含3分）；
（3）未作任何说明或不能满足项目需求的不得分。

	2.2.1(2)
	监理大纲监理人员部分
	监理人员
	6分
	总监理工程师能力、经验和业绩综合评审
总监理工程师满足投标人须知前附表第1.4.1项要求的得6分。

	
	
	
	4分
	专业监理工程师能力和经验综合评审
拟派项目监理机构人员配置较合理,满足投标人须知前附表第1.4.1项要求的得4分。

	2.2.1
(3)
	监理资信
	业绩
	10分
	业绩要求满足投标人须知前附表第1.4.1项要求的得4分，每增加一项类似项目（河道治理工程施工监理）业绩加3分，本项最高得10分。

	2.2.1
(4)
	投标报价

	20分
	一、评标基准价计算方法如下：
公式一：（适用于当投标报价个数n≥9时）
P=[(tmax－1×0.5＋tmin＋1×0.5)＋t1＋t2＋…tn－4]÷(n－3)
其中：
（1）P为平均价；
（2）t为投标报价；tmax－1指投标报价中第二高值；tmin＋1指投标报价中第二低值；t1、t2、…、tn－4指分别去掉一个第一、第二高值和一个第一、第二低值后的投标报价；
（3）n指投标报价个数。
公式二：（适用于当投标报价个数n在9＞n≥5范围时）
P=(t1＋t2＋…tn－2)÷(n－2)
其中：t1、t2、…、tn－2指去掉一个最高值和一个最低值后的投标报价。
公式三：（适用于当投标报价个数n在5＞n≥3范围时）
P=(t1＋t2＋…tn)÷n
其中：t1、t2、…、tn指投标报价。
说明：
1.公式中的投标报价及投标报价个数是指通过评标委员会初步评审且投标总价符合第一条中规定之要求的有效投标人的投标报价及投标报价个数；
2.经初步评审有效投标人少于三家时，评标委员会认为其仍可以满足招标要求具有竞争性，由评标委员会对各投标书进行综合评议推荐中标候选人。
二、评分原则：
以所有有效投标人投标报价的平均价（按平均价公式计算）为评标基准价，投标报价等于基准价的得满分20分，其余投标报价与之相比，每低于评标基准价1%（差值）扣0.1分，每高于评标基准价1%（差值）扣0.3分，分数扣完为止（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位小数）。报价为0或评标委员会判定报价明显低于其成本费用的投标报价本项不得分，其报价也不进入评标基准价的计算。
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[bookmark: _Toc8881]1 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。中标候选人的最终得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲部分得分高的优先；如果监理大纲部分得分也相等，由评标委员会投票确定。
[bookmark: _Toc18348][bookmark: _Toc437680088][bookmark: _Toc18021][bookmark: _Toc498695669][bookmark: _Toc2903][bookmark: _Toc271182225][bookmark: _Toc3527]2 评审标准
[bookmark: _Toc437680089][bookmark: _Toc271182226]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc271182227][bookmark: _Toc437680090]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
监理大纲技术部分：60分
监理大纲监理人员部分：10分
监理资信：10分
投标报价：20分
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准 
（1）监理大纲技术部分评分标准：见评标办法前附表；
（2）监理大纲监理人员部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）监理资信评分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc498695670][bookmark: _Toc31698][bookmark: _Toc9185][bookmark: _Toc437680091][bookmark: _Toc271182228][bookmark: _Toc16041][bookmark: _Toc20489][bookmark: _Toc22414]3 评标程序
[bookmark: _Toc437680092][bookmark: _Toc271182229]3.1初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合
评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
（3）投标报价高于最高投标限价的。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc271182230][bookmark: _Toc437680093]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对监理大纲技术部分计算出得分A；
（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲监理人员部分计算出得分B；
（3）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理资信部分计算出得分C；
（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D。
3.2.2 评分分值为所有评委评分的算术平均值，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
[bookmark: _Toc437680094][bookmark: _Toc271182231]3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确、对各类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
3.4.3 投标人所提供的资料不真实，招标人有权取消其中标候选人资格。



附件B：否决投标条件
B0.总则
本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本部分的规定为准。
B1.废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：
B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。
B1.2有弄虚作假或有其他违法行为的。
B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
B1.4在清标、形式响应性评审、资格评审，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
B1.5投标文件中不符合投标人须知前附表3.7.3投标文件签署的。
B1.6按招标文件要求提交投标保证金有瑕疵的。
B1.7在评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
B1.8投标人报价不符合投标人须知前附表报价方式的。
B1.9投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。
B1.10无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章。
B1.11未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。
B1.12投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。
B1.13投标人名称或组织结构与资格审查不一致的。
B1.14投标人提交的投标文件电子版格式不符合第二章“投标人须知”项规定的或开标现场无法读取导入的。
B1.15采用“暗标”评标时，投标人提供的内容出现投标人的名称和可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。
B1.16投标人在投标文件上电子签名的人员与其他投标人在投标文件上的电子签名人员为同一人的。
B1.17投标报价超过综合费率上限或最高投标限价的。
B1.18有下列情形之一的，经评标委员会集体表决后认定，视作串通投标处理，并提请有关监管部门依法予以处罚：
(1)不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
(2)不同投标人的投标文件两处以上错漏一致的；
(3)不同投标人的投标报价或者报价组成异常接近或者呈规律性变化的；
(4)不同投标人的投标文件由同一企业或者同一个人编制的；
(5)不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；
(6)不同投标人的投标文件相互混装的；
(7)不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；
(8)不同投标人委托同一人投标的；
(9)不同投标人使用同一个人或者同一个企业资金交纳投标保证金。
(10)不同投标人委托同一人或者注册在同一家企业的人员为其提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务；
(11)评标委员会认定的其他串通投标情形。
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（本合同仅供参考，实际签订的合同以招标人提供的合同范本为准)


第一部分    通用合同条款
通用合同条款全文引用水利部、国家工商行政管理总局《水利工程施工监理合同》（GF-2007- 0211），如有与《水利工程施工监理合同》（GF-2007- 0211）通用合同条款不一致的地方，以《水利工程施工监理合同》（GF-2007- 0211）通用合同条款为准。
词语涵义及适用语言
第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：
一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。
二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。
三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。
七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。
八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。
十、“天”指日历天。
十一、“现场”指监理项目实施的场所。
第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。
监理依据
第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。
通知和联系
第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。
    第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。
第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利
第七条　委托人享有如下权利：
一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；
二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；
三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；
四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；
五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
监理人的权利
第八条 委托人赋予监理人如下权利：
　一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；
　二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；
　三、核查并签发施工图纸；
　四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；
　五、审核和签发工程计量、付款凭证；
　六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；
　七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；
　八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；
　九、专用合同条款约定的其他权利。
委托人的义务
第九条 工程建设外部环境的协调工作。
第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。
第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。
第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。
第十三条 提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。
第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。
第十五条 为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。
第十六条 维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。
第十七条 为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。
第十八条 将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。
第十九条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。
监理人的义务
第二十条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。  
第二十一条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。
第二十二条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。
第二十三条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。
第二十四条 监督、检查工程施工进度。
第二十五条 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。
第二十六条 协调施工合同各方之间的关系。
第二十七条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。
第二十八条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
第二十九条 编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。
第三十条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。
第三十一条 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
监理服务酬金
第三十二条 监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。
第三十三条 除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：
一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；
二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；
三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。
第三十四条 国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。
第三十五条 委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。
合同变更与终止
第三十六条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理周期等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。
第三十七条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。
第三十八条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
第三十九条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。
违约责任
第四十条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。
第四十二条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
争议的解决
第四十三条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。
第四十四条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。
其他
第四十五条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

 第二部分 专用合同条款
专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准。专用合同条款未约定和补充的以通用合同条款为准。
1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
监理依据
第三条 本合同的监理依据为
国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章。以最新颁布或发布的为准。
1.中华人民共和国招标投标法；
2.中华人民共和国民法典；
3.《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号文）；
4.水利工程施工监理规定（水建管〔1999〕637号文）；
5.水利工程施工监理合同示范文本（GF-2007-0211）；
6.水利工程建设项目监理招标投标管理办法（水建管〔2002〕587号文）；
7.水利工程建设项目招标投标管理规定（中华人民共和国水利部第14号令）；
8.国家有关水利水电工程管理法规和设计、施工及验收规程、规范、标准；
9.本合同项目的设计文件、水文地质报告、初设概算报告、预算及施工图；
10.本合同项目的招标文件、投标文件、设计合同、施工合同、监理合同。
      
委托人的权利
第七条 委托人享有如下权利
五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：
1.在监理过程中质量、安全、投资、进度方面出现重大偏差；
2.监理人签发的工程计量、付款凭证严重违法；
3.监理人多次拒绝提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；
4.监理人在工程监理过程中主要管理及技术人员无法胜任本职工作，而监理人不能及时解决本质问题。　　   
5.                    
6.                    
7.                    
8.                    
监理人的权利
第八条 委托人赋予监理人如下权利
十、监理人的任何付款凭证以及处理设计变更签证，都必须经委托人最终签审才能进行最终处置；
十一、签发工程移交证书；
十二、签发保修责任终止证书。
十三、                  
十四、                   
十五、                   
十六、                   
委托人的义务
	序号
	资料名称
	份数
	提供时间
	收回时间
	保密要求

	1
	技施设计图纸及技术说明
	1
	在各单项工程开工前15天内
	在监理业务完成后15天内
	秘密

	2
	招标文件
	1
	在各单项工程开工前10天内
	在监理业务完成后10天内
	秘密

	3
	施工合同书
	1
	在各单项工程开工前10天内
	在监理业务完成后10天内
	秘密

	4
	施工监理人的投标文件
	1
	在各单项工程开工前10天内
	在监理业务完成后10天内
	秘密

	5
	可行性研究
报告
	1
	在各单项工程开工前10天内
	在监理业务完成后10天内
	秘密

	6
	初步设计报告
	1
	在各单项工程开工前10天内
	在监理业务完成后10天内
	秘密


第十条 委托人向监理机构提供与工程有关的工程建设资料见下表：（此表中提交的资料名称、提供、收回时间招标人可自行修改，其余不得随意删除修改）
第十一条 委托人对监理人或监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并送达监理人或监理机构的时限：
一般文件 14 天；紧急事项7天；变更文件14天。　
第十三条 委托人不提供监理人现场工作和生活条件。
第十五条 工程质量检测管理严格按照云水建管【2012】号文执行，监理人应采用跟踪检测、平行检测对监理人的自检结果进行抽查，监理人没有检测资质和能力的，可以由监理人委托有资质的检测单位负责抽检，监理人和受托检测单位对检测成果共同负责。抽检数量按《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）的规定执行，该费用由监理单位承担。
第十七条 监理人员人身意外伤害险和第三者责任险由监理人购买，费用包含在监理服务费内，委托人不再单独支付。
监理人的义务
第二十条 监理周期：自合同签订之日起至项目竣工验收止，计划服务期36个月，其中施工期24个月（具体开工时间以开工令签署之日起计算），缺陷责任期12个月（以实际交工之日起算）。
第二十一条 监理人应当在本合同生效后14天内组建监理机构，并进驻现场。
第二十三条 监理人须对工程的施工图设计（含预算）、采购、施工等阶段进行全面的监督和管理，以确保工程项目的顺利进行。还需与业主、设计单位、施工单位、材料设备供应商等多方进行协调和沟通，确保各方之间的合作和信息交流畅通无阻；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。
第二十七条 需监理旁站的重要部位和关键工序：土石方填筑工程的土料、砂砾料、堆石料、反滤料和垫层料压实工序；普通混凝土工程、碾压混凝土工程、混凝土面板工程、防渗墙工程、钻孔灌注桩工程等的混凝土浇筑工序；沥青混凝土心墙工程的沥青混凝土铺筑工序；预应力混凝土工程的混凝土浇筑工序、预应力筋张拉工序；混凝土预制构件安装工程的吊装工序；混凝土坝坝体接缝灌浆工程的灌浆工序；安全监测仪器设备安装埋设工程的监测仪器安装埋设工序，观测孔（井）工程的率定工序；地基处理、地下工程和孔道灌浆工程的灌浆工序；锚喷支护和预应力锚索加固工程的锚杆工序、锚索张拉锁定工序；堤防工程堤基清理工程的基面平整压实工序；填筑施工的所有碾压工序；防冲体护脚工程的防冲体抛投工序；沉排护脚工程的沉排铺设工序；金属结构安装工程的压力钢管安装、闸门门体安装等工程的焊接检验；启闭机安装工程的试运行调试；水轮机和水泵安装工程的导水机构、轴承、传动部件安装。
第三十条 委托人委托监理人主持的分部工程验收：全部分部工程。
第三十一条 在本合同终止后150天内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
监理服务酬金
第三十二条 监理正常服务酬金支付时间和方式：
1、 预付款：本项目不支付预付款。
二、过程服务酬金支付
按阶段拨付监理服务酬金：
1.当施工合同计量额完成比例达到40%时，支付第一次监理服务酬金，支付金额为：当期支付建安工程费进度款乘以       %（投标人的中标综合费率）的85%；
2.当施工合同计量额完成比例达到80%时，支付第二次监理服务酬金，支付金额为：当期支付建安工程费进度款乘以       %（投标人的中标综合费率）的85%；
3.工程完工验收后支付第三次监理服务酬金，支付至经审定的最终建安工程费乘以    %（投标人的中标综合费率）的85%减去前两期已支付的监理服务酬金，工程竣工验收合格并将所有资料归档，经委托人审核合格后支付剩余15%的服务酬金。
付款前，承包人应按委托人要求开具增值税发票，否则，委托人有权拒绝付款。
第三十三条 无论何种原因造成监理工作量增加或服务周期延长，监理服务酬金均不调整。
违约责任
第四十条、第四十一条 委托人违约，应支付给监理人违约金
违约金：按监理合同正常酬金的2%支付违约金。（招标人可自行修改比例）
第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金。
违约金：按监理合同正常酬金的2%支付违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，由监理人承担赔偿责任。（招标人可自行修改比例）
第四十三条 总监理工程师或副总监理工程师驻扎工地时间不足的情况：总监理工程师、副总监理工程师驻工地时间每月不少于22天，少1天违约金2000.00元，违约金累计总额不超过签约合同价的3%（招标人可自行修改金额和比例）。 
争议的解决
第四十四条 争议调解、仲裁机构
合同当事人友好协商解决，不愿提请争议或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议方式：由上级行政主管部门调解，调解不成的向合同签订地人民法院提起诉讼。
其他
第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励：无　
第四十六条 履约保证金：中标价的5%（招标人自行确定）
第四十七条 履约担保形式：现金（电子汇款）或银行保函或保证保险。
第四十八条 履约担保时间：在收到中标通知书后7日内向委托人提交，逾期不交，视为监理人放弃中标，其所签合同未生效，且其投标保证金不予退还，给委托人造成的损失超过投标保证金数额的，监理人还应当对超过部分予以赔偿。履约担保有效期自监理人提交履约担保之日起至项目完工验收合格之日止。
第四十九条 委托人视项目资金到位情况，如有延迟支付服务酬金情况发生，监理人不得单方面提出解除合同并不得索赔费用和利息。
第五十条 未尽事宜由甲乙双方协商后补充完善。


第三部分 附件
本合同监理服务内容：（具体内容由双方协商确定）
(一)设计方面
1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人作专题报告。
2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。
3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。
4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。
5、其他相关业务。
(二)采购方面
1、协助委托人进行采购招标。
2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。
3、其他相关业务。
(三)施工方面
1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。
3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。
4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。
6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。
7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。
8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。
9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。
10、协调施工合同各方之间的关系。
11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。 
12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。
13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。
14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。
15、其他相关工作。


[bookmark: _Toc9638][bookmark: _Toc6060][bookmark: _Toc436218600][bookmark: _Toc498695674][bookmark: _Toc12041][bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc4590]第三节 合同附件格式
附件一：合同协议书
（本合同条款仅作参考，最终以双方共同商定的合同或协议为准）
合同协议书
        （发包人名称，以下简称”发包人”）为实施            （项目名称）         ，已接受    （监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标，并确定其为中标人。委托人和监理人共同达成如下协议。
[bookmark: _Toc200169510][bookmark: _Toc199322143][bookmark: _Toc200817292]1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）招标人要求；
   （6）监理报酬清单；
（7）监理大纲；
（8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3. 签约合同价:   人民币（大写），综合费率   %          。
4. 总监理工程师：              ；身份证号码：              ；联系方式        。
5. 监理工作质量符合的标准和要求：              。
6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。
7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。
8. 监理人计划开始监理日期：        ，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理周期为：          。
9. 本合同协议书一式     份，合同双方各执    份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。


委托人：             （全称及公章）    监理人：              （全称及公章）
法定代表人或其委托代理人：    （签字）  法定代表人或其委托代理人：      （签字）
         年         月         日             年         月         日

[bookmark: _Toc19516][bookmark: _Toc13951][bookmark: _Toc30670]附件二：履约担保格式
履约保证金

             		  （委托人名称）：

鉴于                （委托人名称，以下简称“委托人”）接受       （监理人名称，以下称“监理人”）于    年    月    日参加         （项目名称）        的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。
2. 担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发竣工验收证书之日起28 日后失效。
3. 在本担保有效期内，如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。 
4. 委托人和监理人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。 

担 保 人：                        （全称及公章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：                                 .                                     
邮政编码：                                 .                                      
电    话：                                 .                                     
传    真：                                 .                                     
           年        月        日
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[bookmark: _Toc5864]附件三：服从委托人现场安全管理承诺书格式
服从委托人现场安全管理承诺书

       （招标人名称）      ：
我方已仔细研究了       （项目名称）       招标文件的全部内容，在熟知合同条款及所有要求后，如我方中标，为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，本承包人特作如下承诺：
严格遵守国家法律法规、交通规则、道德行为规范。自觉遵守委托人及项目部的各项安全生产管理制度；严格执行国家及行业部门的规范和规程。
我若违反以上承诺，所产生的一切责任后果自负。
特此承诺。

承诺人：      （全称及公章）
                                           
日  期：    年    月    日


[bookmark: _Toc30756]附件四：工程质量终身责任承诺书格式
工程质量终身责任承诺书

本人受               单位（法定代表人         ）授权，担任         工程项目的监理项目负责人，对该工程项目的监理工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。



承诺人签字：                  
身份证号：                  
注册执业资格：                  
注册执业证号：                  
               日期：    年    月    日
附件五：工程廉政合同

合同编号:                               


建设工程廉政合同





监察（厅、局、室） 
                                         印制
有关行政主管部门（厅、局、委）

建 设 工 程 廉 政 合 同（格式）
	发包人（甲方）： 

	承包人（乙方）： 

	工程名称： 

	投资计划批准机关及文号： 

	投资来源：  

	竞标形式：公开     邀请 □   直接发包 □    未招标 □

	竞标报价： 
中标价： 

	建设工期： ，质检服务期： 

	建设地点： 

	评标形式：综合评分    量化评分 □   合理最佳低价 □

	定标形式：当场     隔日 □


根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》《中华人民共和国建筑法》《招标竞标法》等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签订工程建设合同的同时，甲乙双方必须签订建设工程廉政合同。
一、甲方不得接受乙方请吃、请喝、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其它支付凭证；不得接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报销任何应由甲方支付的费用；不得借用、租用乙方的交通、通讯工具等物品；不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。
二、甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程外委、工程监理、工程装潢装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐外委单位；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。
三、甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产生的办案费用由甲方（索贿方单位或个人）承担。不论举报甲方或乙方的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。
四、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其它支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对乙方给予扣减应付工程款的3～5%，或者中止工程建设合同。并视情节轻重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。
五、乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。可在工程结算款中扣除。
六、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。
七、凡是未按规定签订《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。
八、甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别在工程建设合同中期要向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导从严追究责任。
九、工程竣工验收同期，甲乙双方要分别向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相互鉴定报告。未按规定作出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。
十、此合同一式五份：甲乙双方各一份，有关行政主管部门一份，纪检监察机关、部门一份。
十一、此合同自双方签字并经纪检监察机关、部门监证后即生效，并由本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门监督执行。

建设单位（甲方）： （公章）     中标单位（乙方）：（公章）地  址：                       地 址： 
建设单位法定代表人：           中标单位法定代表人：
联系电话：                     联系电话： 
建设单位项目法人：             中标单位项目法人：
联系电话：                     联系电话： 
本单位纪检监察部门：（公章）   纪检监察机关、部门：（公章）
联系电话：                     联系电话：
年     月     日
[bookmark: _Toc5629][bookmark: _Toc2356]第五章 技术规范和要求
技术规范和要求
一、监理要求
1.1 项目概况
武定县猛果河位于猫街、高桥、田心及东坡等乡镇辖区内，河道治理的起点为仁和水库泄洪洞出口，终点为东坡乡东甸村，治理河长59.58km，其中猫街段17.2km，高桥段13.72km，田心段8.71km，东坡段19.95km。左、右岸共新建堤防23.34km，新建护脚、护岸49.26km，新建机耕桥9座，人行桥4座，新建穿堤排涝涵管(洞)163座，涉水汀步12座，新建110座下河台阶。
项目概算总投资19105.66万元。
1.2监理范围
1.2.1监理范围：完成本项目施工阶段至缺陷责任期满全过程监理，包括建设工程委托监理合同范围内的工程施工质量、进度、投资控制、变更控制、安全文明施工管理、合同管理、资料管理，组织协调（四控三管一协调）等的全面监理，并配合后期审计，最终以实际合同约定内容为准。
1.2.2工作范围：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、水（环）保监理及监理质量抽检等。
1.3 监理内容
1.3.1设计方面
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，审查施工图设计、复核施工图工程量，主持或与委托人联合主持的图纸会审和设计交底会议，编写会议纪要；签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人作专题报告。
（3）协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。
（4）审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。
（5）其他相关业务。
1.3.2采购方面
（1）对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。
（2）其他相关业务（具体以招标人下发的通知为准）。
1.3.3施工方面
（1）协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
（2）全面管理工程施工合同，审核施工分包人资质条件，并报委托人批准。
（3）督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。
（4）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。
（5）审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
（6）审查施工承包人提交的施工组织设计、施工措施计划，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。
（7）检查施工承包人的试验室，审查承包人提交的审核工艺试验成果。
（8）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。
（9）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况，审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。
（10）依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。
（11）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料、中间产品采取平行检验和（或）见证取样方式进行抽检；按不少于相关规程规范规定的施工承包人应检数量的10%（且其抽检频次应满足分部、单位工程质量评定验收要求），对原材料、中间产品进行抽样检测或委托具有相应资质的检测单位进行检测，并承担监理抽样检测费用。
（12）复核承包人自评的工程质量等级，验收隐蔽工程，主持验收分部工程。
（13）协助委托人编制控制性总进度计划，审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整。
（14）查验施工承包人的施工测量放线成果。
（15）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。
（16）协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量；审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准。
（17）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。
（18）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。
（19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。
（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。
（21）参加工程竣工验收。
（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人。
（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
（24）协调施工各方之间的关系。
（25）监督承包人执行保修工作计划，检查和验收收尾项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。
（26）按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。
（27）《水利工程施工监理规范》及其它国家和行业规范规定应由监理人承担的工作。
（28）其他相关工作。
1.4 监理依据
1.4.1 中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4.2 国家及行业规程规范、技术标准。
1.4.3 监理合同、施工承包合同。
1.4.4 设计文件、经监理批准的施工组织设计、专项施工方案等。
1.5 监理人员和试验检测仪器设备要求
1.5.1监理人员最低配置应满足：见投标人须知前附表。
1.5.2 试验设备：满足本项目施工监理抽检需要。
1.6其他要求
无。
二、适用规范标准
1.本招标工程在实施过程中材料、设备、施工必须符合现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。
2.本招标工程的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律、法规的要求。
3.根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，该项工程的材料、设备、施工除必须达到以上的标准外还应满足下列要求。
①《水利工程施工监理规范》（SL 288-2014）
②《建设工程质量管理条例》
③《建设工程监理规范》GB50319-2013
除上述所列举的相关标准、规范外，为完成本工程全部工程内容的需要，而未提出的标准、规范，以及已列出的标准、规范都应遵守和执行国家及相关部门最新版本的标准和规范。
三、成果文件要求
1.成果文件的组成
2.成果文件的深度
3.成果文件的格式要求
4.成果文件的份数要求
5.成果文件的载体要求
（1）纸质版的要求；
（2）电子版的要求；
（3）其他要求。
[bookmark: page72]6.成果文件的其他要求
按相关要求提交。
四、委托人财产清单
（一）委托人提供的设备、设施
1.委托人提供的办公房屋：不提供。
2.委托人提供的设备清单：不提供
3.委托人提供的设施清单：不提供。
（二）委托人提供的资料
1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料
2.定位放线的基准点、基准线和基准标高
3.委托人取得的有关审批、核准和备案材料
4.勘察文件、设计文件等资料
5.工程承包合同及其他相关合同
6.其他相关资料
（三）委托人财产使用要求及退还要求
委托人财产使用要求：保管责任由使用者承担，损坏、遗失照价赔偿。
委托人财产退还要求：监理退场前如数退还。
五、委托人提供的便利条件
委托人提供的生活条件：不提供。
委托人提供的交通条件：不提供。
[bookmark: page73]委托人提供的网络、通讯条件：不提供。
委托人提供的协助人员：不提供。
六、监理人需要自备的工作条件
监理人自备的工作手册：本项目必备的规范标准、图集等。
监理人自备的办公设备：电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等。
监理人自备的交通工具：出行车辆等。
监理人自备的现场办公设施：均由监理人自备，委托人不提供。
监理人自备的安全设施：安全帽、安全鞋、手电筒等。
监理人自备的试验检测仪器、设备、工具：满足监理抽检的全部仪器、设备、工具。
监理人自备的试验用房、样品用房：如有需要，均由监理人自备，委托人不提供。
若有必要，监理人必须自备相关防疫物资。
七、委托人的其他要求
1.总监理工程师每月驻施工现场时间不得少于22日历天。
2.监理驻场人员必须遵守委托人的相关管理规章制度。
3.监理单位必须配备车辆1辆，专用于本项目施工现场使用。 

[bookmark: page74]以上未尽事宜，合同签订双方进一步协商约定。
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[bookmark: _Toc21261][bookmark: _Toc14668][bookmark: _Toc15682][bookmark: _Toc10390]                            （项目名称）


[bookmark: _Toc29192][bookmark: _Toc9555]

投标文件




投标人:                                                （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                         （电子签章或电子签名）
      年      月      日

目录

1、 投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明及授权委托书
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五、监理大纲
六、相关承诺
七、其他资料
八、评标结果公示相关内容





[bookmark: _Toc23269][bookmark: _Toc14310][bookmark: _Toc9292][bookmark: _Toc22791]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc57][bookmark: _Toc15011][bookmark: _Toc29790][bookmark: _Toc27959][bookmark: _Toc200817313][bookmark: _Toc200169531][bookmark: _Toc262675636][bookmark: _Toc9855][bookmark: _Toc20982][bookmark: _Toc1370][bookmark: _Toc32681][bookmark: _Toc18466][bookmark: _Toc21941][bookmark: _Toc6619][bookmark: _Toc272432341][bookmark: _Toc15771][bookmark: _Toc8916][bookmark: _Toc5630][bookmark: _Toc199322165]（一）投标函
               （招标人名称）:
1. 我方已仔细研究了         （项目名称）         招标文件的全部内容，愿意以综合费率    %的投标报价，监理周期：          ，按合同约定完成监理工作。
2. 我方的投标文件包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人身份证明及授权委托书
（3）投标报价；
（4）资格审查资料
（5）监理大纲
（6）相关承诺
（7）其他资料
（8）评标结果公示相关内容；
……
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
4．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
6.                                           （其他补充说明）。
投 标 人：                    （电子签章）
法定代表人或其委托代理人:  （电子签章或电子签名）
地    址：                              .                
网    址：                              .               
电    话：                              .                               
传    真：                              .                               
邮政编码：                              .                           
      年      月       日


[bookmark: _Toc200169532][bookmark: _Toc498695679][bookmark: _Toc202061140][bookmark: _Toc200817314][bookmark: _Toc15267][bookmark: _Toc199322166]（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	总监理工程师
	总监理工程师姓名：
身份证号码：
执业资格证书编号：
	

	2
	监理周期
	
	

	3
	质量承诺
	
	

	.....
	......
	......
	




投标人：                      （电子签章）
                       法定代表人（或委托代理人）：  （电子签章或电子签名）
                                                             
    年    月    日
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[bookmark: _Toc17984][bookmark: _Toc10416][bookmark: _Toc4566][bookmark: _Toc28637]二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                      .        
单位性质：                        .         
地    址：                        .          
成立时间：                        .          
经营期限：                        .         
姓名：         性别：         年龄：        职务：        系          （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。


                                            投标人：              （电子签章）
                                                            年     月      日
[bookmark: _Toc202061141]（二）授权委托书

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）         项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：         。
代理人无权转让委托权。
附：委托代理人身份证明扫描件。



投  标  人：                           （电子签章）
法定代表人：                   （电子签章或电子签名）
身份证号码：                                         
委托代理人：                            （签字或电子签章）
身份证号码：                                         
     年     月      日

[bookmark: _Toc200817319][bookmark: _Toc202061145][bookmark: _Toc200169537][bookmark: _Toc199322171][bookmark: _Toc498695682][bookmark: _Toc6004][bookmark: _Toc17395][bookmark: _Toc20733]

[bookmark: _Toc288638161][bookmark: _Toc406504133][bookmark: _Toc3264_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc827][bookmark: _Toc10490][bookmark: _Toc30380]三、投标报价

[bookmark: _Toc1625][bookmark: _Toc463744449][bookmark: _Toc462069365][bookmark: _Toc523858037][bookmark: _Toc12715_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc495869747][bookmark: _Toc520878373][bookmark: _Toc32062]（一）报价计算说明
投标人根据招标人所提供的项目全部基础资料、招标控制价，经自行踏勘、深入分析项目管理、运营成本及可能存在的风险、结合自身水平及实力后，投标人自行填报，投标报价为完成本招标项目的全部费用。
[bookmark: _Toc16757_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc523858038][bookmark: _Toc24821][bookmark: _Toc4288]（二）投标报价组成
[bookmark: _Toc17378_WPSOffice_Level2]（格式由各投标人自行编制）



四、资格审查资料
（一）基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	网    址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目总监
	

	营业执照号
	
	
	专业监理工程师
	

	注册资金
	
	
	监理员
	

	开户银行
	
	
	全国注册监理工程师
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。



（二）近年财务状况表
注：投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。


（3） 近年类似项目情况汇总表
	序号
	监理项目名称
	监理服务
范围
	项目监理
期间
	受监项目
规模
	受监项目
质量标准
	证明材料

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	┆
	
	
	
	
	
	




（4） 近年来类似监理工程的业绩项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	总监理工程师
	

	项目描述
	

	备注
	



注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。


（5） 信誉要求
（1）投标人没有处于被责令停产、投标资格取消、财产被接管或冻结、破产等状态；投标人说明未曾骗取中标或严重违约或发生重大工程质量、安全事故，没有被建设行政主管部门列入黑名单的情况（如未出现上述情况，须作出承诺）。
（2）投标人近三年（2022年1月1日至今）企业、企业法定代表人及拟派项目总监理工程师均无行贿犯罪记录（投标人提供无行贿犯罪记录承诺书）。
（3）投标人企业、企业法定代表人及拟派项目总监理工程师未被列为失信被执行记录人（投标人自行在中国执行信息公开网查询，提供查询结果截图）。查询时间段为自招标公告发布之后至投标文件编制完成前。
（4）诉讼及仲裁：如实说明近三年（2022年1月1日至今）发生的诉讼及仲裁相关情况，并说明当前有无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼，并承诺涉及诉讼事件不影响投标人在本投标项目的履约能力。



（六）拟委派的主要人员汇总表
	职务
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





（七）主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	执业或职业资格
证书名称
	

	职称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事监理工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于          学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目 
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。


[bookmark: _Toc2810][bookmark: _Toc498695683]

[bookmark: _Toc71][bookmark: _Toc1851][bookmark: _Toc15739][bookmark: _Toc16831]五、监理大纲
[bookmark: _Toc498695684][bookmark: _Toc202061149][bookmark: _Toc199322179][bookmark: _Toc27450]投标人应根据评标办法评审内容编制。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工监理方法，包括但不限于以下内容：
一、项目监理组织措施
1.项目监理组织措施的相适及合理性程度
2.机构岗位分工、职责明确程度
......
二、项目目标控制的监理措施
1.质量控制监理措施
2.进度控制监理措施
3.投资控制监理措施
4.安全生产和文明施工监理措施
......

[bookmark: _Toc2130][bookmark: _Toc21983][bookmark: _Toc28062][bookmark: _Toc22585]六、相关承诺
（一）诚信投标承诺书

我方郑重承诺：
我方已仔细阅读招标公告及招标文件，理解且认可其告知的诚信投标的相关内容，承诺按照招标文件的有关要求，遵守投标纪律，保证电子投标文件提交的所有材料和填报的信息是真实、准确、有效和完整的，无弄虚作假行为，对违反以上承诺所造成的后果，愿意接受有关法律法规规定的任何处罚。


投标人：                            （电子签章）
法定代表人（或委托代理人）：        （电子签章或电子签名）
      年      月     日



（二）建设工程投标人依法依规参加投标活动承诺书

                                    作为项目的投标人，现作出如下承诺：
1.坚决贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委、州政府的决策部署，严格遵守《住房和城乡建设部关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》（建市规〔2019〕11号）文件要求，扎实开展好全省住建系统扫黑除恶专项斗争，营造良好的建筑市场秩序，促进建筑业高质量发展；
2.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，公开、公平、公正和诚实信用参加工程项目投标；
3.不与其他投标人相互串通投标或者与招标人、招标代理机构串通投标；
4.不向招标人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿谋取中标；
5.不以他人名义投标，挂靠、借用资质投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
6.不以暴力手段胁迫其他潜在投标人放弃投标，或胁迫中标人放弃中标，强揽工程；
7.不恶意举报投诉中标人或其他潜在投标人，干扰招标投标正常秩序；
8.不将中标项目转让给他人，不将中标项目肢解分别转让给他人，不将中标项目违法分包给他人；
4.在投标过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展工作，出具的各类书面文件、证件及资料均真实、有效不弄虚作假。
若违反上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。接受相应刑事纪律和行政处罚以及失信惩戒。
投标人：                            （电子签章）
法定代表人（或委托代理人）：        （电子签章或电子签名）
      年      月     日


（三）承诺书
本企业参与            （项目名称）项目的投标，现作如下承诺：
1、我公司参与此次投标活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。
2、不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律、法规禁止的方式投标。
4、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。
5、不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿。
[bookmark: _Toc32005]6、不扰乱公共资源交易中心活动正常秩序。
7、不进行虚假恶意投诉。
8、因违反法律、法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。
如出现违法、违规或不良行为，自愿接受公共资源交易监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，本投标人不再要求退还投标时所提交的投标保证金和廉政保证金，并承担相关责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

 投标人：                            （电子签章）
                     法定代表人（或委托代理人）：        （电子签章或电子签名）
      年      月     日


6、 其他材料
投标人认为有必要提供的其他材料。
[bookmark: _Toc29830][bookmark: _Toc25580][bookmark: _Toc17850][bookmark: _Toc27927][bookmark: _Hlk514697719][bookmark: _Toc17901][bookmark: _Toc514855079][bookmark: _Toc529956249][bookmark: _Toc525924951]

八、评标结果公示相关内容
	投标人名称
	

	投标报价
	

	监理周期
	

	质量标准
	

	统一社会信用代码
	

	资质证书等级及编号
	

	企业类似项目业绩

	编号
	合同名称

	1
	

	……
	

	总监理工程师

	姓名
	

	执业资格证书及证书编号
	

	总监理工程师类似项目业绩

	编号
	合同名称

	1
	

	……
	


注：1.本表由投标人自行填写，表格可扩展，所填内容须与投标文件中对应内容一致；
2.投标人填报的类似项目业绩只有参与业绩评审得分计算的类似项目业绩才予以公示。

