昆明市盘龙区老旧小区突出问题整治项目设计采购施工总承包（EPC）招标公告

[bookmark: _Toc317079418][bookmark: _Toc225940434][bookmark: _Toc36812265][bookmark: _Toc150729360][bookmark: _Toc366144060][bookmark: _Toc225939707][bookmark: _Toc235411694][bookmark: _Toc59986441]1.招标条件
1.1昆明市盘龙区老旧小区突出问题整治项目已由盘龙区发展和改革局以《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号【项目代码】：2606-530103-04-05-246027）核准备案，招标人为昆明市土投资产管理有限公司，资金来源为自有资金及银行贷款，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎有实力的潜在投标人参与投标。
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2.1项目概况：为认真落实昆明市人民政府关于住宅小区突出问题专项整治工作部署，按照昆明市住宅小区突出问题整治工作专班工作要求，为加快推进昆明市盘龙区90个老旧小区突出问题整治工作，昆明市土投资产管理有限公司现需招选一家EPC总承包单位，负责本项目的设计采购施工总承包实施工作（最终的实施工作以招标人实际委托为准）。
[bookmark: OLE_LINK4]2.2项目地点：昆明市盘龙区，以招标人实际委托地点为准。
2.3项目投资：项目估算总投资约为8241.06万元，本项目招标规模约为：6217.01万元（最终以本项目实际投入并经认定的金额为准）。
[bookmark: _Hlk107239917]2.4招标范围：本次招标采用EPC工程总承包模式，承包人需完成本项目从设计、设备材料采购、全范围工程施工到竣工验收、整体移交、缺陷责任期保修的全链条全部工作，具体包括但不限于：
（1）完成本项目初步设计、施工图设计、专项方案设计及相关工作，确保设计成果符合国家及地方现行规范标准，通过相关部门综合审查；
（2）完成本项目所有工程设备、材料的采购、运输、检验检测、安装调试及验收工作；
（3）完成本项目老旧小区整治范围内的全部工程施工作业，严格落实质量、安全、工期管控要求；
（4）配合招标人完成各项建设手续办理、竣工验收、资料汇总归档等工作，直至项目整体移交，同时承担工程保修期内的全部缺陷修复与保修服务；
（5）总承包单位需对项目质量、安全、工期、造价全面负责，实现项目成本精准管控，杜绝资金浪费，有效规避工程管理风险，化解各方纠纷，最终形成完整的项目建设全流程闭环资料。
2.5计划工期：自合同签订之日起至2026年11月30日完成全部工作。本项目缺陷责任期为2年，自本项目整体竣工验收合格之日起计算。
2.6质量标准：
（1）设计质量：符合国家强制性标准，满足国家、云南省及昆明市现行相关设计规范标准要求，所有设计成果文件均须准确齐全且能通过行业主管部门的综合审批及审查。
（2）设备、材料质量：符合国家强制性标准，确保提供所有开展本项目所需的设备、材料是全新的、符合国家及行业现行质量标准、符合设计要求，相关手续完备、具有生产厂家质量合格证明。同时所有设备和材料须按程序和规范进行报验，提供检验合格证明，确保验收通过。
（3）施工质量：符合国家强制性标准，满足国家、云南省及昆明市现行工程施工质量验收标准，符合设计要求，确保各专项验收及整体竣工验收顺利通过。
2.7标段划分：本项目不划分标段。
2.8分包要求：本项目主体工作不允许分包，其余工作可发包给具有相应资质条件的分包单位，但必须经招标人书面认可。禁止分包单位将其承担的工作再分包。
2.9资格审查方式：资格后审。
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[bookmark: _Toc366144063]3.1营业执照：投标人须为依法登记注册的企业（事业）法人或组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似法定凭证（若为联合体，则联合体各方均须具有）。
3.2资质条件：投标人须具备以下资质：
（1）工程设计：具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质（若为联合体，则联合体中负责设计任务的成员须具有）；
（2）工程施工：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及其以上资质及安全生产许可证，并在有效期内若为联合体，则联合体中负责施工任务的成员须具有）。
3.3财务状况：投标人财务状况良好，提供（2023-2025）经会计师事务所或审计机构审计的审计报告及财务报表（含资产负债表、现金流量表、利润表（损益表））（如成立时间不足三年，自成立初年提供；成立时间不足一年，无需提供）（若为联合体，则由联合体牵头人提供）。
注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15 号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告将影响其有效性的判定。投标人若为事业单位按照国家关于事业单位的财务管理规定的要求提供。
3.4主要管理人员：
（1）设计负责人：具有建设行政主管部门颁发的一级注册建筑师证书或一级注册结构工程师证书，提供劳动合同或社保缴费证明（若为联合体，由联合体中负责设计任务的成员提供）。
（2）项目经理（兼项目总负责人）：具有建设行政主管部门颁发的二级及其以上建造师注册证书（专业为建筑工程），并取得有效的B类安全生产考核合格证书，且不得担任其他在建项目的项目经理，提供劳动合同或社保缴费证明（若为联合体，由联合体中负责施工任务的成员提供）。
（3）施工技术负责人：具有高级工程师及其以上专业技术职称证书，提供劳动合同或社保缴费证明（若为联合体，由联合体中负责施工任务的成员提供）。
（4）施工现场专业（管理）人员：根据《云南省建筑与市政基础设施工程施工现场专业（管理）人员配备标准》（DBJ53/T-69-2014）的规定本工程拟派施工现场专业（管理）人员要求如下：项目经理（兼项目总负责人）1人、施工技术负责人1人、施工员3人、安全员3人、质量员2人、标准员1人、材料员2人、机械员1人、劳务员1人*、资料员1人。（拟派往本工程的施工现场专业（管理）人员中标记“*”的可以兼任；若为联合体，由联合体中负责施工任务的成员提供）。
（5）施工单位企业主要负责人具备有效的安全生产考核合格证书（A证），项目管理人员中的安全员具备有效的安全生产考核合格证书（C证），提供安全生产考核合格证书扫描件（若为联合体，由联合体中负责施工任务的成员提供）。
3.5企业信誉：投标人在经营活动中没有重大违法记录，投标人没有处于被责令停业，无财产被接管、冻结、破产等状态，2023年1月1日－至今没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形；未因不良记录被禁止投标资格，未被中国执行信息公开网（网址：http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；未被国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）列入“严重违法失信企业名单（黑名单）”（若为联合体，则联合体各方均须提供）。
3.6相关承诺：按公开招标文件给出的相应格式作出承诺。
3.7本项目接受联合体投标。 
本次招标接受联合体投标，联合体单位不得超过两家且联合体牵头人是联合体成员中负责本项目施工任务的单位。联合体投标的，除符合招标文件对投标人资质条件、能力和信誉的要求外，还应符合下列要求：
（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合体协议书随投标文件一并提交招标人。
（2）联合体的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。
（3）联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。
（4）两个法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。
（5）由同一专业的单位组成的联合体，且承担的是同一项工作范围的，该项工作范围涉及的资质按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（6）法律法规关于联合体投标的其他规定。
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4.1 凡有意参加投标者（以网上公告时间为准），登录云南省公共资源交易信息网（昆明市）（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网（昆明市）完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。
4.2 招标文件（含电子招标文件，格式为*.BZBJ等）供投标人下载使用。
4.3 招标人不提供邮购招标文件服务。
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5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）（以网上公告时间为准），登录云南省公共资源交易信息网（昆明市）（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）。
5.2 网上递交网址为：云南省公共资源交易信息网（昆明市）（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
5.3其他（开标规定等）：开标网址为：云南省公共资源交易信息网（昆明市）（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）。
注：①开标的操作流程详见《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用于投标人和供应商）》（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）及附件。
②投标人提前熟悉智能开标的相关操作。
③投标人须在招标文件规定的投标截止时间前登录“网上开标室”，根据网上远程解密、开标的要求，在规定的时间内完成解密等操作。若投标人未在规定时间内完成相关操作，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。
④投标人无需到现场参加开标会议。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。
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本次招标公告在云南省公共资源交易信息网（昆明市）（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）上发布，我公司对其他网站或媒体转载的招标信息不承担任何责任。
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招   标   人：昆明市土投资产管理有限公司
地        址：昆明市西山区前卫街道润城第二大道7栋
联   系   人：乔工、罗工
联 系 电  话：18987787866、13629433853

招标代理机构：昆明市同力建设工程咨询有限公司
地        址：昆明市盘龙区新兴路中段霖岚广场A座913室
联   系   人：和工、王工、程工
电        话：0871-63114071、13658848005
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监督部门：昆明市盘龙区政务服务管理局
联系电话：0871-63146244

行政监督部门：昆明市盘龙区住房和城乡建设局
联系电话：0871-66208433

招标人监督部门：昆明市土地开发投资经营有限责任公司纪检监察室、招标合同部
联系电话：0871-63187966
[bookmark: _Toc235411702]9.技术支持及服务热线
技术支持：北京筑龙信息技术有限责任公司 
服务热线：020-22043119
