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日期：2026年4月
投标注意事项
[bookmark: _Toc5959]一、本项目采用以下方式进行开标：
[bookmark: _Toc15250]网上开标远程解密：投标人登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/），参照操作指南，完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为30分钟，若投标人未在规定时间内完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不进入评标阶段。开标过程中如有问题，可在线提出异议，由代理机构给予对应回复；在规定时间内不提出异议的，视为对开标结果无异议。
[bookmark: _Toc9968]（注：因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，代理机构可再次下达指令延长解密时间）
二、不同投标人的电子投标文件不得在同一台电脑制作、上传，否则按废标处理，并将相关情况上报主管部门。
[bookmark: _Toc6323_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16509_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32672501][bookmark: _Toc509584644][bookmark: _Toc465416614]
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第1章 [bookmark: _Toc2823]招标公告

[bookmark: _Toc21911]珠街乡羊街村工业辣子初加工厂建设招标公告
1.招标条件
珠街乡羊街村工业辣子初加工厂建设已由中共昌宁县委农村工作领导小组办公室、昌宁县财政局以昌委农办发〔2026〕21号批准，项目业主为昌宁县珠街彝族乡人民政府，建设资金来自上海市对口支援与合作交流专项资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。
[bookmark: _Toc5949_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23315_WPSOffice_Level2]2.项目概况与招标范围
2.1 工程名称：珠街乡羊街村工业辣子初加工厂建设。
2.2 项目地点：昌宁县珠街乡羊街村。
2.3 建设内容：1.新建钢结构标准化仓库700平方米，配备重型防锈货架、叉车托盘、仓库实时监控系统1套、控温控湿系统1套；2.新建框架结构管护房共180平方米；3.新建日产能为20吨的工业辣椒烘干生产线1条，设备购置运输及安装调试等；4.配套设施建设通水1项，新建50立方米消防水池 1个及消防管道，安装消防设施，硬化进场道路及场地680平方米，通电1项；5.新建产业道路3公里，3.5米宽0.18米厚C30砼路面，配套挡土墙、涵管等附属设施。
    2.4 招标范围：施工图设计及工程量清单编制范围。
2.5 标段划分：本项目划分为一个标段。
2.6 总投资：约420万元。
2.7 质量要求：符合《工程施工质量验收规范》要求，一次性验收合格并通过备案。
2.8 计划工期：180日历天，具体开工时间以合同约定时间为准。
2.9资格审查方式：资格后审。
2.10本次招标不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc23651_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6739_WPSOffice_Level2]3.投标人资格要求
[bookmark: _Toc1755_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20441_WPSOffice_Level2]3.1 资质条件：投标人必须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织。同时具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质、市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证。
3.2 财务要求：提供2024年或2025年公司财务报表或审计报告（新成立企业提供企业自成立至今时段内的企业财务报表或近三个月银行出具的资信证明），包括资产负债表、现金流量表、利润表。
3.3 项目经理资格要求：拟投入本工程的项目经理必须具备二级及以上建造师注册证（专业为建筑工程或市政公用工程），具有有效的安全生产考核合格证书，注册在本单位并提供投标人社保缴纳证明。项目经理未担任其他在建工程项目经理（提供承诺书）。
3.4 信誉要求：投标人当前未被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”。没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态；近三年没有骗取中标和严重违约等情形；投标人当前未有不良记录。（提供承诺书）
[bookmark: _Toc31506][bookmark: _Toc57901555][bookmark: _Toc3884_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7520_WPSOffice_Level2]4. 公告时间及招标文件获取
4.1 公告时间：2026年  月  日17时00分至2026年  月  日23时59分。
4.2 招标文件获取：请于公告时间内登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/），凭企业数字证书（USBKEY）在网上免费获取招标文件。 
[bookmark: _Toc22356][bookmark: _Toc57901556]5. 投标文件的递交
5.1电子投标文件上传截止时间：电子投标文件需在2026年  月  日9时00分前完成网上上传，并打印“上传文件回执”。截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为撤回投标文件。
5.2 本项目采用网上开标方式，开标时投标人无需至现场出席开标会；各投标人对上传的相关证件及证明资料真实性负责（确保上传的相关资料清晰可见，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响评标的，责任由投标人自行承担），若招标人发现投标人提供虚假的资料，一经查实取消投标资格，并依据相关法律法规进行处罚。
电子投标文件的解密时间为30分钟。具体远程开标操作流程请各投标人在云南省公共资源交易中心（保山市）服务系统“服务指南”栏目下载《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用于投标人/供应商）》，按照《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用于投标人/供应商）》完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作，请投标人仔细阅读以保证开标顺利进行。
[bookmark: _Toc57901557][bookmark: _Toc7661]6. 公告发布的媒介
本次招标公告在全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/）发布，招标人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
7. [bookmark: _Toc57901579][bookmark: _Toc9330]联系方式
招标人：昌宁县珠街彝族乡人民政府
地  址：保山市昌宁县珠街彝族乡
联系人：鄂先生           电  话：0875-7818206 
招标代理机构：保山加定招标咨询有限公司
地  址：保山市隆阳区传媒大厦B座9楼
项目负责人：邵龙         电  话：0875-2203233
监督部门及联系方式：中共昌宁县委农村工作领导小组办公室0875-
日期：2026年  月  日
[bookmark: _Toc32672502][bookmark: _Toc17036_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28077_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8027]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc280548140][bookmark: _Toc509584653][bookmark: _Toc280635617][bookmark: _Toc15196_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7286_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32672503][bookmark: _Toc23387][bookmark: _Toc280635618][bookmark: _Toc269477563][bookmark: _Toc280548141]一、投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：昌宁县珠街彝族乡人民政府
地  址：保山市昌宁县珠街彝族乡
联系人：鄂先生            
电  话：0875-7818206

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：保山加定招标咨询有限公司
地  址：保山市隆阳区传媒大厦B座9楼
项目负责人：邵龙
电  话：0875-2203233

	1.1.4
	项目名称
	珠街乡羊街村工业辣子初加工厂建设

	1.1.5
	建设地点
	昌宁县珠街乡羊街村

	1.1.6
	项目概况及标段划分
	项目概况：1.新建钢结构标准化仓库700平方米，配备重型防锈货架、叉车托盘、仓库实时监控系统1套、控温控湿系统1套；2.新建框架结构管护房共180平方米；3.新建日产能为20吨的工业辣椒烘干生产线1条，设备购置运输及安装调试等；4.配套设施建设通水1项，新建50立方米消防水池 1个及消防管道，安装消防设施，硬化进场道路及场地680平方米，通电1项；5.新建产业道路3公里，3.5米宽0.18米厚C30砼路面，配套挡土墙、涵管等附属设施。
标段划分：本项目划分为一个标段。

	1.1.7
	计划投资
	约420万元

	1.2.1
	资金来源
	上海市对口支援与合作交流专项资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.3.1
	招标范围
	施工图设计及工程量清单编制范围

	1.3.2
	计划工期
	180日历天，具体开工时间以合同约定时间为准。

	1.3.3
	质量要求
	符合《工程施工质量验收规范》要求，一次性验收合格并通过备案。

	1.4.1
	投标人资质条件
	1.资质条件：投标人必须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织。同时具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质、市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证。
2.财务要求：提供2024年或2025年公司财务报表或审计报告（新成立企业提供企业自成立至今时段内的企业财务报表或近三个月银行出具的资信证明），包括资产负债表、现金流量表、利润表。
3.项目经理资格要求：拟投入本工程的项目经理必须具备二级及以上建造师注册证（专业为建筑工程或市政公用工程），具有有效的安全生产考核合格证书，注册在本单位并提供投标人社保缴纳证明。项目经理未担任其他在建工程项目经理（提供承诺书）。
4.信誉要求：投标人当前未被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”。没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态；近三年没有骗取中标和严重违约等情形；投标人当前未有不良记录。（提供承诺书）

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	招标人将不统一组织工程现场踏勘、不召开投标预备会。各投标人应根据需要自行考察工地现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止日期前10天

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止日期前15天

	1.11
	分  包
	不允许

	1.12
	偏  离
	详见评标办法

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人以书面形式发出的答疑书、补遗书或通知等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止日期前10天

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年  月  日9时0分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到澄清后一天

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到修改后一天

	3.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.2.1
	报价方式
	1.投标报价要求
（1）投标报价为工程量清单综合单价报价，需包含项目实施过程中涉及的土建工程、安装工程、设备及材料的采购、施工及安装费用，包装费、上下车装卸费、运输费、安装调试费、人工费、检验验收、保险、税费、风险（不可预见费）、技术服务、售后维护服务及为完成本项目而产生的所有费用。
（2）本项目招标人设置暂列金额（若有），暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，不直接属于承包人所有，而是由发包人暂定并掌握使用的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、确认等费用。暂列金计入招标人部分，为不可竞争费用，投标人在报价中不得随意调整，否则视其投标文件为无效文件。
（3）本项目工程量清单表中公布的工程量清单综合单价上限价（若有），投标人报价时不得超过上限价，否则视其投标文件为无效文件。
（4）工程量清单中标注的专业工程暂估价或暂定价材料价（若有），投标人在报价时不得调整，否则视其投标文件为无效文件。
2.主要材料的报价要求
（1）主要材料的技术参数、规格、型号等满足设计及招标文件要求。
（2）本工程使用的主要材料必须环保、安全、可靠、节能，材料价格（暂定价材料除外）由投标人按市场价格结合自身实力，充分考虑风险后自主报价。
（3）材料价格的确定（如有暂定价材料，则暂定价材料除外，暂定价材料价格不得修改）：投标人参考同期的《建筑材料市场价格指导》《云南省建设工程材料及设备价格信息》，结合工程所在地目前市场价格确定。
（4）工程实施过程中材料价格不予调整。
（5）投标人所采购的材料如不符合设计和质量标准要求，发包人可拒绝进场使用并拒绝验收，由承包人按发包人要求的时间退出施工现场，重新采购符合要求的材料，承担由此产生的费用，工期不予顺延。承包人若在规定时间内未按符合设计要求和国家现行相关材料设备的质量标准采购到位，发包人有权代承包人采购，承包人配合办理采购相关手续并签订采购合同。

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天，从投标截止日算起。投标人承诺投标有效期不满足招标文件要求的作无效标处理。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金金额：人民币4万元。
●本项目投标保证金收取数额应为人民币8万元，根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）要求，本项目投标保证金减免为人民币4万元（降幅为50%）。
●本项目根据《云南省人民政府关于印发2024年进一步推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2024〕7号）等文件要求，免收取无失信记录企业投标保证金。无失信记录投标人可在交易系统保证金缴纳页面直接获取信用报告，签名确认后即可完成无失信记录证明材料的提交工作。若无法获取信用报告，则需于投标截止前在缴纳保证金界面上传招标公告发布之日后“信用中国”出具的信用报告。
一、投标保证金提交方式
投标保证金的提交方式有三种：银行转账、银行保函、投标保证保险。
（一）银行转账：投标保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构其他名义提交。
（二）银行保函：保函申请人必须是投标人，受益人必须是招标人，保证人必须是投标人基本账号的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。
（三）投标保证保险：应符合《关于在全省房屋建筑和市政基础设施工程领域深入推进建设工程保证保险工作的通知》（云建建〔2020〕65号）、《云南省建设工程招标投标管理办公室关于进一步优化营商环境 落实建设工程保证保险制度的通知》（云建招〔2020〕116号）和《云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易平台接入电子保函服务指导意见的通知》（云发改平台建管〔2021〕1152号）的相关要求。
二、投标保证金的提交时间：投标截止时间之前。
三、投标保证金的办理程序
（一）采用银行转账方式：            
户名：昌宁县公共资源交易中心 
开户行：中国建设银行股份有限公司昌宁支行
专用账号：以系统生成为准          
潜在投标人转账到保证金专项银行账户后，需使用数字证书（CA）登录“公共资源交易平台交易电子服务系统”，在投标保证金模块找到对应项目进行确认并打印确认回执；若保证金出现未绑定导致无法确认的请及时联系 010-86483801（7x24小时开通）。
（二）采用银行保函方式：
潜在投标人需使用数字证书（CA）登录“公共资源交易平台交易电子服务系统”，在投标保函模块找到对应项目进行保函信息的录入。
（三）采用投标保证保险方式：
流程：第一步：投标人登录云南省公共资源交易中心，点击【新交易系统（工程建设类）】，选择【投标方】，登录云南省公共资源交易系统，使用投标人 CA 登录，完成项目投标确认及下载招标文件。第二步：选择保证金缴纳方式登录后，首先需要在【我要投标】菜单，选择对应的项目，点击【我要投标】，在【我确认投标的项目】菜单中找到确认投标的项目，点击【进入项目】，进入项目详情，点击【缴纳保证金】图标后，选择【确认投标保证金】。第三步：用户进入保证金缴纳页面，在【保险保函】-【电子保险保函】模块下点击【去购买】或【购买保险保函】，用户选择金融机构，选择【工程保证保险网】，选择【出函机构】。
1.当投标人未能按照招标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。
2.投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账户资金支付。因从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的，应由企业自行承担。
3.在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。
4.投标人投标成功，视同缴纳投标保证金，保险期限开始。中标公示及中标通知书发放后，未中标人的保险期限自动终止，中标人的保险期限延至合同签订，中标人签订合同后，保险期限自动终止。
5.同一项目发生多次流标、多次开标，工程投标保证保险只购买一次。
四、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：
1.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的。
2.投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
3.投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的。
4.法律法规规定的其他没收投标保证金情形。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2024年或2025年（新成立企业提供企业自成立至今时段内的企业财务报表或近三个月银行出具的资信证明）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2023年至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	应按照招标文件要求的投标文件格式，在法定代表人或授权代理人签字或盖章处签名或签章；在投标人盖章处盖单位公章，没有按照要求签字或盖章的投标文件将被拒绝。签字或盖章均可使用公章或电子章。

	3.7.4
	投标文件份数
	网上递交：网上递交需登录保山市公共资源交易电子服务系统，投标人须在投标文件提交截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传文件回执”，投标文件递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。
如投标人有幸中标，需向招标人提供两套纸质投标文件。

	4.2.2
	递交投标文件时间及地点
	时间：2026年  月  日9时00分前
地点：全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年  月  日9时00分
开标地点：昌宁县公共资源交易中心

	5.2
	开标程序
	按照电脑显示顺序依次唱标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：招标人代表及随机抽取的评标专家共5人及以上单数组成。 
评标专家确定方式：从云南省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：前3名

	7.3.1
	履约担保
	缴纳中标总金额   %的履约保证金（具体双方在合同谈判时约定）
履约担保形式：银行转账或保证保险或银行保函
提交时间：中标单位在收到中标通知书后且在签订合同协议书之前

	其他
	评标办法
	综合评估法

	
	最高投标限价
	详见工程量清单，投标报价超过最高投标限价的按无效标处理。

	
	[bookmark: _Toc509584654]农民工工资保障金
	中标人必须按照《保障农民工工资支付条例》的有关规定开设农民工工资专用账户，确保及时支付农民工工资。在施工合同签订前，需向项目所在地劳动保障部门交纳中标总价3%的农民工工资保障金。

	
	招标代理服务费
 
	[bookmark: _GoBack]按照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》的通知（云建招协〔2024〕58号）优惠后收取3.80万元，由中标人向招标代理机构支付。招标代理费用交纳账户如下：
开户名称：保山加定招标咨询有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司保山市分行新村支行
账    号：53050172864200000168
联 系 人：杨女士
电    话：0875-2203233





[bookmark: _Toc32672504][bookmark: _Toc16042_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28078_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc509584655]
二、投标须知
[bookmark: _Toc509584656]1. 总则
[bookmark: _Toc296602421][bookmark: _Toc246996919][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc179632547]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc246996177][bookmark: _Toc247085691][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc246996920][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc296602422][bookmark: _Toc179632548]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc296602423][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc179632549]1.3 招标范围、计划工期、质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc246996179][bookmark: _Toc247085693][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc296602424][bookmark: _Toc246996922]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（3）财务要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
[bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc246996923][bookmark: _Toc296602425][bookmark: _Toc247085694][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc246996180]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用；
1.5.2中标人应支付招标代理服务费。
[bookmark: _Toc296602426][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc246996924][bookmark: _Toc179632553][bookmark: _Toc246996181][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc247085695][bookmark: _Toc152045536]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc246996182][bookmark: _Toc247085696][bookmark: _Toc246996925][bookmark: _Toc296602427][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc152045537]1.7 语言文字
[bookmark: _Toc247085697][bookmark: _Toc246996183][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc246996926][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc144974506]招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc296602428]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc296602429][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc247592876][bookmark: _Toc247527563]1.9 踏勘现场
不组织。
[bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc296602430][bookmark: _Toc247527564][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc247592877][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc144974508]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人不组织投标预备会。
1.11 分包
本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc296602431]1.12 偏离
投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc246996187][bookmark: _Toc247085701][bookmark: _Toc179632560][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc296602432][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc509584657][bookmark: _Toc246996930][bookmark: _Toc3492]2. 招标文件
[bookmark: _Toc246996931][bookmark: _Toc296602433][bookmark: _Toc246996188][bookmark: _Toc247085702][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc152045543]2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式。
2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc246996932][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc296602434][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc246996189]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
[bookmark: _Toc179632563][bookmark: _Toc246996190][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc247085704][bookmark: _Toc246996933][bookmark: _Toc296602435][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc152045545]2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
[bookmark: _Toc19183][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc509584658][bookmark: _Toc296602436][bookmark: _Toc152042322]3. 投标文件
[bookmark: _Toc296602438][bookmark: _Toc179632566][bookmark: _Toc246996936][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc246996193][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc247085707][bookmark: _Toc152045548]3.1.1 投标文件全部采用电子文档形式，由投标函部分、资格审查部分、商务部分、技术部分组成。
3.1.2 投标函部分主要包括下列内容：详见投标文件格式部分。
3.1.3 资格审查部分主要包括下列内容：详见投标文件格式部分。
3.1.4 商务部分主要包括下列内容：详见投标文件格式部分。
3.1.5 技术部分主要包括下列内容：详见投标文件格式部分。
3.2 投标报价
[bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc152045549]3.2.1 本工程的投标报价方式：见投标人须知前附表。
3.2.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，一旦中标，在实施过程中不因地块之间距离分散、施工难度等因素而追加预算。
3.2.3 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款所列招标工程范围及工期所需的全部费用，不得以任何理由重复计算，作为投标人计算单价或总价的依据。
3.2.4 最高投标限价：见投标人须知前附表。
3.2.5 投标报价说明
（1）投标报价为工程量清单综合单价报价，需包含项目实施过程中涉及的土建工程、安装工程、设备及材料的采购、施工及安装费用，包装费、上下车装卸费、运输费、安装调试费、人工费、检验验收、保险、税费、风险（不可预见费）、技术服务、售后维护服务及为完成本项目而产生的所有费用。
（2）本项目招标人设置暂列金额（若有），暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，不直接属于承包人所有，而是由发包人暂定并掌握使用的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、确认等费用。暂列金计入招标人部分，为不可竞争费用，投标人在报价中不得随意调整，否则视其投标文件为无效文件。
（3）本项目工程量清单表中公布的工程量清单综合单价上限价（若有），投标人报价时不得超过上限价，否则视其投标文件为无效文件。
（4）工程量清单中标注的专业工程暂估价或暂定价材料价（若有），投标人在报价时不得调整，否则视其投标文件为无效文件。
3.2.6 主要材料的报价要求
（1）主要材料的技术参数、规格、型号等满足设计及招标文件要求。
（2）本工程使用的主要材料必须环保、安全、可靠、节能，材料价格（暂定价材料除外）由投标人按市场价格结合自身实力，充分考虑风险后自主报价。
（3）材料价格的确定（如有暂定价材料，则暂定价材料除外，暂定价材料价格不得修改）：投标人参考同期的《建筑材料市场价格指导》《云南省建设工程材料及设备价格信息》，结合工程所在地目前市场价格确定。
（4）工程实施过程中材料价格不予调整。
（5）投标人所采购的材料如不符合设计和质量标准要求，发包人可拒绝进场使用并拒绝验收，并由承包人按发包人要求的时间退出施工现场，重新采购符合要求的材料，承担由此产生的费用，工期不予顺延。承包人若在规定时间内未按符合设计要求和国家现行相关材料设备的质量标准的材料、设备等采购到位，发包人有权代承包人采购，承包人配合办理采购相关手续并签订采购合同。
3.2.7 工程量清单
（1）工程量清单误差、遗漏项目的修正：
A.招标人若发现工程量清单存在误差或有遗漏项目，可在投标截止时间前15日对工程量清单做修正，并以书面形式通知所有投标人，由此影响投标人的投标文件编制时间的，招标人将适当延长投标截止时间，并以书面形式通知所有投标人。
B.投标人不得对招标人公布的工程量清单作任意调整和修改，投标人若对工程量清单有疑问可在投标截止时间前10日向招标人书面提出，由招标人视情况作出书面回复。
（2）除招标人书面通知修改工程量清单中的编号、单项名称、单位、工程量外，投标人不得更改招标人提供的工程量清单。
3.2.8 投标人可先到工地踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价及工期的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。
3.2.9 招标人可能无法向承包人提供搭建用于办公及生活的临时设施的场地，投标人在进行投标报价时，应充分考虑施工现场条件的限制，结合自身情况，该项费用包含在投标人的投标报价内，招标人不再另行支付费用。
3.2.10 中标单位在施工过程中对现有道路、管线、建构筑物、绿化、外装修等已完成品、半成品造成损毁的，应无偿进行修复或承担损失。
[bookmark: _Toc246996194][bookmark: _Toc246996937][bookmark: _Toc296602439][bookmark: _Toc247085708]3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc179632568][bookmark: _Toc246996938][bookmark: _Toc246996195][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc247085709][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc296602440]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。
3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
[bookmark: _Toc247085710][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc246996196][bookmark: _Toc246996939][bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc296602441][bookmark: _Toc179632570][bookmark: _Toc152045552]3.5 资格审查资料
投标人在编制投标文件时，应按照资格审查的内容提供资料，以证实其各项资格条件满足文件要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
[bookmark: _Toc296602442][bookmark: _Toc179632571][bookmark: _Toc246996197][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc247085711][bookmark: _Toc246996940][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc152045553]3.6 备选投标方案
本项目无备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
[bookmark: _Toc246996942][bookmark: _Toc179632573][bookmark: _Toc13033][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc247085713][bookmark: _Toc296602443][bookmark: _Toc509584659][bookmark: _Toc246996199]3.7.1 投标文件全部采用电子文档，由投标函部分、资格审查部分、商务部分、技术部分组成。
投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 如投标人提交的电子标书不符合3.7.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
3.7.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.4 投标文件的签署：见投标人须知前附表。
投标函、投标函附录及承诺函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人在相应部分进行电子签名或电子签章。
如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人或委托代理人在相应部分进行电子签名或电子签章。
如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
3.7.5 投标文件的提交及份数：见投标人须知前附表。
4. 投标
[bookmark: _Toc179632574][bookmark: _Toc246996943][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc246996200][bookmark: _Toc296602444][bookmark: _Toc247085714][bookmark: _Toc144974524]4.1 投标文件的加密与上传
[bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc247085715][bookmark: _Toc246996201][bookmark: _Toc246996944][bookmark: _Toc179632575][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc152045557]4.1.1 投标人应将电子投标文件加密后在投标截止时间前上传至交易系统。
[bookmark: _Toc17569][bookmark: _Toc246996203][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc509584660][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc247085717][bookmark: _Toc179632577][bookmark: _Toc296602447][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc246996946]5. 开标
[bookmark: _Toc179632578][bookmark: _Toc246996947][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc296602448][bookmark: _Toc247085718][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc246996204]5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
[bookmark: _Toc296602449][bookmark: _Toc179632579][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc246996948][bookmark: _Toc246996205][bookmark: _Toc247085719][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152045561]5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。
[bookmark: _Toc296602450]5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc296602451][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc246996206][bookmark: _Toc246996949][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc509584661][bookmark: _Toc247085720][bookmark: _Toc179632580][bookmark: _Toc30454]6. 评标
[bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc246996207][bookmark: _Toc247085721][bookmark: _Toc296602452][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc179632581][bookmark: _Toc246996950][bookmark: _Toc152042339]6.1 评标委员会
6.1.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。
6.1.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
[bookmark: _Toc296602453][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc247085722][bookmark: _Toc246996951][bookmark: _Toc246996208][bookmark: _Toc179632582][bookmark: _Toc152042340]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc246996952][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc247085723][bookmark: _Toc246996209][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc179632583][bookmark: _Toc296602454][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc29741][bookmark: _Toc5016][bookmark: _Toc26976]6.3 投标文件的澄清
为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不能超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第6.5条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
[bookmark: _Toc30408][bookmark: _Toc8146][bookmark: _Toc1340]6.4 投标文件的资格审查和初步审查
1. 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
2. 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
3. 对投标报价的明确要求：专家认为低于成本价格的投标报价为无效标书。
4.工程量清单表应当与招标人公布的内容相对应。
5. 不按招标文件格式签字或盖章的作无效标书处理。
[bookmark: _Toc12176][bookmark: _Toc14640][bookmark: _Toc15045]6.5 投标文件计算错误的修正
评标委员会将对确定为实质上响应了招标文件的要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或者表达上的错误，修正错误的原则如下：
如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；
当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，若单价有明显的小数点错误，应以总价为准，并修改单价。
当单价与数量的乘积与合价不一致时，若合价除以工程量小于投标单价，则结算时以该单价为准；若合价除以工程量大于投标单价，则结算时以投标单价为准。
按上述修正错误的原则及方法进行调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后（出具书面材料），修正后的投标报价作为投标人的投标报价，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将不再参加评审，做无效标处理，并不影响评标工作。
经过检查并修正后，根据最后确定的报价审查其报价的有效性。
6.6 投标文件的评审、比较和否决
1.评标委员会将按照本须知第6.4条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评定和比较。
2.在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
3.评标委员会依据评标办法对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
4.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求或形不成竞争力时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
5.当进入详细评审的投标人不足三家，但评标委员会经评审认为投标仍具有竞争力时，评标委员会可以继续进行评标。
[bookmark: _Toc246996210][bookmark: _Toc179632584][bookmark: _Toc246996953][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc7216][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc296602455][bookmark: _Toc509584662][bookmark: _Toc247085724]7. 合同授予
[bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc247085725][bookmark: _Toc246996954][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc246996211][bookmark: _Toc296602456][bookmark: _Toc179632585][bookmark: _Toc152045567]7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc296602458][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc246996212][bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc152042344]7.2中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc296602459][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc247085727][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc246996956][bookmark: _Toc246996213]7.3履约担保
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保，且应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc246996957][bookmark: _Toc296602460]7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应当向中标人退还投标保证金。给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc509584663]8. 重新招标和不再招标
8.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
在投标截止时间之前，投标人数少于3个；
经评标委员会评审后否决所有投标。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc509584664][bookmark: _Toc296602461][bookmark: _Toc24517]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc296590983][bookmark: _Toc246996962][bookmark: _Toc296602462][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc246996219][bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc247085733]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc247085734][bookmark: _Toc179632594][bookmark: _Toc246996963][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc296602463][bookmark: _Toc246996220]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc247085735][bookmark: _Toc246996221][bookmark: _Toc246996964][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc296602464][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc179632595]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc247085736][bookmark: _Toc296602465][bookmark: _Toc246996965][bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc246996222][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc247085737][bookmark: _Toc246996223][bookmark: _Toc246996966][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc296602466]9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc874][bookmark: _Toc179632598][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc246996967][bookmark: _Toc296602467][bookmark: _Toc247085738][bookmark: _Toc509584665][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc246996224]10. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc11010][bookmark: _Toc152045583][bookmark: _Toc296602471][bookmark: _Toc247085741][bookmark: _Toc399678398][bookmark: _Toc24128][bookmark: _Toc144974550][bookmark: _Toc2941][bookmark: _Toc152042360][bookmark: _Toc23554][bookmark: _Toc246996226][bookmark: _Toc179632601][bookmark: _Toc246996969]需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。









[bookmark: _Toc23106_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18185][bookmark: _Toc29639_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32672505][bookmark: _Toc509584672]第三章 评标办法
[bookmark: _Toc16311]本次评标分为初步评审、详细评审两个阶段，经初步评审通过的投标人，才能进入详细评审。最终按照综合评分（技术评分和商务评分之和）由高到低的顺序推荐中标候选人（开标后，即使通过初步评审的投标文件少于3份，评标委员会仍可以推荐中标候选人，同时若因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；当有效投标不足三家但仍具有竞争性，评标委员会可以继续进行评标工作）。
[bookmark: _Toc6137_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc311279262][bookmark: _Toc10653_WPSOffice_Level2]一、评标机构
[bookmark: _Toc311279263]评标活动由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由5人及以上单数组成。
[bookmark: _Toc7020_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22221_WPSOffice_Level2]二、评标纪律
评标活动应遵循“公平、公正、科学、择优”的原则，严格自律，自觉接受有关部门的监督。任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担责任。评标过程中，不允许任何人把投标文件及其评标相关资料带出评标会场，评标结束后应如数交还。
[bookmark: _Toc311279264][bookmark: _Toc14379_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30409_WPSOffice_Level2]三、评标程序
评标委员会应按照《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计划委员会等七部委令〔2001〕12号）等规章、规范文件规定进行评标工作，评标的程序为：
（一）初步评审；
（二）详细评审；
（三）提交评标报告。
[bookmark: _Toc16219_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25765_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc311279266]四、初步评审
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件的签字和盖章
	符合第二章“投标人须知”相关规定

	
	
	投标文件格式
	符合招标文件格式的相关要求

	
	
	报价的符合性
	只能有一个有效报价，总价不得高于公布的最高投标限价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	安全生产许可证
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	工期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于招标文件相关规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的项目名称、单位、数量等。


[bookmark: _Toc13046_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26461_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc311279268]五、详细评审
评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审并评分，分值构成如下：
评标分值分配表：
	[bookmark: _Toc476057332]综合评估法
	评分因素及分值
	评审项
	分值

	
	技术部分评审（60分）
	施工总承包管理方案与措施
	15分

	
	
	施工方案与技术措施
	15分

	
	
	质量承诺及保障措施
	6分

	
	
	安全生产、文明施工、环境保护措施
	6分

	
	
	工程进度计划与保证措施
	6分

	
	
	施工机械及设备投入
	6分

	
	
	项目管理人员配置
	6分

	
	商务部分评审（40分）
	投标总价
	40分

	需要补充的其他内容：
评标委员会对通过初步评审和详细评审的投标文件进行评审，按其最终评审得分由高到低的顺序，依次推荐前3名投标人为中标候选人。
最终评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分和报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
招标人有权对投标人报价中的严重不平衡报价本着总价不变，调整分项细目单价的原则进行调整，投标人应予以接受，否则不授予合同。


注：投标人编制技术部分应针对项目实际，注重质量而非篇幅，技术部分总页数不得超过500页，否则技术部分全部在②档及以下赋分。
（一）技术部分评审（60分）
（1）施工总承包管理方案与措施（15分）
①与发包人/监理人/过程造价跟踪审计单位/其他分包商及独立承包商/供应商之间协调、配合满足要求，管理方案和施工措施针对性强。管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全的得10-15分；
②与发包人/监理人/过程造价跟踪审计单位/其他分包商及独立承包商/供应商之间协调、配合基本满足要求，管理方案和施工措施针对性较强。管理机构较健全，职责分工较明确；管理制度较齐全的得5-9分；
③与发包人/监理人/过程造价跟踪审计单位/其他分包商及独立承包商/供应商之间协调、配合不能满足要求，管理方案和施工措施针对性一般。有管理机构，职责有分工；管理制度基本齐全的得1-4分；
④无施工总承包管理方案与措施的不得分。
（2）施工方案与技术措施（满分15分）
①对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；符合环保、安全、文明生产要求。市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力的得10-15分；
②对项目总体概况、部署及措施表述较清晰、完整；对项目主要及关键方案有表述，对项目重点、难点的解决方案可行；符合环保、安全、文明生产要求。市政基础设施项目，交通组织规划较合理，交通组织措施可行的得5-9分；
③对项目总体概况表述不够清晰；部署及措施不够具体；对项目主要及关键方案表述不够清晰；市政基础设施项目，交通组织规划不够合理，交通组织措施基本可行的得1-4分；
④无施工方案与技术措施的不得分。
（3）质量承诺及保障措施（满分6分）
①质量承诺非常全面、详细、合理，针对性强，有详细的保障措施，管理制度齐全，实施与监控措施全面、有效，有详细的质量违约责任承诺的得5-6分；
②质量承诺详细、合理，有针对性，有合理的保障措施，管理制度较齐全，实施与监控措施较完整，有质量违约责任承诺的得3-4.9分；
③质量承诺基本合理，针对性一般，保障措施基本合理，管理制度基本齐全，实施与监控措施基本完整，无质量违约责任承诺的得1-2.9分；
④无质量承诺及保障措施的不得分。
（4）安全生产、文明施工、环境保护措施（满分6分）
①安全生产、文明施工、环境保护措施具体详细、切实可行，管理制度齐全，实施与监控措施全面、有效，有详细的违约责任承诺的得5-6分；
②安全生产、文明施工、环境保护措施一般、基本可行，管理制度较齐全，实施与监控措施较完整，有违约责任承诺的得3-4.9分；
③安全生产、文明施工、环境保护措施粗略，管理制度基本齐全，实施与监控措施基本完整，无违约责任承诺的得1-2.9分；
④无安全生产、文明施工、环境保护措施的不得分。
（5）工程进度计划与保证措施（满分6分）
①总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行，有详细的违约责任承诺的得5-6分；
②总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容较全面，线路较清晰，计划编制较合理；措施可行，有违约责任承诺的得3-4.9分；
③总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容基本全面，线路基本清晰，计划编制基本合理；措施基本可行，无违约责任承诺的得1-2.9分；
④无工程进度计划与保证措施的不得分。
（6）施工机械及设备投入（满分6分）
①施工机械及设备能满足工程要求，机械和设备搭配合理、准确，针对工程实际的得5-6分；
②施工机械及设备基本能满足工程要求，机械和设备搭配基本合理、准确，基本针对工程实际的得3-4.9分；
③施工机械及设备基本能满足工程要求，机械和设备搭配不合理，不针对工程实际的得1-2.9分；
④无施工机械及设备投入的不得分。
（7）项目管理人员配置（满分6分）
①项目管理机构人员职责分工明确，岗位责任制度健全，项目组织机构人员专业配备齐全、技术工种及数量合理，能满足工程管理需要的得5-6分；
②项目管理机构人员配置合理，能满足工程管理需要，但专业配置针对性一般的得3-4.9分；
③项目管理机构人员配置基本合理，基本满足工程管理需要，但专业配置缺乏针对性的得1-2.9分；
④对项目管理人员没有说明的不得分。
技术部分评分中，各评委应自主评分并签字确认。当评委有效评分份数在3份以上（含3份）时，计算平均分值为投标人技术部分得分（保留小数点后两位）。
（二）商务部分评审（40分）
评标基准价计算方法：通过初步评审的所有投标总报价的平均值。
投标总报价评分计算方法：投标总报价等于评标基准价得满分40分，投标总报价相比评标基准价每上浮或下浮1%扣0.5分，扣完为止（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位）。
（三）投标人最终得分
技术部分得分+商务部分得分=最后得分。
[bookmark: _Toc476057333][bookmark: _Toc24057_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15136_WPSOffice_Level2]七、评标委员会评分时，应遵守下列规则：
（一）评标委员会成员应按招标文件的要求，认真审查、评审各投标人的投标文件，并写出书面审查和评审意见。
（二）评标委员会各成员应自主评分，并签字确认。
（三）评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律法规、规定研究决定。
（四）评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标委员会的评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结论有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不以书面阐述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
[bookmark: _Toc5949_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23315_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc509584685]（五）本次评标最终得分为技术部分得分与商务部分得分之和，按照最终得分由高到低的顺序推荐中标候选人。（开标后，即使通过初步评审的投标文件少于3份，评标委员会仍可以推荐中标候选人。同时，若因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；当有效投标不足三家但仍具有竞争性时，评标委员会可以继续进行评标工作。）最终得分最高的投标人推荐为第一中标候选人，如出现最终得分相同的情况，以投标总报价最低者优先。
[bookmark: _Toc28333][bookmark: _Toc32672506][bookmark: _Toc26176_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11059_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4715]第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc21581_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc933_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc509584686]第一部分 合同协议书
[bookmark: _Toc8074_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10557_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc509584687]发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. [bookmark: _Toc351203482]工程承包范围：。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                      。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自                                   生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)                               
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
[bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc351203632]

合同通用条款采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理局印发的（GF—2017—0201）«建设工程施工合同（示范文本）»。



































第3部分 专用合同条款
（以甲乙双方签订合同时具体协商的内容为准）
一、词语定义及合同文件
1.词语定义与通用条款一致
2. 合同文件及解释顺序：
合同文件组成及解释顺序：
（1）本合同协议书；
（2）本合同专用条款；
（3）本合同通用条款；
（4）中标通知书；
（5）工程量清单；
（6）报价书；
（7）图纸；
（8）标准、规范及有关技术文件；
（9）投标书及其附件；
3. 语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同使用中文。
3.2 适用法律和法规
需要明确的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》。 
3.3 适用标准、规范
  适用标准、规范的名称：
  发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，承包人自备
  国内没有相应标准、规范时的约定：无。
4  图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸的日期和套数：开工时提供一套图纸。
4.2 发包人对图纸的保密要求：承包人不得将图纸转让、复印给第三者。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。 
二、双方一般权利和义务             
5. 工程师
5.1 监理单位委派的工程师
姓名：                      职务：          　　                              
发包人委托的职权：详见监理合同。   
需要取得发包人批准才能行使的职权：发布开工令、停工令、复工令，签署现场有关的签证资料。  
5.2 发包人派驻的工程师
姓名：                    职务：         现场代表                 
职权：       协调各方关系，对工程实行全面管理，对工程方案进行优化。  
5.3 不实行监理的，工程师的职权：    该项目实行监理。                 
7. 项目经理
  姓名：                    职务：                            
（1）进场项目经理应与在投标文件中填报的项目经理一致，与中标时承诺人员不符的，应按投标承诺予以处理，并处违约金伍万元；若投标人因特殊原因确需更换，由中标人向发包人提出书面申请，并提供相应的证明材料，经监理及发包人审核同意后方可更换。对不称职的项目经理，发包人及监理有权要求更换，承包人应赔偿发包人的损失。
（2）进场施工机械达不到投标文件承诺的，以及因承包方机械不到位影响施工工期的，应按投标承诺予以处理，并按照相关规定对承包方及项目经理进行违约处理。
（3）中标人必须按照要求时限足额缴纳履约保证金、农民工工资保证金，并在项目所在地设立独立核算非法人分支机构后，才能签订施工合同。未按规定缴纳履约保证金、农民工工资保证金的，取消其中标资格，依次另行确定项目中标单位，原中标单位投标保证金不予退还。
（4）施工组织不力，严重影响工程质量及工程进度，未按照整改要求及时整改的，业主有权终止所签订的施工合同，取消其中标资格，另行确定项目中标（施工）单位。造成经济损失的，需承担相应责任并接受处罚。
8 发包人工作
不执行通用条款中8.1、8.2条，修改为： 
8.1  发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决（由承包人自备柴油发电机，费用包含在承包人的投标报价的清单综合单价中，并且发包人不承担因柴油价格波动等因素造成的风险）。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人自行解决，并承担费用。  
（4） 工程地质和地下管线资料的提供时间：无。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同生效后15天内办理完毕。        
（6）水准点与坐标控制点交验要求：根据设计图纸所注高程由承包人自行测量。
（7）图纸会审和设计交底时间：合同签订后10天内。 
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作：保护工作由承包方负责，费用由承包方承担。 
（9）双方约定发包人应做的其他工作：发生时双方协商确定。
8.2  发包人委托承包人办理的工作：根据工作需要确定。
9 承包人工作
   不执行通用条款中9.1条，修改为：
9.1  承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每15天提供中期施工进度计划，提交发包人审核；每月25日前报送当月实际完成工作量报表、施工日志及次月施工进度计划等资料。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任：由承包人承担，并达到文明工地标准。
（4）向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：自行解决。
   （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责办理并承担相关费用，发包人协助办理。
   （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人自费保护至竣工验收。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人按有关保护要求保护，费用由承包人承担。
（8）施工场地弃渣、弃土、临时建筑清洁卫生的要求：按通用条款9.1（8）款执行，承包方应认真组织好现场管理、文明施工、每天保持施工场地、交通要道的畅通，并将建筑垃圾、废物清理出施工现场，运至指定地点；清淤、修建沟渠的多余弃土用于低洼地的客土或就近进行土地平整，清理、平整运杂费由承包人承担。
（9）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律法规，及时支付工程中的农民工工资。承包人不得以任何借口拖欠民工工资，如果出现严重拖欠现象，给社会造成不良影响者，发包人有权代为支付其拖欠的民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不支付的，作为不良信誉记录予以通报。
（10）双方约定承包人应做的其他工作：无。                                             
三  施工组织设计和工期
10 进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：      年    月    日前上报施工组织设计；     年    月   日前上报开工报告；每月15日和30日前向监理单位及发包方提供下一步进度计划，同时提交上半月进度完成情况报表；每月5日前提供上月已完工程量清单及支付申请表，一式五份。
工程师确认的时间：收到后7个日历日内。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求：按工程师的指令执行，确保    年   月  日竣工。
13 工期延误
不执行通用条款第13.1、13.2条，修改为：
13.1 双方约定工期顺延的其他情况：
本项目约定施工工期为    日历天（          日前竣工），为固定工期，不受气候条件的影响。
若因发包人的原因延误工期，按照合同通用条款第13条执行。若因承包人的原因导致关键工程工期或合同总工期延长，每延长1天承担（10000.00元+超期天数×500.00元/天）的工期违约金，工期拖延30天以上，承包人应承担合同价款10%的工期违约金，并承担因工期延误而造成发包人的一切经济损失。
四  质量与验收
17  隐蔽工程和中间验收
17.1 中间验收：工程质量检查主要由监理和发包人派驻的工作人员进行跟踪检查和随机抽样（破体）检查。若工程质量达不到标准、规范和设计要求，由承包人全部拆除和重新施工，损失由承包人自行承担。监理下达整改通知后仍不整改的，视为违约，可处2000－10000元的违约处罚，造成经济损失和不良影响的，可根据情节轻重，按照相关法律法规追究相应责任。
19  工程试车
19.1 试车费用的承担：无。
五、安全施工
按照合同通用条款第20、21、22条执行。
六、合同价款与支付
  　23  合同价款及调整
  　23.1 本合同价款采用方式：总价中标，固定清单综合单价承包，据实结算，工程施工中不得以任何方式调整中标单价，结算总价不得超过中标总价（经招标人批准同意的设计变更或新增工程量除外）。 
（1）采用固定价格合同，固定单价应为包括直接工程费、措施费、间接费、利润、税金等全费用单价。合同价款中包括的风险范围：包含按招标文件、图纸答疑及补充文件和承包范围内的所有工程内容（包含各分项工程的各工序）。
风险费用的计算方法：已包含在中标价中。
风险范围以外合同价款调整方法：按招标文件的规定。
（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：不适用。
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不适用。
23.2 双方约定合同价款的其他调整因素：变更需要调整合同价格时，按以下原则确定综合单价：
（1）因工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，按照工程量清单综合单价及实际完成工程量结算；没有适用或类似的工程量清单综合单价时，由承包人提出，经监理及业主确定后执行。增加减少工程量，工期不作调整。
（2）编制新增单价时应按照招标文件及合同所确定的计价依据及计算方法，所采用的人工单价、材料价格、机械台班价格、措施费、间接费、利润、税金费率应与投标人工程量清单表相应内容保持一致。
（3）尽管监理人发出变更令后做出了变更价格，但仍应以招标人确定的增减金额作为最终结算支付依据。
（4）最高投标限价编制存在重大缺陷和明显失误，需要调整单价时，可按照项目实施管理程序报招标人审查批准后进行调整，并以此作为最终结算支付依据。
（5）市场价格波动是否调整合同价格的约定：     是       。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                /                               ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：执行云南省保山市造价管理部门发布的材料调整系数和主要材料指导价。
专用合同条款：①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的，根据专用合同条款约定，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 10%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的，根据专用合同条款约定，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 10%时，或材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的，根据专用合同条款约定，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±10%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：          /             
24 工程预付款
中标人按约定进场，本项目无工程预付款。 
25  工程量确认
25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月5日前提交上月已完成工程量清单及支付申请表，一式三份。    
26  工程款（进度款）支付
承包人的基本账户开户银行及账号：                             
应明确事项：发包人单位只能向中标人的基本账户（含中标人在项目实施地开设的企业法人账户）拨付工程款，严禁向个人账户和中标人以外的其他账户拨付工程款。
七、材料设备供应
27  发包人供应材料设备（自行约定）
     由中标人自行采购。                                                                                                                                                            
28 承包人采购材料设备
28.1 承包人采购材料设备的约定：
由中标人自行采购。  
应明确事项：承包人应按投标文件承诺采购材料设备。在采购前将主要材料明细表（注明厂家、品牌、规格、质量等级、数量等）报经发包人现场代表、监理方人员签字后方可采购。对未按照批准采购清单质量要求采购的材料及设备，按照投标承诺予以处理。
八、工程变更
按通用条款第29款执行。批准的工程变更以项目监理机构、项目承担单位代表、设计单位代表共同书面签字确认为准。工程变更的结算：工程量以工程变更单为依据，分部分项工程单价以投标综合单价为准；新增单价（分组工程量清单以外）以发包人核定批准价格为结算价。 
应明确事项：相关变更须报发包人，经原设计单位同意（超原设计单位资质的工程变更由发包人另行委托），报招标人批准，并由原设计单位或由具有相应资质的设计单位提出变更图纸及说明，发包人通知承包人变更。未经批准承包人不得对原设计进行变更。
九、竣工验收与结算
32 竣工验收
32.1 本工程完工验收前，承包人必须按本合同及有关的法规、规程的要求完成相应的验收签证、质量评定工作，并编制完工资料，完工资料需经监理人审定。
完工资料主要内容包括（但不限于）：
1.原始资料部分（电子文件一套）
（1）主要原材料出厂合格证和质量检验、试验资料文件
（2）质量检验原始记录
（3）隐蔽工程质量验收原始记录
（4）重大质量事故和工程缺陷处理资料
（5）观测原始资料记录与分析
（6）试验记录（混凝土及砂浆等材料试验）
2.重要文件部分（一式五份）
（1）工程施工总结及大事记
（2）工程实施进度及措施的记录（包括文字记录和图像资料）
（3）工程完工图及工程量清单
（4）单元工程质量等级评定资料及其验收鉴定证书
（5）重大质量事故及处理记录
（6）重要财务和完工决算资料
（7）工程施工报告及完工报告
（8）设计通知单
（9）监理通知单
（10）发包人文件
（11）工程施工会议纪要 
（12）发包人、承包人往来文件
3.竣工图纸（一式五份）
（1）各工程竣工图（包含平面图等资料）
（2）各项隐蔽工程详图（含资料等）
（3）提交图纸及电子文档要求：单体工程图电子文档为AutoCAD格式，平面图为MapGIS格式。
32.2 中间交工工程的范围和竣工时间：按施工组织设计和工程建设指挥部相关管理规定执行。 
33. 结算
双方约定，本工程采用单价合同，固定综合单价承包，竣工后以综合单价乘以实际完成合格工程内容及工程量进行结算（经招标人批准同意的设计变更或新增工程量除外）。
十、违约、索赔和争议
35违约
35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：合同签订时双方商定。
本合同通用条款第26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任：合同签订时双方商定。
本合同通用条款第33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任：合同签订时双方商定。
双方约定的发包人其他违约责任：合同签订时双方商定。
35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任：合同签订时双方商定。
本合同通用条款第15.l 款约定承包人违约应承担的违约责任：合同签订时双方商定。
双方约定的承包人其他违约责任：合同签订时双方商定。
37  争议
37.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第        种方式解决：
（一）提交        仲裁委员会仲裁；
（二）依法向项目所在地人民法院起诉。
十一、其他
38  工程分包
38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：                                         
  分包施工单位为：                                                                                       
39  不可抗力
39.1 双方关于不可抗力的约定：按通用条款第39款执行。
40  保险
40.1 本工程双方约定投保内容如下：  
（1）发包人投保内容：合同签订时双方商定。
（2）发包人委托承包人办理的保险事项：合同签订时双方商定。
（3）承包人投保内容：合同签订时双方商定。
41 担保
41.1 本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：                担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保、农民工工资支付担保，担保方式为：缴纳中标总金额  %的履约保证金、中标总金额3%的农民工工资支付保证金。履约保证金的提交方式有三种：银行转账、银行保函、投标保证保险。按照云政办发〔2017〕85号文及云建建〔2017〕25号文有关规定执行。 
（3）履约保证金农民工工资支付保证金的退还时间：                        
在项目主体工程完工， 发包人确认承包人没有拖欠农民工工资行为时，退还承包人履约保证金及农民工工资保证金。
（4）双方约定的其他担保事项：投标文件上的质量和工程工期承诺惩罚条件仍然有效。
46 合同份数
46.1 双方约定合同副本份数：合同签订时双方商定。
47 补充条款
· 中标单位在合同签订前足额缴纳各项保证金，才能签订合同。凡不按期或不按规定缴纳保证金的中标单位，将按照相关规定取消其中标资格，没收投标保证金，另行确定项目中标单位。
●本项目质保金为结算价的3%。验收时如出现质量验收不合格情况，中标人需支付结算价的10%作为赔偿金。
· 施工组织不力，严重影响工程质量及工程进度，未按照整改要求及时整改的，招标人可以取消其中标资格，另行确定项目中标单位；造成经济损失的，中标人需承担相应责任并接受处罚。
· 中标单位在工程竣工合格后，不计利息全额退还履约保证金；农民工工资保证金在当地媒体公告确认未拖欠农民工工资和经当地人社局审查同意后，不计利息全额退还农民工工资保证金；若有不良行为的，在扣除相关违约金、处罚金后无息返还。
· 双方需签订工程质量保修书（详见附件1）。



附件1
工程质量保修书

发包人（全称）：                                         
承包人（全称）：                                         

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对                   （工程名称）签订工程质量保修书。
1. 工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括                     。具体保修的内容，双方约定如下 ：
2. 质量保修期
2.2.1 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为 壹 年。
2.2质量保修期自项目终验合格之日起计算。
3. 质量保修责任
3.1 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3 对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，由承包人实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4. 保修费用
4.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5. 其他
5.1 双方约定的其他工程质量保修事项：                                                                                                                                                          
5.2 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。




发 包 人  （公章）：                       承 包 人  （公章）：
法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：
        年      月      日                      年      月      日



















[bookmark: _Toc23651_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc509584689][bookmark: _Toc8356][bookmark: _Toc6739_WPSOffice_Level1]安全生产合同（格式）

为在                        施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                         （以下简称“甲方”）与承包人      （全称）     （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全检查员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式两份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。



甲       方：（单位全称） （盖章）          乙       方：（单位全称） （盖章）
法定代表人                                 法定代表人
     或                                         或
其授权的代理人     （职务）                其授权的代理人     （职务）
               （姓名）                                   （姓名）
              （签字）                                   （签字）
地        址：                             地        址：
电        话：                             电        话：
日        期：                             日        期：
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[bookmark: _Toc25708880]一、技术标准及要求

1.本项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照国家或行业有关标准、规范执行。
2.本项目的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律法规的要求。
3.根据工程设计要求及所处地域和当地政府的相关规定，本项目的材料、设备、施工必须达到现行标准或规范及其最新版本的要求。
[bookmark: _Toc25708881]二、项目质量管理
工程质量的保障措施：项目法人组织有关部门和人员制定施工质量目标及控制要求，监理单位应根据要求，对施工过程中的质量进行全过程控制与管理，项目各级管理人员按照分工，对影响工程质量的各个环节进行严格控制，并按规定保存好质量审核记录及相关图表等，对出现的质量缺陷或事故等，要及时分析原因，分清责任，研究处理方案，进行整改，在施工质量管理中，应特别对施工工序、操作规程、特殊施工部位和特殊施工过程的严格控制和管理，应合同要求，落实责任制，确保工程质量符合要求。
1.定期召开质量例会，总结工程质量施工情况，布置工程质量相关任务。
2.月末组织现场施工质量检查，重点是质量目标的落实情况，在施项目的质量情况，提出质量改进措施。
3.坚持日质量例会制度。专业工长，专职检查员，施工班组长要对当天施工部位质量情况进行小结，指出存在的问题，提出解决措施，限期整改。
4.质量检查员全数检查在施的各分项工程，严禁漏检，严格行使质量否决权。发现施工操作人员不按交底和施工工艺标准操作，施工管理人员在施工前没有交底等违章情况，立即下发整改通知书，限期整改。
5.工长必须每天巡视现场施工情况，将材料进场检验，堆放，运输、施工安装质量、成品保护
等内容及时做好记录，发现违章情况立即处理。
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第八章 投标文件格式


                   （项目名称）              




[bookmark: _Toc1853_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16578_WPSOffice_Level2]投 标 文 件
[bookmark: _Toc1518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22989_WPSOffice_Level2]招标编号：










[bookmark: _Toc8461_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4453_WPSOffice_Level2]投标人名称：                         （盖单位章）
[bookmark: _Toc19894_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2103_WPSOffice_Level2]法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
[bookmark: _Toc32728_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23717_WPSOffice_Level2]联系人及电话：
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[bookmark: _Toc758_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5205_WPSOffice_Level2]二、商务部分各项表格
[bookmark: _Toc20694_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10630_WPSOffice_Level1]第四部分 技术部分
一、施工总承包管理方案与措施
二、施工方案与技术措施
三、质量承诺及保障措施
四、安全生产、文明施工、环境保护措施
五、工程进度计划与保证措施
六、施工机械及设备投入
七、项目管理人员配置

[bookmark: _Toc509584694][bookmark: _Toc29199_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11310_WPSOffice_Level2]
第一部分 投标函部分
一、开标一览表
项目名称：
	投标总报价（元）
	小写：

	
	大写：

	项目经理
	

	质量承诺
	

	质量缺陷责任期
	

	工期
	

	投标保证金及交纳形式
	投标保证金金额：
交纳形式：

	备注
	





投标人名称：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：        年      月     日


[bookmark: _Toc509584695]


二、法定代表人身份证明书
投标人名称：                      
单位性质：                        
地址：                            
成立时间：
经营期限：                         
姓名：       性别：      年龄：      职务： 
系            （投标人名称）的法定代表人。


特此证明。
附：法定代表人身份证复印件



                         投标人名称：            （盖单位章）       
         年     月      日

















[bookmark: _Toc509584696]三、法人授权委托书

本人        （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现在委托    （姓名）为代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）         投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
          
代理人无转委权。

附：代理人身份证复印件


投标人名称：            （盖单位章）
法定代表人：            （签字或盖章）
身份证号码：                              
委托代理人：             （签字或盖章）            
身份证号码：                   
         年     月     日

[bookmark: _Toc509584697]四、投  标  函
致：（招标人名称）
l.根据你方招标编号为  （招标编号）  的（项目名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）     元（￥     ）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准以及招标人和监理人的要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
    2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
    3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
    4.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期      日历天完成并移交全部工程。
    5.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。	
6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。



投标人名称：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：        年      月     日


[bookmark: _Toc509584698]



五、投标函附录
	序号
	项目内容
	承诺内容

	1
	农民工工资保证金
	中标价的   %

	2
	工期延误违约金额
	每延长1天承担          的工期违约金，工期拖延30天以上，承担合同价款     %的工期违约金，并承担因工期延误而造成发包人的一切经济损失

	3
	投标有效期
	投标截止之日起     日历天

	4
	工期
	    日历天

	5
	质量标准
	

	6
	质量缺陷责任期
	验收合格之日起    年

	7
	质保金
	结算价的   %

	8
	质量验收不合格赔偿金
	结算价的   %




投标人名称：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：        年      月     日




[bookmark: _Toc509584699]六、投标保证金
           （招标单位名称）：
鉴于          （投标单位名称）向你单位承诺了愿意参加        （项目名称）的投标，在递交投标文件前愿意出具金额（大写）      元（￥        ）的投标保证金。
一旦我单位在招标文件确定的投标有效期内出现撤回投标，或修改投标总金额，或中标后拒签合同协议书，或未按规定时间递交投标文件，致使招标人重新组织招标，我单位愿意将上述投标保证金作为违约赔偿金由你单位收取。


备注：1.投标人缴纳投标保证金的应附投标保证金缴纳凭证、系统回执、开户行许可证复印件。
2.无失信记录投标人免收投标保证金，需附招标公告发布之日后“信用中国”出具的信用报告。




投标人名称：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：        年      月     日

[bookmark: _Toc509584700]






第二部分 资格审查部分
[bookmark: _Toc509584706][bookmark: _Toc7310][bookmark: _Toc30372_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15221][bookmark: _Toc30158][bookmark: _Toc1382_WPSOffice_Level2]一、投标人基本情况表
	1
	企业名称

	2
	地址

	3
	电话
	联系人

	4
	注册地
	注册年份

	5
	资质等级              （请附有关证书的复印件）

	6
	主营范围
1.
2.
…

	7
	作为总承包人经历年数
	

	8
	其他需要说明的情况


注：1.本表后应企业法人营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件；
2.若企业变更的，应附有变更证明复印件；
3.投标人认为必须附的其他资料。













[bookmark: _Toc21865_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3347][bookmark: _Toc509584707][bookmark: _Toc20922_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18234][bookmark: _Toc15125]二、财务状况表

1.开户情况
	开户银行
	银行名称：
	开户行名称：

	
	银行地址：
	账号：

	
	电话：
	联系人及职务：

	
	传真：
	电传：






2.近年资产负债情况
	财务状况（单位：元）
	        年

	1.总资产
	

	2.流动资产
	

	3.总负债
	

	4.负债率
	

	5.流动负债
	

	6.税前利润
	

	7税后利润
	


注：投标人请附2024年或2025年公司财务报表或审计报告复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表（新成立企业提供企业自成立至今时段内的企业财务报表或近三个月银行出具的资信证明）。







[bookmark: _Toc11109_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14687][bookmark: _Toc509584709][bookmark: _Toc19780_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10840][bookmark: _Toc2263]三、项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作
时间
	
	担任项目经理年限
	

	建造师注册证书编号
	

	已完工程和在建工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或已完工程
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：附身份证、职称证（如有）、建造师注册证、安全生产考核合格证书、社保缴纳证明等复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。
投标人名称：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：        年      月     日
[bookmark: _Toc310810067][bookmark: _Toc12763_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc509584710][bookmark: _Toc377675932][bookmark: _Toc24957_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31878]四、承诺书
（1）项目经理无在建（待建）项目承诺书
致：      （招标人名称）
我方在此声明，我方拟派往              （项目名称）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建（待建）工程的项目经理。


我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。







投标人名称：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：        年      月     日






（2）信誉承诺函

致：（招标人名称）    
我公司参加（  项目名称  ）的投标活动，我公司承诺当前未被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”。没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态；近三年没有骗取中标和严重违约等情形；当前未有不良记录。否则贵单位可取消我公司投标或中标资格。



投标人名称：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：        年      月     日















（3）投标人的承诺函
致：（招标人名称）
本方参与    （项目名称）  的投标，现作如下承诺：
1.我方参与此次投标活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。
2.不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律法规禁止的方式投标。
4.不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。
5.不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿。
6.不扰乱招标活动正常秩序。
7.不进行虚假恶意投诉。
8.因违反法律法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。
如违反以上承诺，自愿接受监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，本投标人不再要求退还投标时所提交的投标保证金，并承担相关责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
特此承诺！



投标人名称：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：        年      月     日






（4）保山市公共资源交易信用承诺书
为打造守法诚信、公平竞争、阳光透明的公共资源交易市场，树立守法诚信的交易形象。谨代表本单位（机构）自愿作出以下信用承诺：
一、我单位（机构）_______________________，统一社会信用代码或身份证号码为________________________，投标项目名称___________________________，在保山市各级公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）参与公共资源交易活动（以下简称“交易活动”）时提交的单位信息、资料均真实、合法、有效、准确，无任何伪造、虚假内容，我单位对信息和资料的真实性、合法性、有效性、准确性负责。
二、严格依照公共资源交易的法律法规、规章、规范性文件和制度性文件要求参加交易活动，不隐瞒失信信息和招标文件要求提供的其他信息，在交易活动前不存在被限制参加交易活动的失信信息。
三、严格遵守行政监督管理部门及交易中心的开标会场纪律等管理规定，接受行政监督管理部门监督和交易中心现场管理，不干扰交易活动，自觉维护正常的公共资源交易秩序。
四、不与其他公共资源交易主体恶意串通，损害他人利益。不出借资质、借用资质参与交易活动，不弄虚作假，不通过非法手段向公共资源交易主体谋取利益。
五、在交易活动开始前已详细阅读公共资源交易有关文件，认可公共资源交易有关文件全部内容。中标后非因不可抗力因素不放弃中标，在规定期限内与招标人签订合同，并全面履行合同。竞得土地使用权（矿业权）后，我单位同意出让人对我单位（或个人）的竞买资格进行审查，如不符合要求，同意取消我单位（或个人）竞买资格，按规定及时和出让人签署成交确认书，及时支付全部出让金和税费。拍卖成交后，按要求签署成交确认书，并按照约定支付拍卖标的的价款和佣金。否则，同意按国家有关法律法规规定承担相应责任。
六、如发生违法违规或违反承诺的不良行为，自愿接受有关行政监督部门和公共资源管理部门依法依规给予的行政处罚和信用惩戒，自愿接受交易中心的评价。
七、同意将本单位（机构）信用信息纳入全市信用信息平台，同意在保山市公共资源交易电子服务系统和行政监督管理部门网站公示，同意共享给全国公共资源交易平台和各级信用平台。
八、本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位负责相关工作的人员作了宣传教育。
九、本承诺适用于投标人、供应商、受让方、竞买人。



投标人名称：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：        年      月     日

[bookmark: _Toc266394710][bookmark: _Toc310810068][bookmark: _Toc266737035]













[bookmark: _Toc17823_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17539_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc234382990][bookmark: _Toc7845][bookmark: _Toc509584711][bookmark: _Toc6373]






五、投标人认为有必要的其他材料
[bookmark: _Toc10276_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12598_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc509584701]




















第三部分 商务部分
[bookmark: _Toc6960_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13342_WPSOffice_Level1]一、投标报价说明
格式及内容自拟
二、商务部分各项表格
注：投标人应按编制报价的软件提供完整表格，格式自拟。




[bookmark: _Toc12610_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc509584704][bookmark: _Toc32243_WPSOffice_Level1]


























第四部分 技术部分
[bookmark: _Toc25765_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc509584705][bookmark: _Toc16219_WPSOffice_Level1]一、施工总承包管理方案与措施
二、施工方案与技术措施
三、质量承诺及保障措施
四、安全生产、文明施工、环境保护措施
五、工程进度计划与保证措施
六、施工机械及设备投入















七、项目管理人员配置
	序号
	姓名
	职称
	执业资格或注册资格或岗位证
	在本项目任职
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


附相关人员身份证、职称证（如有）、执业资格证或注册证或岗位证（如有）、社保缴纳证明等材料复印件。表格可以扩展。




投标人名称：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：        年      月     日
 (
3
)
 (
4
)                                                                       

