[bookmark: _Toc149746862][bookmark: _GoBack]第一章 资格预审公告

新建文山至蒙自铁路 “四电”工程施工总价承包招标资格预审公告（代招标公告）
招标编号：GC530000202300448001
[bookmark: _Toc149746863]1．招标条件
[bookmark: _Hlk149223807][bookmark: _Hlk146610939]本建设项目新建文山至蒙自铁路已由中国国家铁路集团有限公司、云南省人民政府以《国铁集团 云南省人民政府关于新建文山至蒙自铁路可研报告的批复》（铁发改函〔2023〕196号）、《国铁集团 云南省人民政府关于新建文山至蒙自铁路初步设计的批复》（铁鉴函〔2023〕390号）批准建设，建设单位（项目业主）为云南铁路发展有限公司，建设资金来自国铁集团、云南省人民政府以及国内银行贷款，项目出资比例为云南省人民政府63%，国铁集团14%，银行贷款23%，资金已落实，施工图设计文件完备，招标人为中国铁路昆明局集团有限公司滇南铁路建设指挥部。本次招标项目已具备法定招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。
[bookmark: _Toc149746864]2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况
[bookmark: _Hlk146611083]建设地点：云南省文山州、红河州。
[bookmark: _Hlk146611097][bookmark: _Hlk147415926]建设规模：文蒙铁路自文山壮族苗族自治州文山市文山站引出，向西经红河哈尼族彝族自治州蒙自市后，接入既有玉河铁路蒙自站，随后沿玉河铁路增建二线至弥蒙高铁红河站，线路全长114.608公里，其中新建线路101.953公里，增建二线12.655公里。全线新建文山、马塘、薄竹、老寨、查尼皮等5座车站，利用玉河铁路蒙自、红河2座车站。文蒙铁路为国铁I级电气化铁路，双线，设计速度目标值160km/h。
2.2 招标范围
招标范围：隧道照明、防灾救援等安装设备工程；通信、信号、信息及灾害监测；电力及电力牵引供电；其他运营生产设备及建筑物、安全生产费等。
标段划分：共划分为1个标段。
“四电标”，标段编号：WMSD标：文山至蒙自全线范围，里程：DK22+950至DK126+605.055，线路全长101.953公里。
计划工期：项目总工期1643日历天，计划开工日期2023年12月28日，计划竣工日期2028年6月27日。
2.3 其他说明：  /  。
[bookmark: _Toc149746865]3．申请人资格要求
3.1本次资格预审要求申请人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等， 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：
[bookmark: _Hlk146270028]（1）资质要求：同时具备铁路电气化工程专业承包一级、铁路电务工程专业承包一级资质。
（2）业绩要求：2018年12月～2023年11月（近5年）内完成的铁路工程项目或类似工程项目（至少1项）：①铁路“四电”或相应强电、弱电施工业绩；②铁路营业线施工业绩或其他可以确保营业线施工安全的条件。
（3）项目经理：申请人拟派项目经理须具备铁路或通信广电或机电安装专业一级注册建造师执业资格证书，具有住建部门颁发的安全生产考核合格证书，具有铁路营业线施工管理经验，与申请人具有有效的劳动和社保关系。
（4）本标段接受联合体资格预审申请。联合体资格预审申请的，应满足下列要求：①联合体成员含牵头单位共计不超过2家；②联合体各成员应具有承担内容相应的施工业绩。
3.2 各申请人可就上述标段中的 1 个标段提出资格预审申请。
3.3申请人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单，申请人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，申请人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”，申请人及其法定代表人、拟委派的项目经理在近3年不曾有行贿犯罪记录；
其他信誉要求：未被取消或暂停投标资格、不存在最近一期施工企业信用评价为C级且在整改期内的情形。
[bookmark: _Toc149746866]4．资格预审方法
本次资格预审采用合格制。
[bookmark: _Toc149746867]5．资格预审文件获取
[bookmark: _Hlk146630156]5.1（B）请申请人于2023年11月8日9:00时至2023年11月14日17:00时，登录云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），凭企业数字证书（CA）在网上获取资格预审文件及其它招标资料（含电子招标文件，格式为*.BZBJ）；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）完成注册通过后，便可获取资格预审文件，此为获取资格预审文件的唯一途径。本次资审文件不收取费用。
[image: ][image: ]数字证书（CA）办理流程详见其办理流程，交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务QQ：4009618998。
[bookmark: _Toc149746868]6．资格预审申请文件递交
[bookmark: _Hlk146631018]6.1（B）资格预审申请文件提交的截至时间为2023年11月20日9时00分，申请人应在申请截止时间前通过云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），递交电子资格预审申请文件。以联合体申请的，由联合体牵头人递交电子资格预审申请文件。
6.2（B）逾期提交的或未按照资格预审文件要求加密的电子资格预审申请文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
6.3开标地址：云南省公共资源交易中心2楼网上开标厅7号。申请人无需到场，不用递交光盘。
[bookmark: _Toc149746869]7．发布公告媒介
[bookmark: _Hlk146631084]本次资格预审公告同时在云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）上发布。
[bookmark: _Toc149746870]8．联系方式
[bookmark: _Hlk146631115]招标人：中国铁路昆明局集团有限公司滇南铁路建设指挥部（盖单位公章）       
[bookmark: _Hlk147590399]地址：云南省玉溪市红塔区南祥路22号卓汇中心三楼           
邮编：  653100                                                              
法定代表人                               
或其委托代理人：                                        
联系人：           沙跃宏                                                   
电话：     0877-6111105                              
传真：     0877-6111105                              
电子邮箱： dngsym@163.com                             	
网址：               /                                      
开户银行：                                                  
账号：                                                      
                                   2023年 11 月 7 日
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