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第1章 [bookmark: _Toc5257]禄丰市彩云中型灌区建设项目勘察设计技术服务
[bookmark: _Toc23288]招标公告
1.招标条件
禄丰市彩云中型灌区建设项目已列入禄丰市重点水利规划项目，并取得禄丰市人民政府关于《禄丰市水网建设规划》的批复 禄政复〔2025〕139号批复。招标人为禄丰市中型灌区管理委员会，招标代理机构为云南雁斌工程项目管理咨询有限公司。资金已落实，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况：禄丰市彩云中型灌区涉及禄丰市彩云镇的白杨、彩云、东营、罗川、朋溪、松石、竹溪、南河、南平9个村委会，金山镇的拖罗甸、小街，恐龙山镇独瓦房、九渡，一平浪镇的大窝、舍资，整个灌区共涉及4个乡镇15个村委会126个自然村。
2.2工程建设任务：工程建成后，设计水平年2035年，保灌面积3.4万亩，高效节水灌溉面积达1.74万亩，灌溉水利用系数由0.56提高到常规灌片0.73、高效灌片0.90，灌溉总需水量由3288.6万m³减少至2676.1万m³。
2.3各输水主管工程规模：彩云中型灌区项目主要以响水河、韭菜地水库为水源，配套供水管道向灌区自流供水。总共新建7条输水管道，总长59.11km。
2.4项目名称：禄丰市彩云中型灌区建设项目勘察设计技术服务。
2.5 服务费估算价：560万元。
2.6 服务内容：禄丰市彩云中型灌区建设项目勘察设计技术服务包含勘察阶段、设计阶段及相关专题报告（含主体工程科研勘测设计、水资源论证、水土保持方案、洪水影响评价及移民安置规划等上级部门要求编制的涉水、移民征占地专题报告）的勘察设计工作直至竣工验收期间的技术服务，配合业主完成其他相关报批事项。
2.7 服务期限：合同签订后90日历天内提供初步设计成果；180日历天内提供施工图设计成果并满足施工要求。
2.8 质量要求：符合国家和水利行业相关法律法规、技术规范及要求。
2.9 资格审查方式：资格后审。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须为中国境内合法注册且具有法人资格的企业（事业）单位或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件，且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的服务能力。
3.2 资质要求：投标人应同时具备以下资质
①勘察资质：具备主管部门核发的工程勘察综合资质甲级或工程勘察（岩土工程或工程测量）专业乙级以上（含乙级）资质；
②设计资质：具备主管部门核发的工程设计综合资质甲级或工程设计水利行业乙级（含乙级）及以上资质或工程设计水利专业（引调水或灌溉排涝）乙级（含乙级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。
3.3 项目负责人资格要求：投入本项目的项目负责人须具有水利相关专业工程师及以上技术职称。须提供身份证、毕业证、职称证。
3.4 技术负责人资格要求：投入本项目的技术负责人须具有水利相关专业工程师及以上技术职称。须提供身份证、毕业证、职称证。
注：投入本项目的所有人员须为本单位人员且注册在投标人单位，提供自 2025年6月1日起至投标截止时间前任意 6 个月的有效社保证明材料的扫描件（退休人员提供聘用证明及退休证）。
[bookmark: _Hlk508550334]3.5 业绩要求：投标人2023年1月1日至今至少承担过1项类似项目业绩（以合同签订时间为准）类似项目业绩：项目总投资不得低于6000万元的灌溉排涝工程或引调水工程或水库枢纽工程的勘察设计服务。类似项目证明材料须提供中标通知书或合同协议书或发包人出具的证明文件扫描件。【自招标文件获取截止时间前三年内取得资质证书的单位业绩不强制性考核，提供相关证明材料】。
3.6 财务要求：财务状况良好，未处于财产被接管、全部冻结和破产状态，提供（2022年—2024年）连续三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等材料。若投标人成立不足三年的，应提供自成立至今的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。若成立不足1年的提供成立至今的财务会计报表或近三个月银行出具的资信证明。
 3.7 信誉要求：
（1）投标人当前没有处于被责令停产、投标资格取消、财产被接管或冻结、破产等状态；投标人近三年内未曾骗取中标或严重违约或发生重大工程质量、安全事故，没有被主管部门列入黑名单的情况（投标人须作出承诺）。
（2）投标企业、企业法定代表人及拟派项目负责人当前无行贿犯罪记录（投标人自行在“中国裁判文书网（网址：https://wenshu.court.gov.cn/）”查询，提供查询结果截图，查询时间为自公告发布之日起至投标截止时间前）。
（3）投标企业、企业法定代表人及拟派项目负责人当前未被“中国执行信息公开网（网址：https://zxgk.court.gov.cn/）”网站列为失信被执行人。（提供查询结果截图，查询时间为自公告发布之日起至投标截止时间前。
（4）投标企业、企业法定代表人及拟派项目负责人当前未被“信用中国（云南）（网址：https://yncredit.yn.gov.cn/）”网站列为失信惩戒主体。（提供查询结果截图，查询时间为自公告发布之日起至投标截止时间前。
（5）投标人应诚信投标，并签署《诚信投标承诺书》《投标人依法依规参加投标活动承诺书》（格式详见投标文件格式要求），确保电子投标文件提交的所有材料真实、准确、有效和完整，若投标人提供虚假材料，一经查实，即取消投标资格；对伪造、变造有关证件、材料、信息，骗取投标资格或中标的，将按照相关法律法规进行严肃处罚。投标人的资格审查和诚信承诺贯穿招投标工作和设计、施工服务全过程，在招投标和设计、施工服务各环节发现投标人不符合投标资格条件和提供虚假材料的，不论是评标过程中还是结果公示中，或者已签订合同并执行完毕，招标人、监管单位均可追究由其造成的一切后果（包括但不限于刑事及民事责任）。
3.8其他要求
3.8.1本次招标不接受联合体投标。
3.8.2与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标，否则，相关投标均无效。
3.8.3相关承诺书及说明格式若招标文件中有规定的从其规定，若无规定格式的格式自拟。
[bookmark: _Toc9497_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4043_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17364][bookmark: _Toc25385_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2710_WPSOffice_Level2]4.招标文件的获取
凡有意参加的投标者，请于2026年 月 日18时至2026年 月 日23:59时登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统，凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其他招标资料。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。
5.投标文件的递交
5.1 本次招标项目投标文件递交截止时间（开标时间）为2026年 月 日9:00时，开标地点：禄丰市公共资源交易中心。 
5.2投标文件递交：投标人须在投标截止时间前登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统，完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件（如因修改重新上传投标文件后，需再次确认并打印回执）。
5.3 开标方式：采用网上开标远程解密方式。
5.4开标时投标单位无需到现场出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响评标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，并依据相关法律法规进行处罚；在到达开标时间之后投标人自行登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统，点击【智能开标系统】，进入网上开标大厅，至投标截止时间后方能找到对应项目，点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面，进行系统自动签到（温馨提示：登录及电子签名时需要用企业 CA 锁，解密时需要用投标文件加密的CA锁，为了不频繁更换 CA 锁影响解密及签名确认，故建议投标文件加密时采用企业CA锁进行加密）。
5.5开标系统下达网上解密指令后，投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面，各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作（如在规定时限内未解密成功的，视为自动放弃投标，后果有投标人自行承担）。
5.6开标过程中，待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有疑问，可以在线发起异议，点击右上角的【提出异议】按钮，填写异议详细内容之后进行提交，由招标人（招标代理机构）给予对应的回复。
5.7各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作，操作步骤可登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统－办事指南，自行学习 《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》。
5.8开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密的，应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题，同时联系招标人（招标代理机构）说明情况。
5.9有关电子化远程解密网上开标未尽事宜，登录云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）在首页交易指引自行学习交易规则、交易流程、操作指南等相关内容。
6.其他要求
[bookmark: _Toc9795_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5276_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27910]中标单位需在领取中标通知书时向招标人提交纸质版投标文件4份（一正三副），且必须确保与网上上传的电子投标文件一致。
[bookmark: _Toc12550][bookmark: _Toc45896602][bookmark: _Toc45896898]7.发布公告的媒介
[bookmark: _Toc9936][bookmark: _Toc19723_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32561][bookmark: _Toc45896603][bookmark: _Toc45896899][bookmark: _Toc1669_WPSOffice_Level2]本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）“楚雄州”楚雄州公共资源交易电子服务系统上公开发布。
8.联系方式
招标人：禄丰市中型灌区管理委员会
地址：云南省楚雄彝族自治州禄丰市金山镇绥丰路14号
联 系 人：徐工
电    话：13987878182

招标代理机构：云南雁斌工程项目管理咨询有限公司
地 址：禄丰市金山镇世恒商居766号
联 系 人：汤艳艳
联系方式：0878-4136088    13987682606

行政监督单位：禄丰市水务局
监督电话：0878-4123069
    2026 年  月  日
4

[bookmark: _Toc12468]第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	
1.1.1
	
招标人
	名称：禄丰市中型灌区管理委员会
地址：云南省楚雄彝族自治州禄丰市金山镇绥丰路14号
联系人：徐工
联系电话：13987878182

	
1.1.2
	
招标代理机构
	名称：云南雁斌工程项目管理咨询有限公司
地址：禄丰市金山镇世恒商居766号
联系人：汤艳艳
联系电话：0878-4136088    13987682606

	
1.1.3
	
行政监督单位
	名称：禄丰市水务局
联系电话：0878-4123069

	1.1.4
	项目名称
	禄丰市彩云中型灌区建设项目勘察设计技术服务

	1.1.5
	项目建设地点
	楚雄彝族自治州禄丰市彩云镇

	1.1.6
	项目概况
	详见招标公告

	1.1.7
	服务费估算价
	560万元

	1.2.1
	资金来源及比例
	政府资金/100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	服务期限
	合同签订后90日历天内提供初步设计成果；180日历天内提供施工图设计成果并满足施工要求。

	1.3.3
	质量要求
	符合国家和水利行业相关法律法规、技术规范及要求

	
1.4.1
	投标人资质条件、 能力、信誉
	详见招标公告

	
1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：

	
1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	在最近三年内发生重大勘察设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。

	
1.9.1
	
现场踏勘
	☑不组织
□组织，踏勘时间 踏勘集中地点：

	
1.10.1
	
招标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间召开地点：

	
1.11.1
	分包
	☑不允许
 □允许

	1.12.1
	实质性要求和条件
	符合招标公告相关条款要求

	
1.12.3
	
偏差
	☑不允许
□允许，偏差范围 偏差幅度：

	
2.1
	构成招标文件的其他材料
	根据招标文件第 2.2 款和 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，属于招标文件的组成部分。

	
2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标截止 10 日之前。

	
	
	形式：所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州 ”，通过网络在线方式进行不署名提问。

	
2.2.2
	招投标文件澄清发出形式
	在云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州 ”以电子形式发布。

	


2.3.1
	

招标文件修改发出形式
	提交投标文件截止时间 15 日前，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州 ”统一通过网络向潜在投标人发布，且投标人不须回函确认，所有获取了招标文件的潜在投标人登录云南省公共资源交易信息网选择“楚雄州 ”凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。

	
3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	除本招标文件要求的投标文件组成外，无其他材料要求。

	
3.2.3
	
报价方式及结算方式
	报价方式：以初步设计阶段批复的勘测设计费（含主体工程科研勘测设计、水资源论证、水土保持方案、洪水影响评价及移民安置规划等上级部门要求编制的涉水、移民征占地专题报告的勘察设计工作编制费用之和）为基数进行下浮率报价。
结算方式：根据工程勘察设计收费标准及行业收费标准进行计算。即勘察设计结算费=初步设计阶段批复的勘测设计费为基数×（1－中标下浮率）。

	3.2.4
	[bookmark: _GoBack]投标限价
	□无
☑有，投标下浮率报价    %
投标人报价下浮率须大于5%，否则作否决投标处理。

	
3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标报价指招标范围内所有勘测设计工作及各阶段项目审批核准，及所有相关专题报告编制所必需的费用，包括完成本须知附表第 1.3.1 条和合同条款上所列招标范围（不限于）全部工作成本、施工期派驻设计代表、过程咨询费、评审费、招标代理费、相关工作的利润、各种规费、税金、风险费等全部费用和由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起 90 日历天。

	


3.4.1
	


投标保证金
	投标保证金提交方式
本项目投标保证金依据《云南省人民政府关于进一步推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2024〕7号）《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）和《云南省公共资源交易工作联席会议办公室关于印发云南省公共资源交易平台整合共享2024年重点工作任务的通知》（云发改办交易监督〔2024〕55号）文件的相关要求。
（一）本项目为政府投资项目，招标金额为560万元。根据投标保证金减免相关规定，对本项目投标保证金给予减免。投标人根据自身情况自行选择确定享受免于收取、降低收取数额等政策。选择享受降低收取数额政策的，投标人可采用保险保函、银行转账任一形式缴纳投标保证金。
（1）降低收取金额。按照投标保证金不得超过招标项目估算价的2%的规定，本项目应收取投标保证金金额为11.2万元。现落实减免投标保证金降幅不得低于现收取金额的50%的政策要求，实际收取4万元，降幅为64%。
（2）免于收取情况。本项目免于收取无失信记录企业投标保证金。对提交无失信记录免交投标保证金的项目，投标人可在交易系统保证金缴纳页面直接获取信用报告，签名确认后即可完成无失信记录证明材料的提交工作。若无法获取信用报告，则需登录信用中国等网站，对照招标文件要求自行下载相关信用信息并按要求上传至系统。开标后，将组织对投标人提交的无失信记录信息进行核验。如发现上传信息错误、存在失信记录等情况的，将不予受理通过，相关后果将由投标人自行承担。
（3）银行转账。银行转账。投标人使用注册企业数字证书（CA）时提供的基本账户，向本项目交易保证金账户转账，收款银行及（动态）账号如下。
开户名称：禄丰市政务服务管理局
开户行：中国农业银行股份有限公司禄丰金山分理处
保证金提交账号：投标人自行在云南省公共资源交易信息网查询本项目生成账户为准。
转账成功后，登录交易服务系统，进入“我的项目—选择我确认投标的项目—缴纳保证金—确认投标保证金—保证金”，按系统指引确认绑定。绑定后打印保证金缴纳回执，将保证金缴纳回执、银行付款回单附于投标文件中。
（4）保险保函。登录交易服务系统，进入“我的项目—选择我确认投标的项目—缴纳保证金—确认投标保证金—电子保险保函—购买保险保函”，按系统指引从云南省公共资源交易电子保函服务系统购买电子保险保函。购买成功后下载保单并附于投标文件中。
若投标人线下购买保函（保证保险），开标时开标一览表中会显示保证金未缴纳，需由招标人或其委托的招标代理机构现场通知投标人，并在异议菜单栏上传纸质保函（保证保险）扫描件等相关证明材料。经招标人或其委托的招标代理机构现场确认后修改开标一览表中保证金缴纳状态。
（二）投标保证金退还：
1.退还时间：
第一中标候选人（中标人）的保证金，应在招标人与中标人签订合同后5日内退还；其余投标人的保证金，在结果公示（中标公示）结束无异议后5日退还。招标失败的，在流标公示结束后5日内退还。
2.退还程序：
①非第一中标候选人（中标人）保证金退还：非第一中标候选人（中标人）无需上门办理，交易中心在规定时限内退回投标人原缴纳账户。
②第一中标候选人（中标人）保证金退还：中标人的投标保证金退还应由招标人与中标人签订合同后向电子交易平台提交退还申请，交易中心在接到中标人（代理机构）提交的中标人保证金退还申请后5日内退还。
③特殊情况保证金退还：
投标人已缴纳保证金，但未对保证金进行分配或分配失败或不参与投标等特殊情况的，由投标人提交申请和附证明资料，经审核后发起线下人工退款。
另：不参与投标的用户可在系统内自主提出保证金退还申请，须在递交投标文件截止时间前（开标截止前）完成此操作。

	
3.5
	资格审查材料的特殊要求
	☑无
□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	详见招标公告

	
3.5.3
	近年来承担过的类似项目情况的时间要求
	
详见招标公告

	
3.5.5
	近年来发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	
近 3 年，指 2023年 1 月 1 日起至今。

	
3.6.1
	是否允许提交备选投标方案
	☑不允许 □允许

	



3.7.1
	


电 电子投标文件的编制
	（1） 电子投标文件应使用《云南省工程建设模块化投标文件编制系统》制作（电子投标文件格式为*.BTBJ）。编制要求见附件《电子投标文件编制及报送要求》。
（2）因本项目采用网上开标，投标人需使用企业数字证书（CA）对投标文件进行数字证书（CA）加密，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

	
3.7.4
	
投标文件电子签章及电子签名要求
	1.按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章（或盖章）及电子签名（或签字）。
2.投标文件在需要电子签章（或盖章）的地方进行电子签章（或盖章），无需逐页电子签章（或盖章）。

	4.1.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
4.1.2
	投标文件是否退还
	☑否
□是，退还时间：

	4.1.3
	投标文件的上传
	在投标文件递交截止时间前，投标人应根据招标文件要求，须登录云南省公共资源交易信息网（地址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）选择“楚雄州 ”楚雄州公共资源交易电子服务系统，在投标截止时间前完成所有电子投标 文件的递交，且完成电子签名确认，并打印“上传投标文件回执 ”，以确保文件上传成功。投标文件在截止时间前未完成电子签名确认的，视为无效投标，不能进入开标阶段。同时，投标人应自行下载已上传成功的投标文件，并进行查看、解密和核验投标文件，以确保上传投标文件的正确性。

	4.2
	投标文件的密封
	网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。

	
5.1
	
开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；
开标地点：禄丰市公共资源交易中心，投标单位人员无需到达开标地点，在规定时间内完成投标文件远程解密即可。

	













5.2
	













开标程序
	（1）在到达开标时间之后投标人自行登录全国公共资源交易平台（云南 省）云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePag e），点击【智能开标系统】，进入网上开标大厅，至投标截止时间后方能找到对应项目，点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面，进行系统自动签到（温馨提示：登录及电子签名时需要用企业 CA 锁，解密时需要用投标文件加密的CA 锁，为了不频繁更换 CA 锁影响解密及签名确认，故建议投标文件加密时采用企业 CA 锁进行加密）；
（2）开标系统下达网上解密指令后，投标单位点击上方【网上解密】进 入网上解密界面，各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作；
（3）开标过程中，待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有问题，可以在线发起异议，点击右上角的【提出异议】按钮，填写异议详细内容之后进行提交，由招标人（招标代理机构）给予对应的回复；
（4）在开标系统下达电子签名命令后，投标单位点击上方【签名确认】按 钮进行签名确认，各投标单位必须在系统下达的时间内完成签名确认工作，签名确认成功之后，右下角会出现“签名确认成功 ”提示，投标人的网上开标 远程解密即操作完成；
温馨提示：投标人应充分考虑所在地网络条件、供电状况和其他突发情况的影响。投标人无法正常登录系统或无法正常解密的，应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助，同时联系招标代理机构说明情况，解密不成功的投标 文件无效。因网络、设备（包括 CA 数字证书）或供电异常、操作不当或其他突发情况等影响，导致投标人无法正常登录系统、无法正常解密的，责任自负；
（5）招标人、行政监管人员、招标代理机构、交易中心有关人员在开标记录上签字确认；
（6）开标结束。
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6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人代表和有关技术经济等方面的专家组成；评标委员会构成为7人（含7人）及其以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二（评标委员会的组成应当符合相关规定）。
评标专家确定方式：招标人代表1位，招标人评委1位，其余评委专家从《云南省综合评标专家库》中随机抽取。

	6.1.2
	暗标评审
	□采用，技术部分采用此评审方式
☑不采用

	
6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人
的人数
	
推荐的中标候选人的人数为不超过 3 名

	
7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于 3 日。

	
7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否

	
7.6.1
	
履约保证金
	履约担保金额：暂定合同金额的 5%（须在签订合同前支付）；
履约担保形式：银行转账或银行保函或保证保险，履约担保形式由招标人与中标人商定。

	9
	是否采用电子招投标
	□否
☑是，具体要求：按招标文件及《云南省工程建设模块化投标文件编制系统操作说明》要求编制及报送电子投标文件。计算机辅助评标方法见第三章“评标办法 ”。

	10
	需要补充的其他内容

	

10.1
	

类似项目
	类似项目：2023年1月1日至今承担过项目总投资不得低于6000万元的灌溉排涝工程或引调水工程或水库枢纽工程的勘察设计服务；
注：类似项目证明材料须提供中标通知书或合同协议书或发包人出具的证明文件扫描件。

	
10.2
	
招标代理费
	本项目的招标代理服务费按照云建招协〔2024〕58 号《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的规定收取，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性支付。

	
10.3
	
纸质投标文件份数
	（1）投标现场不递交；
（2）投标人中标后须根据招标人需求提供纸质标书给招标人；
（3）中标后提交的纸质投标文件应按要求装订成册，不得采用活页夹，并编制目录和连续页码。

	
10.4
	投标人代表出席开标会
	本项目为网上开标、投标人代表无须到开标现场。

	



10.5
	



解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，按照有利于所有投标人进行解释。

	

10.6
	

知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	












10.7
	







其他内容（质疑及投诉）处理方式
	鉴于已经实行全流程电子化交易和在线监督，鼓励询问、质疑及投诉通过线上方式进行，也可采用线下纸质方式进行。
（1）根据系统功能和要求，直接参与具体项目交易的投标人线上询问、异议及投诉，使用CA数字证书通过全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网“投标人”模块进行提交，其他利害关系人通过全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网“交易监督”模块进行提交。
（2）招标人及招标代理机构和行政监督部门对线上询问、质疑及投诉的，采用线上方式进行受理答复，对采用线下询问、质疑及投诉的，采用线下方式进行受理答复。
（3）就同一内容同时进行线上询问、质疑及投诉和提交纸质询问、质疑及投诉的，以线上答复为主，通过在线答复后不再进行书面答复。
就同一内容同时通过两个模块提交询问、异议及投诉的，采购人及行政监督部门只通过“投标人”模块进行受理答复，在“交易监督”模块作简要告知。
（4）投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍政府采购活动的正常进行。投诉人可以直接投诉，也可以委托代理人办理投诉事务。代理人通过线上方式办理投诉事务的，应将授权委托书连同投诉书一并扫描上传。代理人采用纸质方式办理投诉事务的，应将授权委托书连同投诉书一并提交给行政监督部门。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

	10.8
	中标通知书的发放与合同签订
	（1）中标通知书线上发放中标结果公示期满无异议后，招标人和招标代理机构在线签章后通过筑龙系统推送至中标单位。
（2）合同在线签订：招标人通过系统创建合同并发起在线签章，双方使用CA数字证书完成签章。

	其他

	1.电子投标文件中投标人盖章、投标人公章、投标人盖单位章等均指加盖投标人的电子公章。
2.投标文件中招标文件要求提供的所有证件必须处于有效期内（投标人自行增加的材料不作要求）；投标文件中要求提供身份证正面和背面的，投标人只需分别将“正面”和“背面”提供即可。
3.投标人应提供按时支付工人工资承诺书，不转包、不违法分包承诺书，工期承诺书，质量承诺书。
4.投标文件编制、签署、澄清确认、递交、撤回、修改等事宜及其他有关投标事宜如不是由法定代表人完成的，代理人须得到法定代表人授权（提供授权委托书）。
5.根据《云南省人民政府办公厅关于进一步构建解决农民工工资拖欠长效机制的若干意见》（云政办发〔2017〕60号）：“政府投资工程项目应将按月足额支付农民工工资和实行人工费用与其他工程款分账管理写入招标文件，列为评标标准或者作为中标承诺”的规定，投标人须在投标文件中提供《按月足额支付农民工工资和实行人工费用与其他工程款分账管理的承诺书》格式由投标人自行拟定。
6.按照《云南省水利厅关于严禁工程建设项目转包违法分包出借借用资质的通知》（云水建管〔2023〕30号）规定，①递交投标文件的投标人要作出无转包、违法分包、出借借用资质的承诺书；②中标人在签订合同时向项目主管部门递交不转包、违法分包、出借借用资质承诺书。
7.中标人在服务期内对所聘用各岗位职工必须按国家相关法律法规签订劳动合同，并购买工伤保险等、明确职工享有的被保险权利。





1.  总则

1.1 招标项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规和 规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标内容、勘察设计服务期限和质量要求
1.3.1 招标内容：见投标人须知前附表。
1.3.2 勘察设计服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人、技术负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。
1.4.2 本项目不接受联合体投标
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）被依法暂停或者取消投标资格；
（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（13）被最高人民法院在“ 中国执行信息公开网 ”未被列入失信被执行人记录
（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清， 以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
不允许。
1.12 响应和偏差
1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标可行性研究报告编制工作大纲等内容以对招标文件作出响应。
1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
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2.  招标文件

2.1  招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15  日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 招标澄清和补遗全部通过网络送达，请投标人在开标截止日前，务必查询网站信息，投标人自行根据投标人须知前附表规定方式获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间 15天前，招标人对招标文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，并同时报主管部门备案。将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件同时发布补遗文件进行说明。招标文件的修改将在全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人应在投标截止时间前及时登录全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网中查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。
2.3.3 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
2.3.4 招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人身份证明
（3）授权委托书
（4）资格审查资料
（5）技术文件
（6）其他资料
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.2  投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最低投标下浮率，最低投标下浮率在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3  投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90日历天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
3.4 投标保证金
详见投标人须知前附表。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料， 以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、信誉等要求。
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照或事业单位法人证书的扫描件、投标人勘察、设计资质证书等材料的扫描件。
3.5.2财务状况良好，未处于财产被接管、冻结和破产状态，具体要求详见招标公告。
3.5.3“近年来承担过的类似项目情况表”具体时间及要求详见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4“正在实施和新承接的项目情况表（若有）”应附中标通知书或合同协议书或发包人出具的证明文件材料原件的扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况（若有）”应说明投标人败诉的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。
3.5.6“拟委派的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人、技术负责人和其他项目组成人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人、技术负责人应附身份证、职称证、执业资格证书（若有）扫描件、社保证明，管理过的项目（若有）须提供类似项目证明材料（类似项目证明材料为：中标通知书或合同协议书或发包人出具的证明文件材料原件的扫描件）；其他项目组成人员应附身份证、职称证（若有）、社保证明、有关证书扫描件。注：如事业单位不能提供社保证明则需提供相应的证明材料。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察、设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件全部采用电子文档，格式为*.BTBJ，应使用《云南省工程建设模块化投标文件编制系统》制作，并进行电子签名及加密。
3.7.2 如投标人上传的电子标书不符合 3.7.1 要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
3.7.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.4 投标文件电子签章及电子签名要求：见投标人须知前附表。

4.投标

4.1 投标文件的上传
4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到全国公共资源交易平台（云南省）（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），未按规定在投标截止时间前上传投标文件的，视为撤回其投标文件。
4.1.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.3网上上传投标文件：投标人登录全国公共资源交易平台（云南省）（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/h omePage）选择“楚雄州 ”，投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方可完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执 ”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
4.2 投标文件的密封和标记
4.2.1 网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第4.1.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上上传的投标文件，无须书面形式通知招标人。修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、加密和递交。
4.3.2 投标人撤回投标文件的，可在规定时间内申请退还已缴纳的投标保证金。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和上传。

5.  开标

5.1 开标时间和地点
招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。
5.2 开标程序
详见投标人须知前附表。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.  评标

6.1 评标委员会
6.1.1 评标委员会构成：评标委员会由招标人代表和有关技术经济等方面的专家组成；评标委员会构成为7人（含7人）及其以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二（评标委员会的组成应当符合相关规定）。
评标专家确定方式：招标人代表1位，招标人评委1位，其余评委专家从《云南省综合评标专家库》中随机抽取。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效， 由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章 “评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc17247]6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.合同授予

7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起 3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3日。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，由招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 履约保证金
7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。履约保证金金额详见投标人须知前附表。
7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。
9.是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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[bookmark: _Toc11605]第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	
1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价最优的优先；投标报价相等时，技术部分得分高的优先；技术部分得分也相等的，则由评标委员会投票决定。

	


2.1.1
	
形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件的签署
	符合第二章“投标人须知前附表 ”第 3.7.4 条规定

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式 ”的规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价且符合招标文件规定

	






2.1.2
	
资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定

	
	
	  项目负责人资格要求
	
符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定

	
	
	  技术负责人资格要求
	
符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何 一种情形

	



2.1.3
	


响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知前附表 ”第 3.2 .3 款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知 ”第 1.3.1 项规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知 ”第 1.3.2 项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知 ”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知 ”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表 ”第 3.4 .1项规定



[bookmark: _Toc7131]2.2 评分标准及分值构成表

	条款号
	条款内容
	编列内容

	

2.2.1
	分值构成
（总分 100 分）
	技术部分：58 分
[bookmark: _Toc16390]资信业绩部分：17分
投标报价：25 分

	






2.2.2
	




评标基准值计算方法
	评标基准值（%）计算
（1）P为评标基准值；
（2）t为投标报价下浮率；
（3）n指投标报价下浮率个数；
公式一：（适用于当投标报价下浮率个数n＞7时）
P=[t1+t2+…tn-4]÷(n-4)
其中：t1、t2、…、tn－4指分别去掉一个第一，第二高值和一个第一，第二低值后的投标报价下浮率；
公式二：（适用于当投标报价下浮率个数n在7≥n≥5范围时）
P=(t1+t2+…tn-2)÷(n-2)
其中：t1、t2、…、tn－2指去掉一个最高值和一个最低值后的投标报价下浮率；
公式三：（适用于当投标报价下浮率个数n在5＞n≥3范围时）
P=(t1+t2+…tn)÷n
其中：t1、t2、…、tn指投标报价下浮率。
投标报价说明。
投标报价指经评标委员会评审，满足初步评审要求的投标文件中的投标报价，若评标过程中投标文件为无效标的，其投标报价不参与计算，投标文件不参加评审。

	
2.2.3
	投标下浮率（差值）计算公式
	
差值（%）=|投标人投标下浮率-评标基准值|


	2.2.4(1)                          技术部分（满分58分）

	
1
	工作重点、难点分析
（20分）
	对开展本项目勘察设计工作的重点和难点理解充分，并结合类似经验和措施提出的建议合理，具有较强的针对性的，得 16-20 分；基本可行的，得 10-15 分；一般的，得 5-9 分；较差的，得 1—4分；不提供的得0分。

	
2
	服务工作大纲
（18 分）
	根据勘察设计工作大纲进行赋分，所编制的各阶段《勘察设计大纲》内容详实、系统、合理、经济、先进及设计工作安排科学合理，科学可行的，得 15-18 分；基本可行的，得 10-14 分；一般的，得 5-9 分；较差的，得1—4分；不提供的得0分。

	
3
	勘察设计范围、内容及依据、工作目标
（10分）
	对本项目勘察设计范围、内容理解较好的；对本项目勘察设计工作依据、目标等明确、较好的，得 8-10 分；基本可行的，得5-7 分；一般的，得 2-4 分；较差的，得 0-1 分。

	

4
	勘察设计质量、进度保证措施；安全保证措施 ；机构设置和岗位职责（10 分）
	根据投标人提供的相关内容进行评分： ①项目勘察设计工作质量、工作进度保证措施；②安全保证体系及保证措施；③服务团队人员组织机构。以上内容阐述完整、具体、科学合理，具有较强的针对性的，得 8-10 分；基本可行的，得5-7 分；一般的，得 2-4 分；较差的，得 0-1 分。

	2.2.4(2)                      资信业绩部分（满分 17分）

	1
	信誉
（满分2分）
	投标人近三年内未曾骗取中标或严重违约，没有被主管部门列入黑名单的情况。提供相关证明材料的得2分，不提供不得分。

	2
	企业类似业绩
（满分5分）
	投标人承担过一件类似项目业绩得2分，每增加 1 件类似项目业绩加 1分，本项得分最高5 分。
类似项目：详见投标人须知前附表 10.1

	

3
	

项目负责人（满分3分）
	①项目负责人满足招标文件资格审查要求得 1 分；
②项目负责人在满足招标文件资格审查要求的基础上，担任过一件类似项目的项目负责人或技术负责人加1分，提供高级及以上职称的加1分。
本项最高得 3 分。
注：如项目负责人及技术负责人承担的业绩为同一业绩时，视为项目负责人及技术负责人承担过的类似业绩。

	

4
	
技术负责人（满分2分）
	①技术负责人满足招标文件资格审查要求得 1分；
②技术负责人在满足招标文件资格审查要求的基础上，担任过一件类似项目的项目负责人或技术负责人加 0.5 分，提供高级及以上职称的加0.5分。
本项最高得 2 分。
注：如项目负责人及技术负责人承担的业绩为同一业绩时，视为项目负责人及技术负责人承担过的类似业绩。

	    




5
	


项目组成人员配置
（满分5分）
	①其他项目组成人员（不含项目负责人和技术负责人）包括水文、规划、水工、地质、测量、水保等相关专业。要求中级及以上专业技术职称，每提供一个专业人员得0.5分，本项最多得3 分。
注：同一专业重复提供，只计 0.5 分。
②项目组成人员中提供水利行业注册证书的，提供一个注册证书得1 分；本项最多得 2 分。
注：若 1 人持有两个及以上注册证书（或专业证书），只计 1 个的分值。

	2.2.4（3）                          投标报价（满分 25分）

	


投标报价得分计算
	1.若投标人的投标报价下浮率（%）与评标基准值（%）相等得满分25分。
2.投标报价下浮率小于评标基准值的每个差值扣2分，投标报价下浮率大于评标基准值的每个差值扣1分，分数扣完为止。
3.差值（%）=|投标人投标下浮率-评标基准值|
4.报价得分计算公式
投标报价下浮率（%）＜评标基准值（%）：投标报价得分=25-差值×2×100；
投标报价下浮率（%）＞评标基准值（%）：投标报价得分=25-差值×1×100。
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1.评标方法
[bookmark: _Toc5870]本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价最优的优先；投标报价相等时，技术部分得分高的优先；技术部分得分也相等的，则由评标委员会投票决定。
2.评审标准

2.1 初步评审标准
2. 1. 1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2. 1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2. 1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2. 1 分值构成
（1）技术评分部分：见评标办法前附表。
（2）资信部分：见评标办法前附表。
（3）投标报价部分：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准值计算：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表。
（2）资信部分评分标准：见评标办法前附表。
（3）投标报价部分评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知 ”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的
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偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分；
（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信部分计算出得分 ；
（2）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。
3.2.3 投标人最终得分=技术部分+资信业绩部分+投标报价。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一 致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正， 直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知 ”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
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[bookmark: _Toc4902]第四章 合同条款及格式


（招标文件内本章合同条款及格式仅作为参考，本章节中未明确内容将在合同谈判中明确，招标人保 留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准）

第一节  通用合同条款

1.一般约定
1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通 用合同条款、发包人要求、勘察设计费用报价清单、勘察设计方案， 以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指发包人和勘察设计人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知勘察设计人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指由勘察设计人填写并签署的，名为“投标函 ”的函件。
1.1.1.5 投标函附录：指由勘察设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录 ”的函件。
1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求 ”的文件。
1.1.1.7 勘察设计方案：指勘察设计人在投标文件中的勘察设计方案。
1.1.1.8 勘察设计费用报价清单：指勘察设计人投标文件中的勘察设计费用报价清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）勘察设计人。
1.1.2.2 发包人：指与勘察设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.3 勘察设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
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1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负 责人。
1.1.2.5 项目负责人：指由勘察设计人任命，代表勘察设计人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.6 分包人：指从勘察设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.3 工程和勘察设计
1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。
1.1.3.2 勘察设计服务：指勘察设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察纲要、进行测绘、勘探、 取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告、编制勘察设计文件和勘察设计概算、
预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。
1.1.3.3 勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.4 勘探场地：指用于工程勘探的场所， 以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他场所。
1.1.3.5 勘察设计资料：是发包人按合同约定向勘察设计人提供的，用于完成勘察设计服务范围与内容所 需要的资料。
1.1.3.6 勘察设计文件：指勘察设计人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、勘察方案、 外业指导书、进度计划、设计说明、图纸、图版、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终
文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开始勘察设计通知：指发包人按第 6.1 款通知勘察设计人开始勘察设计的函件。
1.1.4.2 开始勘察设计日期：指发包人按第 6.1 款发出的开始勘察设计通知中写明的开始勘察设计日期。
1.1.4.3 勘察设计服务期限：指勘察设计人在投标函中承诺的完成合同勘察设计服务所需的期限，包括按 第 6.2 款、第 6.4 款和第 6.6 款约定所作的调整。
1.1.4.4 完成勘察设计日期：指第 1.1.4.3 目约定勘察设计服务期限届满时的日期。
1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。
1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期 限最后一天的截止时间为当天 24:00。
1.1.5 合同价格和费用
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1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的勘察设计费用总金额。
1.1.5.2 合同价格：指勘察设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人应付给勘察设计人的金额， 包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但 不包括利润。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、 电传、传真、 电子数据交换和电子邮件） 等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章， 以及工程所在地的地方性法规、 自治条 例、单行条例和地方政府规章。
本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。
1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）勘察设计费用报价清单；
（8）勘察设计方案；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书

勘察设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包 人和勘察设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并加盖单位公章后，合同生效。
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1.6 文件的提供和照管

1.6. 1 勘察设计文件的提供
除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察设计文 件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计任务书等，发包人应按约定的数量和 期限交给勘察设计人。 由于发包人未按时提供文件造成勘察设计服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施 防止损失扩大。
1.7 联络

1.7. 1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人， 也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损 失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成的勘察设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他 知识产权均归发包人享有。
1.10.2 勘察设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引 起的责任，由勘察设计人自行承担。因发包人提供的勘察设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。
1.10.3 勘察设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。
1.11 文件及信息的保密

32





未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发 表与引用。
1.12 发包人要求

1. 12.1 勘察设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错 误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3日内通知勘察设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致勘察设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应当相应地增加费用和（或）延长周期。
1. 12.2 如果发包人要求违反法律规定，勘察设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人 收到通知书后不予改正或不予答复的，勘察设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同； 由此引起的勘察设计人的全部损失由发包人承担。
1. 12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行勘察设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。
2.发包人义务
2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘察设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开始勘察设计通知

发包人应按第6.1款的约定向勘察设计人发出开始勘察设计通知。
2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发 包人应当按时办理，勘察设计人应给予必要的协助。
法律规定和（或）合同约定由勘察设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协 助。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向勘察设计人及时支付合同价款。
2.5 提供勘察设计资料

发包人应按第 1.6.2 项的约定向勘察设计人提供勘察设计资料。
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2.6 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。
3.发包人管理
3.1 发包人代表

3. 1. 1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方 式、授权范围和授权期限书面通知勘察设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权 利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
3. 1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续 正常履行的，勘察设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察设计人。
3. 1.3 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察设计人。
3. 1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人 员的姓名及其授权范围通知勘察设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。
3.2 监理人

3.2. 1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如果委托监理，则监理人享有 合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工 程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.2.2 合同约定应由勘察设计人承担的义务和责任，不因监理人对勘察设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.3 发包人的指示

3.3. 1 发包人应按合同约定向勘察设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。
3.3.2 勘察设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11 条执行。
3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，勘察设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。
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3.3.4 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人只从发包人代表或按第 3.1.4项约定的被授权人员处取得指示。
3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致勘察设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
3.4 决定或答复

3.4.1发包人在法律允许的范围内有权对勘察设计人的勘察设计工作和/或勘察设计文件作出处理决定，勘 察设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期限或勘察设计费用等问题按第11条的约定处理。
3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做 出答复的，视为已获得发包人的批准。
4.勘察设计人义务
4.1 勘察设计人的一般义务

4. 1. 1 遵守法律
勘察设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因勘察设计人违反法律而引起的任何责 任。
4. 1.2 依法纳税
勘察设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。
4. 1.3 完成全部勘察设计工作
勘察设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、 完善和修补，使其满足合同约定的目的。勘察设计人应按合同约定提供勘察设计文件及相关服务等。
4. 1.4 保证勘察设计作业规范、安全和环保
勘察设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察设计作业操作规范、安全、 文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应当编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察设计作业造成 的人身伤害和财产损失。
4. 1.5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害
勘察设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共 设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其 他物体的安全运行。勘察设计人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4. 1.6 其他义务
勘察设计人应履行合同约定的其他义务。
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4.2 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批勘察设计成果文 件之日起 28日后失效。如果勘察设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划 相应金额的履约保证金。
4.3 分包和不得转包

4.3. 1 勘察设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。
4.3.2 勘察设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，勘察设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 发包人同意勘察设计人分包工作的，勘察设计人应向发包人提交 1 份分包合同副本，并对分包勘察设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的勘察设计费用由勘察设计人与分包人自行支付。
4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。
4.4 联合体

4.4. 1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 项目负责人

4.5. 1 勘察设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。勘察设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向发包人提交书面报告。
4.5.3 勘察设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘察设计人单位章，并由勘察设计人的项目负责人签字确认。
4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。
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4.6 勘察设计人员的管理

4.6. 1 勘察设计人应在接到开始勘察设计通知之日起 7 天内，向发包人提交勘察设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要勘察设计人员应 相对稳定，更换主要勘察设计人员的，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。 项目负责人的更换，应按照本章第 4.5. 1 项规定执行。
4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要勘察人员包括项目负责人、勘探负责人、试验负责人等；作业人员 包括勘探描述（记录）员、机长、观测员、试验员等。主要设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的勘察设计人员、管理人员等。
4.6.3 勘察设计人应保证其主要勘察设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。
4.7 撤换项目负责人和其他人员

勘察设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或 玩忽职守的项目负责人和其他人员的，勘察设计人应予以撤换。
4.8 保障人员的合法权益

4.8. 1 勘察设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 勘察设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因勘察设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 勘察设计人应为现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。
4.8.4 勘察设计人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效地防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高 温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到伤害的，勘察设计人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 勘察设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.9 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给勘察设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。
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5.勘察设计要求
5.1 一般要求

5. 1. 1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察设计人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察设计服务，降低工程质量。
5. 1.2 勘察设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。
5. 1.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成勘察设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律， 以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第 11 条约定执行。
5. 1.4 勘察设计人在勘察设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性， 满足质量、安全、节能、环保等要求。
5.2 勘察设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的规范、标准、规程；
（3）工程基础资料及其他文件；
（4）本勘察设计服务合同及补充合同；
（5）本工程勘察设计和施工需求；
（6）合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件；
（7）其他勘察设计依据。
5.3 勘察设计范围

5.3. 1 本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察设计范围应当根据三者之间的 关联内容进行确定。
5.3.2 工程范围指所勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。
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5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察等阶段中的一个或者 多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.4 阶段范围指工程建设程序中的方案设计、初步设计、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的 一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.5 工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程勘察设计（如有）、提供技术交底、施工配合、参加 试车（试运行）、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.6 工作范围指编制勘察设计文件、编制勘察设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加试车（试 运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中 约定。
5.4 勘察作业和勘察设计文件要求

5.4. 1 测绘
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前 7 日内，向勘察设计人提供测量基准点、水准点和书面资料等；勘察设计人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以 及合同工程精度要求，进行测绘。
（2）勘察设计人测绘之前，应当认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘工作应由 测量人员如实记录，不得补记、涂改或者损坏。
（3）工程勘探之前，勘察设计人应当严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位置定位， 埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。
5.4.2 勘探
（1）勘察设计人应当根据勘察目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、洞探和地球物理勘探等勘 探方法，为完成合同约定的勘察任务创造条件。勘察设计人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。
（2）勘察设计人布置勘探工作时，应当充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、地下管 线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致 的费用增加和（或）周期延误由勘察设计人自行承担。
（3）勘察设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探记录、取 样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应当严格执行规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。
（4）勘探工作完成后，勘察设计人应当按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地应当
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地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。验收通过之后如果发生沉 陷，勘察设计人应当及时进行二次封孔和现场验收。
5.4.3 取样
（1）勘察设计人应当针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层特征、取样 深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并不限于土样、水样、岩芯 等。
（2）取样后的样品应当根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前，宜用数码相 机进行现场拍照；运输途中应当采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光暴晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免 样品损坏。
（3）取样后的样品应当填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编号、取样深度、 样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。
5.4.4 试验
（1）勘察设计人应当根据岩土条件、勘察设计要求、勘察经验和测试方法特点，选用合适的原位测试方 法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性。
（2）勘察设计人的试验室应当通过行业管理部门认可的 CMA 计量认证，具有相应的资格证书、试验人员 和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。
（3）勘察设计人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要；勘察设 备应当检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作；试验之后应在有效期 内保留备样， 以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液，符合环境保护、健康卫生等要求。
（4）试验报告的格式应当符合 CMA 计量认证体系要求，加盖 CMA 章并由试验负责人签字确认；试验负 责人应当通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。
5.5 勘察设备要求

5.5. 1 勘察设计人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。勘察设计人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。
5.5.2 勘察设计人应当按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。
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5.5.3 勘察设计人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求勘察设计人增加或更换勘察设备，勘察设计人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由勘察设计人自行承担。
5.6 临时占地和设施要求

5.6. 1 勘察设计人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。
5.6.2 位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察设计人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。
5.6.3 临时占地使用完毕后，勘察设计人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给勘察设计人的勘察费用中扣除。
5.6.4 勘察设计人应当配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括但不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。
5.6.5 临时设施应当满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款另有约定外，临 时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察设计人自行承担。
5.7 安全作业要求

5.7. 1 勘察设计人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。
5.7.2 勘察设计人应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。
5.7.3 勘察设计人应当按照法律法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。
5.7.4 勘察设计人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对勘察设计人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。
5.7.5 勘察设计人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。勘察设计人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
5.7.6 勘察设计人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成勘察设计人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
5.7.7 由于勘察设计人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由勘察设计人负责赔偿。
5.8 环境保护要求

5.8.1勘察设计人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
5.8.2 勘察设计人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。
5.8.3 勘察设计人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
5.9 事故处理要求

5.9.1合同履行过程中发生事故的，勘察设计人应立即通知发包人。
5.9.2 发包人和勘察设计人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和勘察设计人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况， 以及正在采取的紧急措施等。
5.10 勘察设计文件要求

5.10.1 勘察设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关勘察设计依据应完整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。
5.10.2 勘察设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在勘察设计文件中予以注明。
5.10.3 勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。
5.10.4 勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
6.开始勘察设计和完成勘察设计
6.1 开始勘察设计

6. 1. 1 符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前 7 天向勘察设计人发出开始勘察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期起计算。
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6. 1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始勘察设计通知的，勘察设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。
6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应当延长勘察设计服务 期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。
（1）合同变更；
（2）未按合同约定期限及时答复勘察设计事项；
（3）因发包人原因导致的暂停勘察设计；
（4）未按合同约定及时支付勘察设计费用；
（5）发包人提供的基准资料错误；
（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；
（7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查；
（8）发包人造成周期延误的其他原因。
6.3 非人为因素引起的周期延误

6.3. 1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误的，勘察设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。
6.3.2 勘察设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物部门，并采取有效措施进行保护；勘察设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。
6.4 勘察设计人引起的周期延误

由于勘察设计人原因造成周期延误，勘察设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在 专用合同条款中约定。
6.5 第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的， 由发包人承担。
6.6 完成勘察设计
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6.6. 1 勘察设计人完成勘察设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制勘察设计文件。
6.6.2 勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工程的勘察设计内容和不同阶段的勘察设计任务、 目的和要求等进行编制。勘察设计文件的内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。
6.6.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时， 应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位公章和项目负责人注册执业印章； 电子文件中的文字为 WORD 格式、图形为 CAD 格式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。
6.7 提前完成勘察设计

6.7. 1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，勘察设计人认为能够提前完成勘察设计的，可向发包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、提前时间、勘察设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察设计而减少勘察设计费用；增加勘察设计费用的，所增加费用由发包人承担。
6.7.2 发包人要求提前完成勘察设计但勘察设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理 的勘察设计服务期限。
6.7.3 由于勘察设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定勘察设计人因此获得的奖励内容。
7.暂停勘察设计
7.1 发包人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，勘察设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。 发包人收到勘察设计人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，勘察设计人有权暂停勘察设计并通知发包人； 发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
（1）发包人违约；
（2）发包人确定暂停勘察设计；
（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。
7.2 勘察设计人原因暂停勘察设计
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合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向勘察设计人发出通知暂停勘察设计，由此造成费用的增加和 （或）周期延误由勘察设计人承担：
（1）勘察设计人违约；
（2）勘察设计人擅自暂停勘察设计；
（3）合同约定由勘察设计人承担责任的其他情形。
7.3 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间勘察设计人应负责妥善保护已完部分的勘察设计文件， 由此增加的费用由责任方承担。
8.勘察设计文件
8.1 勘察设计文件接收

8. 1. 1 发包人应当及时接收勘察设计人提交的勘察设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收勘察设计文件。
8. 1.2 发包人接收勘察设计文件时，应向勘察设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括图纸和文件名称、图纸和文件内容、图纸和文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
8. 1.3 勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。
8.2 发包人审查勘察设计文件

8.2. 1 发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，勘察设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限， 自文件接收之日起不应超过 14 天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为勘察设计人的勘察设计文件已经通过发包人审查。
8.2.3 发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知勘察设计人，说明审查不通过的理由及具体内容。勘察设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘察设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。
8.3 审查机构审查勘察设计文件
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8.3. 1 勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将勘察设计文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免勘察设计人因质量问题而应承担的勘察设计责任。
8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由勘察设计人按照审查意见修改完善勘察设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由勘察设计人根据新的发包人要求修改完善勘察设计文件。
8.3.3 由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，勘察设计人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
9.勘察设计责任与保险
9.1 工作质量责任

9. 1. 1 勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。
9. 1.2 勘察设计人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的勘察设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
9. 1.3 勘察设计人应当强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。
9. 1.4 勘察设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并做详细记录，编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。
9. 1.5 发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。勘察设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到勘察设计场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核勘察设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除勘察设计人按合同约定应负的责任。
9.2 勘察设计文件错误责任

9.2.1勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论勘察设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，勘察设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第 1.6.2项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。
9.2.2 因勘察设计人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求勘察设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担责任。
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9.2.3 因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，勘察设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的勘察设计费用增加和（或）勘察设计服务期限延误由发包人承担。
9.3 勘察设计责任主体

9.3. 1 勘察设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。
9.3.2 勘察设计责任为勘察设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。
9.3.3 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。
9.4 勘察设计责任保险

9.4. 1 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程勘察设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程勘察设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。
9.4.2 工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于勘察设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失， 以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。
9.4.3 发生工程勘察设计保险事故后，勘察设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由勘察设计人自行补偿。
10.施工期间配合
10. 1 施工配合指勘察设计人配合施工承包人，在施工期间提供补充勘察设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。
10.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为勘察设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。
10.3 勘察设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，委派专业人员配合施工承包人及时解决与勘察设计有关的问题，包括并不限于勘察设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与基坑基地验收和工程竣工验收等工作。
10.4 发包人应当组织勘察设计技术交底会，由勘察设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行勘察设计交底，对本工程的勘察设计意图、勘察设计文件和施工要求等进行系统的说明和解释。
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10.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，勘察设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合格的，勘察设计人应当承担违约责任，免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。
11.合同变更
11.1 变更情形

11. 1. 1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，勘察设计服务期限和勘察设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。
（1）勘察设计范围发生变化；
（2）除不可抗力外，非勘察设计人的原因引起的周期延误；
（3）非勘察设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计；
（4）非勘察设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。
11. 1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。
11.2 合理化建议

11.2. 1 合同履行中，勘察设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人， 被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。
11.2.2 勘察设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。
12.合同价格与支付
12.1 合同价格

12. 1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。
12. 1.2 勘察设计费用实行发包人签证制度，即勘察设计人完成勘察设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察设计费用的依据之一。
12. 1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制定纲要，进行测绘、勘探、 取样、试验、测试、分析、设计、评估、配合审查等，编制勘察设计文件，勘察设计施工配合，青苗和园林绿
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化补偿， 占地补偿，扰民及民扰， 占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和 国家规定的增值税税金。
12. 1.4 发包人要求勘察设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中， 由发包人另行支付。
12.2 定金或预付款

12.2.1 定金或预付款应专用于本工程的勘察设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。
12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28 天内，将定金或预付款支付给勘察设计人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。
12.2.3 勘察设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察设计人的原因解除合同时，定金不予退还。
12.3 中期支付

12.3.1 勘察设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。
12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给勘察设计人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，勘察设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察设计费用结算申请，并提供相关证明材料。
12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给勘察设计人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求勘察设计人进行修正和提供补充资料， 由勘察设计人重新提交。勘察设计人对此有异议的，按第 15 条的约定执行。
12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定执行。
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13.不可抗力
13.1 不可抗力的确认

13. 1.1 不可抗力是指勘察设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其 他情形。
13. 1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。
13.2 不可抗力的通知

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人， 书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
13.3 不可抗力后果及其处理

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的勘察设计工作，应当按照合同约定进行支付。
13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。
13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。
14.违约
14.1 勘察设计人违约

14. 1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属勘察设计人违约：
（1）勘察设计文件不符合法律及合同约定；
（2）勘察设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；
（3）勘察设计人未按合同计划完成勘察设计，从而造成工程损失；
（4）勘察设计人无法履行或停止履行合同；
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（5）勘察设计人不履行合同约定的其他义务。
14. 1.2 勘察设计人发生违约情况时，发包人可向勘察设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘察设计人发出解除合同通知。勘察设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。
14.2 发包人违约

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：
（1）发包人未按合同约定支付勘察设计费用；
（2）发包人原因造成勘察设计停止；
（3）发包人无法履行或停止履行合同；
（4）发包人不履行合同约定的其他义务。
14.2.2 发包人发生违约情况时，勘察设计人可向发包人发出暂停勘察设计通知，要求其在限定期限内纠正； 逾期仍不纠正的，勘察设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察设计人损失等。
14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事 人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
15.争议的解决
发包人和勘察设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可 在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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第二节  专用合同条款

说明：
1.招标人在根据《勘察设计招标文件》编制项目招标文件中的“专用合同条款 ”时，可根据招标项目的具 体特点和实际需要，对“通用合同条款 ”进行补充、细化或修改。在“专用合同条款 ”中补充、细化或修改 不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定。
2.专用合同条款的编号应与通用合同条款一致。
根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下补充、细化和修改：
1.一般约定
1.1 词语定义

1.1.2.2 发包人：禄丰市中型灌区管理委员会。
1.1.3.1 本次进行勘察设计招标的工程为“禄丰市彩云中型灌区建设项目勘察设计技术服务”。
3.发包人管理
3.4 决定或答复

3.4.2 发包人应在 7 个工作日内对勘察设计人书面提出的事项作出书面答复。
5.服务要求
5.3服务范围
禄丰市彩云中型灌区建设项目勘察设计技术服务包含可行性研究阶段、初步设计阶段及相关专题报告（含主体工程科研勘测设计、水资源论证、水土保持方案、洪水影响评价及移民安置规划等上级部门要求编制的涉水、移民征占地专题报告）的勘察设计工作直至竣工验收期间的技术服务，配合业主完成其他相关报批事项。
6.开始勘察设计和完成勘察设计
6.1 开始勘察设计

6. 1. 1 开始勘察设计的条件：合同签订后。
  6. 1.2 因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始勘察设计通知的，勘察设计费用亦不作调整。
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6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应当延长勘察设计服务期限， 但不增加勘察设计费用。
6.4 勘察设计人引起的周期延误

由于勘察设计人原因造成周期延误，勘察设计人应支付逾期违约金。逾期违约金按合同约定履行。
6.7 提前完成勘察设计

6.7.3 提前完成勘察设计的奖励：无。
6.8 勘察设计周期及提交成果

本款约定为：可行性研究报告在合同签订后 60日历天内提供成果；初步设计报告在可行性研究报告批复后60日历天内提供成果；招标设计成果满足施工招标要求；施工图设计成果满足施工要求；相关专题报告的编制 满足项目各阶段进度要求，服从于主体报告进度，不得影响主体报告的审批及项目开工建设。
提交文件送审稿数量根据实际需要量确定，提交发包方文件审定稿文本、电子版（文本文件按 WORD 文 档提交，图件按 PDF 、CAD 、JPG 格式提交）按发包人所需数量提供。
8.勘察设计文件
8.2 发包人审查勘察设计文件

8.2. 1 发包人组织专家会审查勘察设计文件的费用由勘察设计人承担，审查的具体范围、明细内容：另行通知。
8.4 审查验收

8.4. 1 勘察设计人应编制技术大纲报送发包人，并在符合国家有关规范、规定的前提下，根据发包人提出的意见和要求进行补充、完善或改进。
8.4.2 勘察设计报告编制完成后，由勘察设计人组织审查，勘察设计人应按要求提供会议材料，并负责按审查意见进行修改补充，按时提交修改后的正式成果，并承担审查咨询费（含审查会务、专家咨询等费用）。
9.3 勘察设计责任主体

9.3. 1 勘察设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准

53





尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。
9.3.2 勘察设计责任为勘察设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。
9.3.3 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。
11.合同变更
11.1 变更情形

11.1.1合同履行中发生变更情形的，发包人应当延长勘察设计服务期限，但不增加勘察设计费用。
11.2 合理化建议

11.2.2 合理化建议的奖励：无。
12.合同价格与支付
12.1 合同价格

12. 1.1 本合同的价款为勘察设计人的中标下浮率，在合同履行期间不作调整。
结算方式：根据工程勘察设计收费标准及行业收费标准进行计算。
即勘察设计结算费=初步设计阶段批复的勘测设计费为基数×（1－中标下浮率）。
12.2 定金或预付款

本项目无预付款。
12.3 中期支付

12.3. 1 各阶段的勘察设计费用根据项目进度及资金到位情况给予拨付。
15.争议的解决
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议调解机构意见的，约定的合同争议解决 方式： 向项目所在地的人民法院提起诉讼。
其余未定事宜签订合同时商定。
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第三节 合同附件格式
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附件一：合同协议书（格式）


合同协议书（格式）


	（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施       （项目名称）， 已接受                         （勘察设计人名称，以下简称“勘察设计人 ”）对该项目勘 察设计投标。
发包人和勘察设计人共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）勘察设计费用报价清单；
（7）勘察设计方案；
（8）其他合同文件。
2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。
3.签约合同价：              。（签约合同价指招标范围内所有勘测设计工作及各阶段 项目审批核准所有相关专题报告编制所必需的费用，包括完成本须知附表第 1.3.1 条和合同 条款上所列招标范围（不限于）全部工作成本、施工期派驻设计代表、过程咨询费、评审费、 招标代理费、相关工作的利润、各种规费、税金、风险费等全部费用和需要由投标人承担的义 务、责任和风险所发生的一切费用）
4.其他要求
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4.1 勘察设计人应编制技术大纲报送发包人，并在符合国家有关规范、规定的前提下， 根据发包人提出的意见和要求进行补充、完善或改进。
4.2 编制完成后，由发包人组织审查，勘察设计人应按要求提供会议材料，并负责按审 查意见进行修改补充，按时提交修改后的正式成果，并承担审查咨询费（含审查会务、专家 咨询等费用）。
5.项目负责人：       。 6.技术负责人：       。
7.勘察设计工作质量符合标准和要求：             。 8.勘察设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。
9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计人支付合同价款。
10.勘察设计人计划开始勘察设计日期：               ，实际日期按照发包人在开始勘
察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为          天。
11.本合同协议书一式    份，合同双方各执     份。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                    （盖单位章） 勘察设计人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字） 法定代表人或其委托代理人：        （签字）

	 年     月     日                              年     月     日
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附件二：履约保证金格式



如采用银行保函，格式如下。
履约保证金
	（发包人名称）：


鉴于（发包人名称，以下简称“发包人 ”）接受（勘察设计人名称，以下称“勘察设计人 ”） 于       年 月[image: ]       日参加                （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可 撤销地就勘察设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）           (¥)             。
2.担保有效期自发包人与勘察设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察 设计成果文件之日起 28日后失效。
3.在本担保有效期内，如果勘察设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定， 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。
4.发包人和勘察设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务 不变。



担保人名称：                   （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：         （签字） 地    址 ：	  邮政编码：	  电    话 ：                                
日    期 ：     年   月  日
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[bookmark: _Toc4655]第五章 发包人要求

1.本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和水利部关于 水利工程设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于水利 工程勘察设计方面的文件、规定。
2.设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的法定代表人的同意。
3.在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。
4.项目概况与招标范围
4.1项目概况：禄丰市彩云中型灌区涉及禄丰市彩云镇的白杨、彩云、东营、罗川、朋溪、松石、竹溪、南河、南平9个村委会，金山镇的拖罗甸、小街，恐龙山镇独瓦房、九渡，一平浪镇的大窝、舍资，整个灌区共涉及4个乡镇15个村委会126个自然村。
4.2工程建设任务：工程建成后，设计水平年2035年，保灌面积3.4万亩，高效节水灌溉面积达1.74万亩，灌溉水利用系数由0.56提高到常规灌片0.73、高效灌片0.90，灌溉总需水量由3288.6万m³减少至2676.1万m³。
4.3各输水主管工程规模：彩云中型灌区项目主要以响水河、韭菜地水库为水源，配套供水管道向灌区自流供水。总共新建7条输水管道，总长59.11km。
4.4项目名称：禄丰市彩云中型灌区建设项目勘察设计技术服务。
4.5服务费估算价：560万元。
4.6服务内容：禄丰市彩云中型灌区建设项目勘察设计技术服务包含勘察阶段、设计阶段及相关专题报告（含主体工程科研勘测设计、水资源论证、水土保持方案、洪水影响评价及移民安置规划等上级部门要求编制的涉水、移民征占地专题报告）的勘察设计工作直至竣工验收期间的技术服务，配合业主完成其他相关报批事项。
4.7服务期限：合同签订后90日历天内提供初步设计成果；180日历天内提供施工图设计成果并满足施工要求。
4.8质量要求：符合国家和水利行业相关法律法规、技术规范及要求。
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[bookmark: _Toc15103]第六章  投标文件格式



	（项目名称）












投 标 文 件
















投标人：                            （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：     （电子签章或电子签名）
年   月   日
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[bookmark: _Toc6401]投标（唱标）一览表
项目名称：                                         
	序号
	项目
	填报内容

	1
	投标人
	

	2
	投标报价下浮率（%）
	

	3
	勘察资质等级及证书编号
	

	4
	设计资质等级及证书编号
	

	5
	质量标准
	

	6
	项目负责人姓名及证书编号
	

	7
	技术负责人姓名及证书编号
	

	8
	投标保证金
	

	9
	工期
	

	10
	备注
	



投 标 人：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

日   期：








一、投标函及投标函附录

（一）投标函
	（招标人名称）：
1.我方已仔细研究了      （项目名称）招标文件的全部内容，我方愿以       % 的下浮率报价及国家有关技术规范要求完成禄丰市彩云中型灌区建设项目勘察设计技术服务全部工作；
2.我方的投标文件包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明；
（3）授权委托书；
（4）资格审查资料；
（5）技术文件；
（6）其他资料；

……
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。 
3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
4.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知” 第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
6 ．        （其他补充说明）。


投 标 人：                                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                 （电子签章或电子签名） 
地 址 ：                                                   
电 话 ：                                                   
日 期：          年          月           日
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（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	……
	
	
	

	……
	
	
	






投标人：                  （电子签章）


法定代表人或其委托代理人：         （电子签章或电子签名）


年  月  日
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二、法定代表人身份证明



投标人名称：                              
单位性质：                                
地址：                                     
成立时间：          年         月        日
经营期限：                                 
姓名：         性别：          年龄：         
职务：	 
系                              （投标人名称）的法定代表人。 特此证明。


附：法定代表人身份证原件正、反面扫描件。






投标人：                      （电子签章） 
年  月  日
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三、授权委托书


本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权， 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改      （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。

 代理人无转委托权。


附：委托代理人身份证原件正、反面扫描件。









投标人：                （电子签章）

法定代表人：            （电子签章或电子签名） 
委托代理人：             （签名）
年   月   日
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四、资格审查资料
（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电 话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电 话
	

	企业勘察资质证书
	类型：                 等级：                  证书号：

	企业设计资质证书
	类型：                 等级：                  证书号：

	质量管理体系证书（如有）
	证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其     中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5 项的要求在本表后附相关证明材料。
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[bookmark: _Toc15961][bookmark: _Toc3269][bookmark: _Toc2410][bookmark: _Toc19559][bookmark: _Toc13123][bookmark: _Toc10273]（二）项目管理机构组成表


	
序号
	
本项目任职
	
姓名
	
职称
	
专业
	执业或职业资格证明
	
备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（二）拟投入项目负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗 证书）名称
	

	职称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	
	
	从事专业工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校           专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

75




（三）拟投入技术负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	执业资格证书
（或上岗证书）
名称
	

	职称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	
	
	从事专业工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校           专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（四）投标人近年（2023年至今）类似项目业绩汇总表
	序号
	建 设 单 位（业主）
	项目 名 称
	项目规模
	项目起、止时间（年/月/日）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人此表后无须附相关的业绩证明。


投标人（电子签章）：                            
法定代表人或授权委托人（电子签章或电子签名）：                      

        年        月        日  





近年承担过的类似项目情况表（业绩一、二、三.........）

	
项目名称
	

	
项目所在地
	

	
发包人名称
	

	
发包人地址
	

	
发包人电话
	

	
合同价格
	

	
服务期限
	

	
项目负责人
	

	
项目描述
	

	
备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
每个项目一张表，应分别填报。
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（五）正在实施和新承接的项目情况表（若有）

	
项目名称
	

	
项目所在地
	

	
发包人名称
	

	
发包人地址
	

	
发包人电话
	

	
签约合同价
	

	
服务期限
	

	
项目负责人
	

	


项目描述
	

	
备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。













（六）近年财务状况表
	名称
	单位
	      年
	      年
	      年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	
	
	
	
	



注： 相关材料按招标文件要求提供。














（七）信誉要求

注：投标人应根据招标文件规定的要求附相关证明材料。
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五、技术文件
（1） 工作重点、难点分析
（2） 服务工作大纲
（3） 勘察设计范围、内容，依据、工作目标
（4） 勘察设计质量、进度、保密等保证措施；设计安全保证措施；机构设置和岗位职责


投标人根据评标办法评分标准编写技术文件，包含但不限于以上内容，格式自拟。
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六、其他资料

附招标文件规定的其他资料或投标人认为应提供的资料。
包含但不限于：

1.中标后不转包、违法分包承诺书
   
   （招标人名称）：
我方参与了               （项目名称）招标的投标活动，若我方有幸中标，我方郑重承诺：
在项目实施过程中严格按照国家、省、州、市相关法律法规要求，严格履行招标文件、以及合同中约定的各项义务。保证不转包、不违法分包，并随时接受业主及相关行政单位的监督和检查。若出现转包或违法分包行为，我单位愿意接受处罚并赔偿业主相关损失。
 
特此承诺


投标单位：___________________（电子签章）
       法定代表人或其委托代理人：___________________（电子签章）
  年     月     日
























2.诚信投标承诺书

我方郑重承诺：
我方已仔细阅读招标公告及招标文件，理解且认可其告知的诚信投标的相关内容，承诺按照招标文件的有关要求，遵守投标纪律，保证电子投标文件提交的所有材料和填报的信息是真实、准确、有效和完整的，无弄虚作假行为，对违反以上承诺所造成的后果，愿意接受有关法律法规规定的任何处罚。



投标单位：___________________（电子签章）
 法定代表人或其委托代理人：___________________（电子签章）
  年     月     日

























3.投标人依法依规参加投标活动承诺书

我单位作为项目的投标人，现作出如下承诺：
1.坚决贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，按照党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府的决策部署，严格遵守相关文件要求，扎实开展好全省扫黑除恶专项斗争，营造良好的市场秩序，促进水利行业高质量发展；
2.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，公开、公平、公正和诚实信用参加项目投标；
3.不与其他投标人相互串通投标或者与招标人、招标代理机构串通投标；
4.不向招标人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿谋取中标；
5.不以他人名义投标，挂靠、借用资质投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
6.不以暴力手段胁迫其他潜在投标人放弃投标，或胁迫中标人放弃中标，强揽工程；
7.不恶意举报投诉中标人或其他潜在投标人，干扰招标投标正常秩序；
8.不将中标项目转让给他人，不将中标项目肢解分别转让给他人，不将中标项目违法分包给他人；
9.在投标过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展工作，出具的各类书面文件、证件及资料均真实、有效不弄虚作假。
若违反上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检国家监察委员会或司法机关调查处理。接受相应刑事纪律和行政处罚以及失信惩戒。


投标人：           （电子签章）
法定代表人（电子签章）：           
      年     月     日


4.投标承诺书
本公司承诺：
遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加_________________________项目的投标。
一、不提供有违真实的材料。
二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。
四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。
五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。
六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。
七、不违反相关法律法规，项目负责人不同时在两个及两个以上的项目上担任项目负责人。
八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件的相关规定。
九、不得分包及转包本项目。
十、按照招标文件规定及合同约定，执行承诺的工期。
十一、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。
十二、其他承诺：______________________________________。


投标单位：___________________（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：___________________（电子签章）



 年     月     日
204
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