三岔河水电站建设征地移民安置工程档案、移民安置资金、工程建设项目清理服务项目
招 标 文 件
招标编号：TCLCGCZB2026-003
招标人：腾冲市搬迁安置办公室
招标代理机构：腾冲市励诚招标咨询有限公司
2026年0月0日
第一卷
投标注意事项
一、本项目采用以下方式进行开标：

网上开标远程解密：投标人登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/），选择地区“保山市”，切换至保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市），参照操作指南，完成远程解密、查看开标一览表等相关操作，本项目解密时间为30分钟，若投标人未在规定时间内完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不进入评标阶段。开标过程中如有问题，可在线提出异议，由代理机构给予对应回复；在规定时间内不提出异议的，视为对开标结果无异议。

（注：因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，代理机构可再次下达指令延长解密时间）

二、不同投标人的电子投标文件不得在同一台电脑制作、上传，否则按废标处理，并将相关情况上报主管部门。

第一章 招标公告
三岔河水电站建设征地移民安置工程档案、移民安置资金、工程建设项目清理服务项目招标公告

一、招标条件

本招标项目三岔河水电站建设征地移民安置工程档案、移民安置资金、工程建设项目清理服务项目，项目业主为腾冲市搬迁安置办公室，招标人为腾冲市搬迁安置办公室，建设资金来自三岔河水电站建设征地移民安置补偿投资中的咨询服务费，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对三岔河水电站建设征地移民安置工程档案、移民安置资金、工程建设项目清理服务项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围
1.招标范围
①工程建设项目清理

全面核查三岔河水电站移民安置相关工程项目实施合规性、完工质量及实际成效，对照批准的移民安置规划，逐一核实各工程项目从规划审批、建设实施到竣工交付的全流程落实情况，核查项目建设与规划的差异及整改落实情况，确认工程建设符合水利水电移民安置相关规范标准，确保工程达到验收合格标准，能够长期稳定保障移民生产生活需求，为移民安置工程整体验收提供全面、客观的核查依据。

②移民安置资金梳理

系统清理核查三岔河水电站水库建设征地移民安置各类资金的拨付、使用、核算及补偿兑现全流程情况，严格核查资金使用的合规性、真实性和有效性，核实资金拨付与工程进度、补偿兑现与移民人口的匹配情况，排查资金使用过程中的违规违纪隐患，建立规范可追溯的资金验收台账，确认资金使用符合国家财经法规、移民资金管理相关规定及项目批复要求，保障移民资金专款专用、安全高效，为资金决算服务及验收提供精准支撑。

③移民安置工程档案整理

规范梳理三岔河水电站移民安置相关各类档案资料，确保档案资料的完整性、准确性、规范性和可追溯性，全面覆盖移民搬迁、人口核查、补偿兑现、工程建设、资金使用等全流程，严格按照《归档文件管理规范》（DA/T22-2000）、《水利水电工程移民档案管理办法》（档发〔2012〕4号）等相关规范要求，完成档案的分类、整理、归档工作，确保档案质量符合验收标准，为移民安置验收、后续管理及政策评估提供完整的档案支撑。

2.服务期限：自委托之日起至三岔河水电站建设征地移民安置工程验收通过为止。
2.质量要求：符合国家及行业现行相关标准和规范，确保成果资料完整，真实准确、清晰有据。
2.7预估服务费金额：4500000.00元
3.投标人资格要求
3.1投标人必须是在中华人民共和国境内依法成立，是具备国家工商行政管理部门登记注册的企业（事业）法人或其他组织，具有在有效期内的营业执照或事业单位法人证书，并具有独立承担民事责任能力和具有良好的商业信誉和财务会计制度，并在人员、设备方面具有相应的工程咨询及财务服务能力；

3.2投标人须为具备工程咨询服务能力机构和具备财政部门颁发的会计师事务所（或合伙制的会计师事务所）执业资格证明书(投标人若为分所的，须具有分所营业执照及会计师事务所分所执业证书，并提供总所针对本项目的招标授权书；
3.3你单位（☑可以；□不可以）组成联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员不超过2家，牵头人为工程咨询单位，牵头人单位须在全国投资审批在线监管平台备案，备案专业为水利水电工程或其他（移民工程），备案服务范围为全过程咨询；项目负责人具备有效的咨询工程师（投资）或全国注册监理工程师证书或全国注册一级建造师（证书注册单位与投标单位一致），联合体成员单位项目负责人须具备国家注册会计师资格，联合体各方在人员、设备、资金等方面具有承担本项目咨询服务能力，并附联合体协议书。协议书中应明确各方责任，且注明联合体牵头人。并满足以下要求（以下条款均只适用于联合体参加投标的情况）：①联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书一并提交招标人。②投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。③联合体成交后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，并承担连带责任。④以一个投标人的身份共同参加投标，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独参加投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中的投标。
3.4本次招标要求投标人牵头人单位项目总负责人具备咨询工程师或全国注册监理工程师证书或全国注册一级建造师，且具有工程或工程经济类中级及以上职称。牵头人单位还需提供1位项目管理负责人具备咨询工程师（投资）执业资格，专业为水利水电或移民工程；联合体成员单位项目负责人须具备国家注册会计师资格（若不以联合体投标的需同时具备，可提供1名总负责人，2名项目负责人）。（以上人员证书注册单位与投标单位一致）

3.5信誉要求：

（1）当前未被建设行政主管部门取消投标资格；

（2）未被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）”列入失信被执行人；

（3）根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》（云建质〔2023〕1号）对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位，且不具备安全生产条件的，在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动；生产经营单位安全生产条件合格后，应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核，经省级行业行政主管部门核准通过后，方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于文件获取截止时间前（北京时间，下同），进入云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料（电子招标文件，格式为*.BZBJ），未办理企业数字证书（CA）的企业请在文件获取截止时间前现场登录云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn）进行注册并在网上申请办理证书，以便获取招标文件。（CA数字证书办理流程详见云南省公共资源交易中心网站通知，技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司，服务热线：010-86483801）。

5.投标文件的递交
5.1招标申请文件上传的截止时间（投标截止时间）以网上公告时间为准。

5.2网上上传网址为云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn），申请人须在投标截止时间前完成所有招标申请文件的上传。申请人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部招标申请文件，招标申请文件上传后须自行检查招标申请文件的完整性并进行确认签名后，方可完成全部招标申请文件网上上传操作。申请人可自行打印“上传招标申请文件回执”。递交截止时间前未完成招标申请文件传输的，视为撤回招标申请文件。

5.3其他要求：①本项目采用网上智能开标远程解密。申请人登录云南省公共资源交易平台，按照《网上智能开标远程解密操作指南（申请人）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为30分钟，若申请人未在规定时间内完成以上解密，则视为撤销其招标申请文件，不再进入评标阶段。

因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密招标申请文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的，则视为对开标结果无异议。

②到规定解密截止时间后已解密的申请人不足3家的，按规定重新招标。

③招标文件内容、公告与本条规定有冲突的地方以本条规定为准。

技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司

服务热线：010-86483801，QQ：4009618998。

其他

（一）本项目投标保证金收取数额应为人民币5万元，根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）要求，本项目投标保证金减免为人民币2.5万元（降幅为50％）。
   （二）本项目根据《云南省人民政府关于印发2024年进一步推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2024〕7号）等文件要求，免收取无失信记录企业投标保证金。无失信记录投标人可在交易系统保证金缴纳页面直接获取信用报告，签名确认后即可完成无失信记录证明材料的提交工作。若无法获取信用报告，则需于投标截止前在缴纳保证金界面上传招标公告发布之日后“信用中国”出具的信用报告。
6.联系方式
	招标人：
	腾冲市搬迁安置办公室
	招标代理机构：
	腾冲市励诚招标咨询有限公司

	地址：
	腾冲市腾越镇山源社区来凤小区161号
	地址：
	云南省保山市腾冲市腾越镇金源社区腾冲世纪城腾盛苑商业街11-8号

	邮编：
	/
	邮编：
	/

	联系人：
	吴星辉
	联系人：
	石正东

	电话：
	15087583458
	电话：
	13368751863

	传真：
	/
	传真：
	/

	电子邮件：
	/
	电子邮件：
	/

	网址：
	/
	网址：
	/

	开户银行：
	/
	开户银行：
	/

	账号：
	/
	账号：
	/

	
	2026年0月0日


监督部门：保山市搬迁安置办公室

地址：保山市正阳北路299号

联系电话：0875-3136898
服务人员最低要求
	序号
	岗位名称
	资格要求
	数量（人）
	备注

	1
	项目总负责人
	咨询工程师或全国注册监理工程师或全国注册一级建造师且具有工程或工程经济类中级及以上职称
	1
	

	2
	工程建设项目梳理及移民档案整理负责人
	咨询工程师（水利水电或移民工程）
	1
	

	3
	移民资金梳理负责人
	注册会计师
	1
	


第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	名称：腾冲市搬迁安置办公室

地址：腾冲市腾越镇山源社区来凤小区161号

联系人：吴星辉
电话：15087583458

	2
	招标代理机构
	名称：腾冲市励诚招标咨询有限公司 AUTOTEXT  input97 \* MERGEFORMAT 
地址：云南省保山市腾冲市腾越镇金源社区腾冲世纪城腾盛苑商业街11-8号 AUTOTEXT  input98 \* MERGEFORMAT 
联系人：石正东 AUTOTEXT  input99 \* MERGEFORMAT 
电话：13368751863

	3
	项目名称
	三岔河水电站建设征地移民安置工程档案、移民安置资金、工程建设项目清理服务项目

	3.1
	项目地点
	腾冲市

	3.2
	资金来源
	三岔河水电站建设征地移民安置补偿投资中的咨询服务费

	3.3
	出资比例
	100%

	3.4
	资金落实情况
	已落实

	3.5
	招标范围
	①工程建设项目清理

全面核查三岔河水电站移民安置相关工程项目实施合规性、完工质量及实际成效，对照批准的移民安置规划，逐一核实各工程项目从规划审批、建设实施到竣工交付的全流程落实情况，核查项目建设与规划的差异及整改落实情况，确认工程建设符合水利水电移民安置相关规范标准，确保工程达到验收合格标准，能够长期稳定保障移民生产生活需求，为移民安置工程整体验收提供全面、客观的核查依据。

②移民安置资金梳理

系统清理核查三岔河水电站水库建设征地移民安置各类资金的拨付、使用、核算及补偿兑现全流程情况，严格核查资金使用的合规性、真实性和有效性，核实资金拨付与工程进度、补偿兑现与移民人口的匹配情况，排查资金使用过程中的违规违纪隐患，建立规范可追溯的资金验收台账，确认资金使用符合国家财经法规、移民资金管理相关规定及项目批复要求，保障移民资金专款专用、安全高效，为资金决算服务及验收提供精准支撑。

③移民安置工程档案整理

规范梳理三岔河水电站移民安置相关各类档案资料，确保档案资料的完整性、准确性、规范性和可追溯性，全面覆盖移民搬迁、人口核查、补偿兑现、工程建设、资金使用等全流程，严格按照《归档文件管理规范》（DA/T22-2000）、《水利水电工程移民档案管理办法》（档发〔2012〕4号）等相关规范要求，完成档案的分类、整理、归档工作，确保档案质量符合验收标准，为移民安置验收、后续管理及政策评估提供完整的档案支撑。

	3.6
	服务期限
	自委托之日起至三岔河水电站建设征地移民安置工程验收通过为止

	3.7
	服务质量要求
	符合国家及行业现行相关标准和规范，确保成果资料完整，真实准确、清晰有据。

	3.8
	投标人资质条件、能力和信誉
	3.1投标人必须是在中华人民共和国境内依法成立，是具备国家工商行政管理部门登记注册的企业（事业）法人或其他组织，具有在有效期内的营业执照或事业单位法人证书，并具有独立承担民事责任能力和具有良好的商业信誉和财务会计制度，并在人员、设备方面具有相应的工程咨询及财务服务能力；

3.2投标人须为具备工程咨询服务能力机构和具备财政部门颁发的会计师事务所（或合伙制的会计师 事务所）执业资格证明书(投标人若为分所的，须具有分所营业执照及会计师事务所分所执业证书，并提供总所针对本项目的招标授权书；
3.3你单位（☑可以；□不可以）组成联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员不超过2家，牵头人为工程咨询单位，牵头人单位须在全国投资审批在线监管平台备案，备案专业为水利水电工程或其他（移民工程），备案服务范围为全过程咨询；项目负责人具备有效的咨询工程师（投资）或全国注册监理工程师证书或全国注册一级建造师（证书注册单位与投标单位一致），联合体成员单位项目负责人须具备国家注册会计师资格，联合体各方在人员、设备、资金等方面具有承担本项目咨询服务能力，并附联合体协议书。协议书中应明确各方责任，且注明联合体牵头人。并满足以下要求（以下条款均只适用于联合体参加投标的情况）：①联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书一并提交招标人。②投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。③联合体成交后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，并承担连带责任。④以一个投标人的身份共同参加投标，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独参加投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中的投标。
3.4本次招标要求投标人牵头人单位项目总负责人具备咨询工程师或全国注册监理工程师证书或全国注册一级建造师，且具有工程或工程经济类中级及以上职称。牵头人单位还需提供1位项目管理负责人具备咨询工程师（投资）执业资格，专业为水利水电或移民工程；联合体成员单位项目负责人须具备国家注册会计师资格（若不以联合体投标的需同时具备，可提供1名总负责人，2名项目负责人）。（以上人员证书注册单位与投标单位一致）

3.5信誉要求：

（1）当前未被建设行政主管部门取消投标资格；

（2）未被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人；

（3）根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》（云建质〔2023〕1号）对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位，且不具备安全生产条件的，在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动；生产经营单位安全生产条件合格后，应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核，经省级行业行政主管部门核准通过后，方可在云南省进行投标。
3.6财务要求：近1年的财务服务报告或财务报表（2023—2025年任意一年）
7.信誉要求：在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力，投标人没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消、最近三年内没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量等问题。

8.业绩要求：
其他要求：

	3.9
	是否接受联合体投标
	□不接受

☑接受，应满足下列要求：联合体成员不超过2家，牵头人为工程咨询单位，牵头人单位须在全国投资审批在线监管平台备案，备案专业为水利水电工程或其他（移民工程），备案服务范围为全过程咨询；项目负责人具备有效的咨询工程师（投资）或全国注册监理工程师证书或全国注册一级建造师（证书注册单位与投标单位一致），联合体成员单位项目负责人须具备国家注册会计师资格，联合体各方在人员、设备、资金等方面具有承担本项目咨询服务能力，并附联合体协议书。协议书中应明确各方责任，且注明联合体牵头人。并满足以下要求（以下条款均只适用于联合体参加投标的情况）：①联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书一并提交招标人。②投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。③联合体成交后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，并承担连带责任。④以一个投标人的身份共同参加投标，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独参加投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中的投标。
3.4本次招标要求投标人牵头人单位项目总负责人具备咨询工程师或全国注册监理工程师证书或全国注册一级建造师，且具有工程或工程经济类中级及以上职称。牵头人单位还需提供1位项目管理负责人具备咨询工程师（投资）执业资格，专业为水利水电或移民工程；联合体成员单位项目负责人须具备国家注册会计师资格（若不以联合体投标的需同时具备，可提供1名总负责人，2名项目负责人）。（以上人员证书注册单位与投标单位一致）

	3.10
	踏勘现场
	不组织

	3.11
	投标预备会
	不召开

	3.12
	投标人提出问题的

截止时间和方法
	即在投标截止时间10日前

其中：招标商务标（招标清单）的提问即在投标截止时间3日前。

	3.13
	招标人澄清的

时间和方法
	招标文件有关时间安排］，即投标截止时间至少15日前，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交潜在投标人，且投标人不须回函确认。

其中：招标商务标（招标工程量清单）的澄清即在投标截止时间1日前。

	3.14
	分包
	☑不允许

□允许，分包内容要求：  /  
分包金额要求：  /  
接受分包的第三人资质要求：  /  

	3.15
	偏离
	☑不允许

□允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”；

允许偏离最高项数：  /  
偏差调整方法：  /  

	3.16
	构成招标文件的

其他材料
	/

	3.17
	投标人要求澄清

招标文件的截止时间
	同1．10．2的时间要求

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交方式登录云南省公共资源交易网，要求招标人对招标文件予以澄清。

	3.18
	投标截止时间
	云南省公共资源交易中心网站发布公告为准。

	3.19
	投标人确认收到

招标文件澄清的时间
	无须回复确认已收到该澄清。

	3.20
	投标人确认收到

招标文件修改的时间
	无须回复确认已收到该修改。

	3.21
	投标有效期
	90日历天

	4
	投标保证金
	□ AUTOTEXT  input426 \* MERGEFORMAT 不要求递交投标保证金

（一）本项目投标保证金收取数额应为人民币5万元，根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）要求，本项目投标保证金减免为人民币2.5万元（降幅为50％）。
（二）本项目根据《云南省人民政府关于印发2024年进一步推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2024〕7号）等文件要求，免收取无失信记录企业投标保证金。无失信记录投标人可在交易系统保证金缴纳页面直接获取信用报告，签名确认后即可完成无失信记录证明材料的提交工作。若无法获取信用报告，则需于投标截止前在缴纳保证金界面上传招标公告发布之日后“信用中国”出具的信用报告。
☑AUTOTEXT  input427 \* MERGEFORMAT要求递交投标保证金

一、投标保证金递交方式

保证金的提交方式有三种：银行转账、银行保函、投标保证保险。

（一）银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。

（二）银行保函：保函申请人必须是投标人，受益人必须是招标人，保证人必须是投标人基本账号的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。

（三）保证保险：1.当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。2.投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。3.在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

二、投标保证金的提交时间

投标人需在投标截止时间前递交保证金，到账时间以实际到达专用账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交；银行保函必须在规定的投标截止时间前递交至托管银行在交易中心的服务柜台，在投标截止时间前，由银行工作人员进行网上确认，未确认的保证金视为未提交；工程投标保证保险的投保人应当在项目投标前与保险公司签订投标保证保险合同，在投标截止时间前，由保险公司完成网上确认，未确认的保证金视为未提交。

三、投标保证金的办理程序

☑ AUTOTEXT  input428 \* MERGEFORMAT （一）采用银行转账方式：

项目名称： 三岔河水电站建设征地移民安置工程档案、移民安置资金、工程建设项目清理服务项目AUTOTEXT  input429 \* MERGEFORMAT，

户名：保山市公共资源交易中心AUTOTEXT  input430 \* MERGEFORMAT，

开户行：中国农业银行股份有限公司保山正阳北路支行AUTOTEXT  input431 \* MERGEFORMAT，

保证金提交账号：241205010400061830000001127AUTOTEXT  input432 \* MERGEFORMAT
办理程序：

☑ AUTOTEXT  input435 \* MERGEFORMAT （二）采用银行保函方式：

项目名称： 三岔河水电站建设征地移民安置工程档案、移民安置资金、工程建设项目清理服务项目AUTOTEXT  input436 \* MERGEFORMAT，保证金金额：25000.00AUTOTEXT  input437 \* MERGEFORMAT元。

☑ AUTOTEXT  input438 \* MERGEFORMAT （三）采用投标保证保险方式：

项目名称： 三岔河水电站建设征地移民安置工程档案、移民安置资金、工程建设项目清理服务项目AUTOTEXT  input439 \* MERGEFORMAT，保证金金额：25000AUTOTEXT  input440 \* MERGEFORMAT元。

办理程序：  /  AUTOTEXT  input441 \* MERGEFORMAT。

注：1、保证金必须从投标人的法人基本账户划出；

2.保证金转账方式仅限电汇、网银方式，其他转账方式视为无效；

3.保证金截止时间为投标截止时间，到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金无效；

4.拒绝私人账户汇款及银行存现；

5.投标保证金一般为投标估算值的1%—2%，最高不能超过80万元。

请潜在投标人在跨行转账时考虑以下因素：1、按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午四点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；2、跨行转账尽量采用电汇方式。

四、投标保证金受理地点和时间

/

	4.1
	投标保证金的退还
	投标保证金退还到投标人的基本账户。

	4.2
	投标保证金不予退还的情形
	投标人必须按照第八章投标文件格式中“投标人承诺书”进行承诺，若有违法违规或不良行为的，投标保证金不予退还。

	5
	资格审查文件
	投标人需按第八章投标文件格式中资格审查文件表格格式要求进行签章及签名。

	5.1
	近年财务状况的

年份要求
	1年，2023—2025年任意一年。

	5.2
	近年完成的类似项目的年份要求
	2022年1月1日至今

	5.3
	近年来发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	1年，2025年。

	5.4
	是否允许递交备选

投标方案
	☑不允许

□允许，备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较办法见第三章“评标办法”。

	5.5
	投标文件格式
	投标文件全部采用电子文档，必须使用《云南省工程建设模块化投标文件编制系统》制作，文件格式为*.BTBJ。

编制要求见投标人须知正文附表七《电子投标文件编制及报送要求》。

	5.6
	投标文件的签署
	按照投标文件格式，采用企业、法定代表人电子签章及数字证书电子签名。

注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

	5.7
	投标文件递交及有关内容
	网上递交：网上递交网址为全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省•保山市）”网（网址：http://www.ggzy.yn.gov.cn），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；

	5.8
	投标文件的密封
	网上递交的投标文件应使用数字证书进行加密。

	5.9
	开标时间、地点和方式
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省•保山市）”网
开标方式：☑网上开标（投标人不到现场）

  □现场开标（投标人需按时到现场）

需投标人到现场开标说明：                                               
 注：无特殊情况不得要求投标人到现场开标，需要投标人     到现场开标请在招标文件中说明  

	5.9.1
	是否退还投标文件
	☑否

	6
	开标程序
	开标顺序：按照开标系统从网站读取的顺序开标。

	7
	评标委员会的组建
	评标委员会人数：7人以上单数。

评标专家确定方式：在评标专家库中随机抽取5人，业主代表2人。

注：特殊情况经审批后确定。

	8
	评标办法
	□经评审的最低投标价法

☑综合评估法

	9
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否

评标委员会推荐中标候选人的人数为：3

	10
	履约担保
	履约担保的形式：不指定（现金、保函、转账）
履约担保的金额：中标合同金额的5% 

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	类似项目
	类似项目是指：服务内容相类似的项目

	11.2
	不得参与投标的情形
	按《保山市公共资源交易当事人不良行为管理办法（试行）》，记入不良行为并在公告期内的公共资源交易当事人（含被行政机关予以行政处罚的行政相对人、被人民法院判决有罪的行受贿罪犯以及被人民法院判决需强制执行的被执行人等被记录入不良行为的当事人）

	12.3
	中标价
	以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准。评标价不作为中标价；无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法，都不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。

	12.4
	确定中标人
	招标人（或招标人授权的评标委员会）按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。当同一投标人被推荐为中标候选人的合同段数量多于可以中标的合同数量时，按项目标段评标顺序由先到后的原则确定。

	12.5
	严禁转包和违法分包
	严禁转包和违法分包。未经行政主管部门批准，中标人不得变更项目负责人和主要技术负责人。

凡招标文件未明确可以分包的，中标人不得进行任何形式的分包。

中标人派驻现场的项目负责人与投标文件承诺不符的，视同转包。

	12.5.1
	招标文件内容冲突的解决及优先适用次序
	（1）招标人发出的招标文件（包括修改、澄清或补遗文件）与招标投标行政监督备案的招标文件不一致的，以备案的招标文件为准，并对不一致的地方进行修改。没有备案的招标文件（包括修改、澄清或补遗文件）不作为评标的依据。

（2）招标文件中招标人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理，或参照10.1.7的原则处理。

	12.5.2
	招标文件的解释
	招标人自行编写的内容由招标人（招标代理机构）解释。对招标人自行编写的内容理解有争议的，由备案的行政监督部门按照招标文件所使用的词句、招标文件的有关条款、招标的目的、习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。有两种以上解释的，作出不利于招标人一方的解释。

	13
	最高投标限价
	4500000.00元投标报价超过此上限价的招标人拒绝接受

	13.1
	“暗标”评审
	☑ 不采用

□ 采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（暗标）编制要求”，编制施工组织设计。

	13.2
	投标文件的编制
	1.投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标报价函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标要求更有利于采购人的承诺。
2.投标文件应当对招标文件有关单价、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件均按招标文件规定格式要求加盖投标单位公章或由投标单位的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖谈判单位公章并由投标单位的法定代表人或其委托代理人签字确认。

	13.3
	评标结果公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省•保山市）”网予以公示，公示期不少于3日。

	13.4
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	13.5
	重新招标的其他情形
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	13.6
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	14
	监督部门
	监督部门：保山市搬迁安置办公室
地址：保山市正阳北路299号
联系电话：0875-53136898

	15
	行贿犯罪档案查询
	投标人等交易当事人应在领取中标通知书时向招标人提供由检察机关出具的自本招标公告发布日前三年的行贿犯罪档案查询结果，未提供的，视为放弃中标资格。

	16
	招标人补充的其他内容
	1.招标代理费：招标代理费参照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》文件的规定，由代理机构在发出中标通知书时向中标人全额收取，招标人不作补偿。（注：不含各地州、市交易中心及各地州公证处收取的费用及行政规费。）

2.招标文件中要求所附的相关证明材料与投标须知前附表要求不符的，均以投标须知前附表要求为准。

3.中标单位须在中标后须提交2份与电子投标文件完全一致的并加盖鲜章及签字的纸质投标文件。



1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、服务期限和服务质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 服务质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）财务服务负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）本次招标接受联合体投标。联合体投标的，必须明确牵头人；

（2）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力；
（3）联合体各方应当具备承担招标项目的相应能力且具备规定的相应资格条件；
（4）联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交招标人；
（5）同一标段联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；
（6）联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；
（7）联合体的牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；
（8）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；
（9）联合体的投标，以联合体中牵头人名义提交投标保证金，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本招标项目的监理人；
（3）为本招标项目的代建人； 
（4）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（5）被责令停业的； 
（6）被暂停或取消投标资格的； 
（7）财产被接管或冻结的；
（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.5 费用承担
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1招标文件的澄清时间详见投标人须知前附表，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或内容不全，应在投标人须知前附表规定的截止时间前凭身份认证密钥登录“按投标须知前附表9.14条规定”电子服务系统，通过网络在线方式进行匿名提问。
2.2.2投标澄清和补遗全部通过网络送达，请投标人在递交截止日前，务必查询按“投标须知前附表9.14条规定”电子服务平台及网站，投标人自行登录“投标须知前附表9.14条规定”电子服务平台获取澄清，无须回复确认已收到该澄清，招标人不再另行通知。
2.2.3投标人确认收到投标文件澄清的时间，投标人自行登录“投标须知前附表9.14条规定”电子服务平台获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。招标人无论对评标办法、评审项目等重要评审内容做何种变更，都要重新制作电子招标文件（*.BZBJ），同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件用于编制电子投标文件。招标文件的修改将在“‘投标须知前附表9.14条规定’电子服务平台”发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。
 2.3.2投标人自行登录“投标须知前附表9.14条规定”电子服务平台收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。投标人应在截标时间前随时查看“‘投标须知前附表9.14条规定’电子服务平台”中有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。
2.3.3招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）投标报价一览表；
（6）技术部分；
（7）资格审查资料：
（8）其他资料；

（9）保山市公共资源交易信用承诺书。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1本项目报价为包干价，报价包含所有价格。
3.2.2报价应本着合理原则，本次招标不保证最低报价者一定中标。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附材料详见第七章  投标文件格式要求。
3.5.2 “近年财务状况表”应附材料详见第七章  投标文件格式要求，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “投标人信誉声明”，应附材料详见第七章  投标文件格式要求。
3.5.4 “设计人员基本情况表”，应附材料详见第七章  投标文件格式要求。
3.5.5 “施工现场专业（管理）人员基本情况表”，应附材料详见第七章  投标文件格式要求。
3.5.6 “设计负责人简历表、项目总负责人（施工项目经理）简历表”，应附材料详见第七章  投标文件格式要求。
3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3电子投标文件应按照招标文件格式要求，并编制目录，采用企业电子公章、法定代表人电子签章进行签章。
3.7.4投标文件份数：详见投标须知前附表。
3.7.5电子投标文件编制及报送要求：详见电子投标文件编制系统说明。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。 
4.1.2 未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，招标人不予接收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4必须携带本单位CA数字证书（机构证书和个人证书）对其投标文件解密。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）电子文件开标顺序：按照交易平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。
（2）招标人宣布开启电子投标文件后，投标人使用编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密。
（3）招标人代表、监督人员等有关工作人员在唱标记录表上签字确认。

（4）开标会议结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
7.5.3农民工工资专用账户：中标人未按“保山市人民政府办公室关于印发保山市工程建设项目农民工工资专用账户管理实施方案的通知”规定设立工资专用账户的，招标人有权拒绝与之签订合同。
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1异议
1.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前通过“投标须知前附表9.14条规定”电子服务平台向招标人或招标代理公司提出。招标人在收到异议之日起3日内在“投标须知前附表9.14条规定”电子服务平台作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
2.投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人应当场对异议给予书面答复或者处理。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
3.投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
8.5.2投诉
投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规和规章规定的，有权依法向有关行政监督部门投诉。其他利害关系人是指投标人以外的，与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和个人。
1.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10日内提出书面投诉。投诉书应当包括：投诉人的名称、地址及有效联系方式；被投诉人的名称、地址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明彩色扫描件。
2.有下列情形之一的投诉不予受理：投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；超过投诉时效的；已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的。
3.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；未中标的投标人有此情形，按照国家法律法规也给予相应的处罚。
4.未尽事宜，按国家有关法律法规、七部委11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《云南省招标投标活动投诉处理办法》的规定执行。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
评标办法（综合评分法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件签字盖章
	按照招标文件要求在规定的地方签字或盖章（公章或电子章）

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照，附复印件。

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，附资质证书复印件。

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，附财务报表复印件。

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，附书面声明。

	
	
	项目总负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，提供相关证明材料复印件。

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定，附联合体协议书。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”第3.6项规定

	
	
	服务质量标准
	符合第二章“投标人须知”第3.7项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4项规定

	
	
	其他
	符合招标文件其他要求的内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	本项目分为技术部分评分F1（满分70分）
商务部分评分F2（满分30分）
按下列公式计算出投标人的最后得分：
投标人最后得分=技术部分得分F1+商务部分得分F2

	2.2.4(1)
	技术部分

评审标准F1

（满分70分）
	移民资金梳理服务方案（20分）
	根据本次招标的工作内容制定服务方案。包括但不限于服务目标、程序和方法、进度计划及风险防控措施等。

1.服务内容阐述比较全面、充分理解项目需求、思路清晰，方案比较科学、详细、操作性、针对性、适用性比较强的，得15—20分；

2.服务内容阐述全面、理解项目需求、思路清晰，方案科学、详细、操作性、针对性、适用性强的，得11—15分；

3.服务内容阐述全面、理解项目需求，方案可行性、操作性、针对性、适用性一般的，得6—10分；

4.无服务方案不得分。

	
	
	工程项目梳理及工程移民档案整理（20分）
	根据本次招标的工作内容制定服务方案。包括但不限于服务目标、程序和方法、进度计划及风险防控措施等。

1.服务内容阐述比较全面、充分理解项目需求、思路清晰，方案比较科学、详细、操作性、针对性、适用性比较强的，得15—20分；

2.服务内容阐述全面、理解项目需求、思路清晰，方案科学、详细、操作性、针对性、适用性强的，得11—15分；

3.服务内容阐述全面、理解项目需求，方案可行性、操作性、针对性、适用性一般的，得6—10分；

4.无服务方案不得分。

	
	
	项目总负责人（3分）
	具有咨询工程师（投资）执业资格、全国注册监理工程师证书或全国注册一级建造师，且具有工程或工程经济类高级及以上职称得3分，其余不得分。

	
	
	团队专业能力

（20分）
	投标人应为项目管理、财务服务两个专业分别指定负责人，并满足：

移民工程清理咨询负责人1名（4分）：具备咨询工程师（投资）执业资格（移民工程专业）得2分，具有全国注册监理工程师得1分，具有高级工程师及以上职称得1分，最多得4分；
（3）移民资金梳理负责人1名（4分）：具备注册会计师执业资格得2分，具备高级会计师职称加2分。

2.专业人员配备齐全，人员应涵盖项目管理、财务服务：
（1）配备1名咨询工程师（投资）（2分）：

具有咨询工程师（投资）执业资格得1分，具有全国保密教育培训证书加1分；
配备1名结构管理工程师（2分）：

具有全国注册监理工程师（水利工程）得1分，具有注册一级结构工程师加1分；

（3）配备1名设备管理工程师（2分）：

具有一级注册建造师（机电工程）得1分，具有注册公用设备（动力）工程师资格加1分；

（4）配备1名电气工程师（2分）：

具有全国注册电气工程师（供配电）得1分，具有全国注册一级造价工程师（安装工程）加1分。

（5）配备服务人员2名（4分）：具备注册会计师得1分，具备高级会计师及以上职称加1分，最多得4分。
注：以上人员不得重复，且需提供投标单位缴纳的三个月以上社保证明。

	
	
	企业实力

（12分）
	1.投标人具有工程咨询综合甲级资信证书得4分。

2.投标人具有中国工程咨询协会信用评价等级为AAA得4分。

3.具备有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证得4分。

	
	
	类似项目业绩

（5分）
	2022年1月1日以来，投标人每具有1个全过程工程咨询业绩（至少包含项目管理、造价咨询、工程监理）1个得2.5分，最多得5分。

注：证明材料：提供中标通知书或合同文件复印件。

	2.2.4(2)
	商务部分评审标准F2
（满分20分）
	移民资金梳理报价（满分8分）
	以所有有效投标人的报价的平均值为评标基准价，报价等于评标基准价得满分8分，与评标基准价相比，差值每增减1%扣0.2分。保留小数点后两位。

	
	
	工程项目梳理及工程移民档案整理报价（满分12分）
	以所有有效投标人的报价的平均值为评标基准价，工程费报价等于评标基准价得满分12分，与评标基准价相比，差值每增减1%扣0.2分。保留小数点后两位。（中间分值用插入法）


评标办法前附表
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以工程费整体下浮率高、设计费报价低的顺序优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术部分评审：见评标办法前附表；
（2）商务部分评审：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.4项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.4项规定的标准对其更新资料进行评审。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
（3）在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
（4） 投标文件格式要求填写、签字、电子公章、电子签章处未按要求填写、签字、加盖电子公章和电子签章的。
（5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。
（6） 未按招标文件要求进行投标报价的。
（7） 投标人针对评标委员会询标所提问题，在询标完毕后，未作出书面说明并按要求提供相关证明材料或不能合理说明、提供相关证明材料的，将被认定以低于成本报价竞标的。
（8）未按规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。
（9） 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。
（10） 无质量承诺或质量承诺不满足招标文件的。
（11） 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。
（12） 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的。
（13）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的。
（14） 不同投标人的投标文件由同一企业或者同一个人编制的。
（15） 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的。
（16） 不同投标人的投标文件相互混装的。
（17） 不同投标人委托同一人投标的。
（18）不同投标人使用同一个人或者同一个企业资金交纳投标保证金的。
（19） 评标委员会认定的其他串通投标情形的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》的规定，甲乙双方经过平等协商并真实、充分地表达各自意愿，达成了以下合同条款，并共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：

2.服务范围：

3.服务期限：

4.合同价款：

二、甲方的权利与义务

甲方的权利：1.甲方有权向乙方询问服务业务进展情况及相关内容，有权阐述对具体服务事项的意见和建议。

2.出现下列任一情形，甲方有权终止合同，未支付费用不再支付，并要求乙方承担合同约定服务费用总额20%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应足额赔偿。

（1）当甲方认定乙方或其专业人员与被服务项目有利害关系、不按合同履行其职责的；
（2）存在串通影响服务质量或进度的；

（3）乙方提供的服务质量达不到甲方要求，经甲方要求整改后仍然不符合甲方要求的；

3.甲方有权对乙方提供的成果报告征求意见稿提出更正或修改补充意见。

甲方的义务：1.根据《中华人民共和国会计法》及《基本建设单位财务管理制度》，甲方及其负责人有责任保证会计资料的真实性和完整性。甲方管理层有责任妥善保存和提供会计记录，这些记录必须真实、完整地反映甲方的财务状况及财务收支情况。

2.按照相关会计制度的规定编制财务报表是甲方管理层的责任，包括设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；选择和运用恰当的会计政策；做出合理的会计估计。

3.及时为乙方的服务工作提供其所要求的全部会计资料和其他有关资料，并保证所提供资料的真实性和完整性。

4.确保乙方不受限制地接触与服务有关的记录、文件和所需的其他信息。

5.甲方管理层对其做出的与服务有关的声明予以书面确认。

6.为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件和协助。

7.按本约定书的约定及时足额支付服务费用。

三、乙方的责任与义务

乙方的权利：1.可以根据服务需要查阅被服务项目的有关会计、工程资料和文件，相关业务现场及设施；如甲方提供的资料不明确，乙方有权向甲方提出明确资料的申请。

2.如因非乙方的责任造成服务进度的推迟或延误而超过合同规定的期限，乙方有权提出延长服务时间的申请。

3.乙方有权要求甲方按时结算。

乙方的义务：1.乙方的责任是在实施服务工作的基础上对甲方建设项目竣工结算情况提供相关材料。乙方依据甲方需求以及招标范围完成对应工作任务，以对会计报表是否存在重大错报获取合理保证，即乙方需要对所出具的报告的真实性、客观性、公正性承担相应责任。

2.乙方将根据建设工程预算、结算、决算审核暂行办法，对甲方提供的建设项目的工程及财务资料进行审核。通过执行服务工作，出具相关内容报告。

3.服务工作需要实施服务程序，以获取财务报表金额和披露的服务证据。乙方需要评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错误风险，并根据内部控制设计恰当的会计程序。但是，乙方的目的不是对内部控制的有效性发表意见。

4.乙方需要合理计划和实施服务工作，以获取充分、适当的服务证据，为甲方财务报表是否存在重大错误提供合理保证。

5.乙方有责任在服务报告中指出所发现的甲方未遵守《基本建设单位财务管理制度》编制财务报表且未按乙方建议进行调整的事项。

6.由于测试的性质和服务的其他固有限制，以及内部控制的固有局限性，存在服务后可能仍未被乙方发现的风险。

7.乙方的服务不能减轻甲方及其管理层的责任。

8.出具成果报告。
9.除非得到甲方授权，乙方应对执行业务过程中知悉的甲方信息予以保密。但是，根据法律法规的规定，为法律诉讼准备文件或提供证据以及向监管机构报告发现的违反法规行为、接受行业协会和监管机构依法进行的质量检查，以及监管机构对乙方进行行政处罚（包括监管机构处罚前的调查、停征）以及乙方对此提起行政复议除外。
10.合作过程中，乙方的用工责任由乙方自行承担，即乙方指派的负责、参与本项目的所有相关工作人员与甲方不存在任何劳动、劳务、聘用、雇佣等关系，其人身安全、财产安全均由乙方自行负责。若因乙方或乙方指派的工作人员原因导致甲方或任何第三方合法权益受损将由乙方自行承担赔偿。

四、服务费的结算方式和支付方式
1. 服务费的结算方式：最终以项目竣工决算审定价为取费基数乘以中标服务服务费取费率之积为结算总价。

2. 服务费的支付方式：

①服务费预付款的支付：
②服务尾款的支付：
五、服务报告和服务报告的使用
1.乙方按照《中国注册会计师服务准则》的有关规定出具工程竣工财务决算服务报告。
2.乙方向甲方致送服务报告一式四份。
3.甲方在提交或对外公布服务报告时，不得修改双方已确认过的乙方出具的服务报告及其后附的已审财务报表。如果甲方认为有必要修改会计数据、报表附注和所作的说明，应当事先通知乙方。乙方将考虑有关修改对服务报告的影响，必要时将重新出具服务报告。
六、本约定书的有效时间
本约定书自签署之日起生效，并在双方履行完毕本约定书的所有义务后终止。
七、约定事项的变更
如果出现不可预见的情况，影响服务工作如期完成或需要提前出具服务报告，甲乙双方均可要求变更约定事项。但应及时通知对方，并由双方协商解决。
项目人员信息
    项目负责人：
资格证书/注册编号：
违约责任

1.乙方对服务报告内容的真实性承担法律责任。乙方因过失、故意、舞弊等行为出具虚假服务报告的，甲方有权无责单方终止本合同，并追回服务费用（如有已付款）。造成经济损失的，由乙方承担经济责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.乙方执业不当或违反执业准则的，按国家有关规定进行赔偿并承担违约责任。

3.如因乙方原因导致未能及时履行服务，如逾期超过  7  日，且乙方拒不采取补救措施的，应退还甲方已付费用（如有），且乙方应按服务费总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

4.乙方擅自转让服务项目的，甲方有权无责单方面解除合同，乙方应按服务费总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

5.乙方在服务过程中发现问题而未及时或故意未告知甲方的，乙方应按服务费总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.在甲方已提供完整真实资料的基础上，因乙方工作人员工作能力原因出具的报告有问题，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

十、争议解决

本合同的所有方面均适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方协商应解决，如协商无果，可将争议事项提交甲方所在地人民法院予以裁决，因此产生的诉讼费、鉴定费、律师费等维权费用均由违约方承担。

十一、合同订立与生效

本合同书一式四份，双方各执二份，合同双方一经签字盖章，合同即时生效。

	甲方：

法定代表人：

联系电话：

地址：

银行账号：

开户行：
	乙方：

法定代表人或委托人：

联系电话：

地址：

银行账号：

开户行：


合同签订日期：
第二卷
第五章  服务要求
一、项目概况

三岔河水电站坝址上游控制流域面积382.4km2，多年平均流量31.3m3/s，多年平均径流量9.87亿m3，电站采用混合式开发，大坝与厂址间河道距离约3km，区间无较大支流汇入，流域面积相差很小。

三岔河水电站是《槟榔江水电规划报告（胆扎～松山河口）》梯级开发方案由“一库五级”调整为“两库四级”（三岔河→猴桥→苏家河口→松山河口）的第一个梯级。电站以发电为主，电站为槟榔江梯级的龙头水库，坝址位于腾冲县猴桥镇轮马村三岔河村民小组下游约1.5km处，电站坝址距昆明公路里程720km，距腾冲县城公路里程为74km。三岔河水电站正常蓄水位1895m时，相应库容2.58×108m3，装机容量72MW，年发电量3.289×108kW·h。

三岔河水电站建设征地总面积为12.758km2（包括水库淹没区影响区和枢纽工程建设区），其中陆地面积12.429km2，水域面积0.329km2。建设征地区涉及耕地9626.91亩（水田7250.10亩，旱地2376.81亩），林地8173.53亩，公共管理和公共服务用地98亩，农村住宅用地311.64亩，交通运输用地155亩，水域及水利设施用地493.05亩，其他土地278.48亩；建设征地范围内涉及居民点18个，人口4121人（其中农业人口3672人，非农业人口449人）；房屋总面积251213.95m2；零星果木树333878棵；建设征地影响行政企（事）业单位48个；影响四级公路14.75km，机耕路55.38km；10kV线路30.01km；通信光缆74.03km，电缆20.6km；通信基站8个，机房1个；文物古迹3处；农村小型专项有引水渠道、管道、挡水建筑物和河堤等。

二、总体目标
（一）工程项目梳理目标
全面核查三岔河水电站移民安置相关工程项目实施合规性、完工质量及实际成效，对照批准的移民安置规划，逐一核实各工程项目从规划审批、建设实施到竣工交付的全流程落实情况，核查项目建设与规划的差异及整改落实情况，确认工程建设符合水利水电移民安置相关规范标准，确保工程达到验收合格标准，能够长期稳定保障移民生产生活需求，为移民安置工程整体验收提供全面、客观的核查依据。

（二）移民资金梳理目标

系统清理核查三岔河水电站水库建设征地移民安置各类资金的拨付、使用、核算及补偿兑现全流程情况，严格核查资金使用的合规性、真实性和有效性，核实资金拨付与工程进度、补偿兑现与移民人口的匹配情况，排查资金使用过程中的违规违纪隐患，建立规范可追溯的资金验收台账，确认资金使用符合国家财经法规、移民资金管理相关规定及项目批复要求，保障移民资金专款专用、安全高效，为资金决算服务及验收提供精准支撑。

（三）移民档案整理目标

规范梳理三岔河水电站移民安置相关各类档案资料，确保档案资料的完整性、准确性、规范性和可追溯性，全面覆盖移民搬迁、人口核查、补偿兑现、工程建设、资金使用等全流程，严格按照《归档文件管理规范》（DA/T22-2000）、《水利水电工程移民档案管理办法》（档发〔2012〕4号）等相关规范要求，完成档案的分类、整理、归档工作，确保档案质量符合验收标准，为移民安置验收、后续管理及政策评估提供完整的档案支撑。

三、梳理依据

（一）国务院关于修改《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》的决定（国务院令第679号）；

（二）《国家能源局关于印发〈水电工程验收管理办法〉（2015年修订版）的通知》（国能新能〔2015〕426号）；

（三）《水利部关于印发〈大中型水利水电工程移民安置验收管理办法〉的通知》（水移民〔2022〕414号）；

（四）《云南省人民政府关于贯彻落实国务院大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例的实施意见》（云政发〔2008〕24号）；

（五）《水利水电工程移民档案管理办法》（档发〔2012〕4号）；
（六）《云南省移民开发局关于印发〈云南省水利水电工程移民文件材料归档范围目录〉〈云南省水利水电工程移民档案分类大纲〉的通知》（云移发〔2016〕202号）；

（七）《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法的通知》（云移发〔2017〕150号）

（八）《云南省移民开发局关于进一步规范全省大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置相关工作意见》（云移局〔2007〕159号）；

（九）《保山市槟榔江三岔河水电站工程建设征地移民安置规划报告（审定本）》（以下简称《规划报告》）；

（十）《保山市槟榔江三岔河水电站工程建设征地和移民安置工作协议》（以下简称《工作协议》）；

（十一）经批准的三岔河水电站移民安置规划及相关附件；

（十二）各工程项目的设计批复文件、初步设计报告、施工图设计文件等；

（十三）《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《水利工程建设项目管理规定》等相关法律法规；

（十四）项目相关的招投标文件、施工合同、监理合同等；

（十五）项目建设过程中的进度报表、质量验收记录、决算服务报告、资金支付凭证等资料；

（十六）上级主管部门关于移民项目建设的相关政策文件及要求。

四、梳理原则
（一）规划引领，精准对标

严格以批准的移民安置规划为核心基准，所有梳理工作均围绕规划内容展开，确保梳理方向不偏离、标准不降低。

（二）全面覆盖，不留死角

对梳理范围内的各类工程项目进行全方位、全流程梳理，涵盖规划、设计、合同、建设、验收、服务、资金等各个关键环节，确保无遗漏、无盲区。清理范围应涵盖移民安置规划批复的所有内容，重点聚焦资金使用安全和补偿兑现到户到组情况。

（三）实事求是，客观公正

如实记录项目实际情况，客观对比规划与实际的差异，精准核实差异成因，不夸大、不缩小，保证梳理结果真实可靠。以原始凭证、合同协议、权属证明、发放记录、验收文件等为依据，确保数据真实、准确。

（四）问题导向，注重实效

聚焦梳理过程中发现的问题，深入分析根源，为后续问题整改、项目优化提供针对性建议，确保梳理工作取得实际成效。

（五）账实相符，账相符

确保台账记录与实际发生情况、不同台账间关联数据相互印证、逻辑一致。

（六）分类梳理，建立体系

按照资金性质和项目类型，分门别类建立标准化台账，形成有机联系的台账管理体系。

五、梳理范围
（一）工程项目梳理范围
1.本次梳理涵盖三岔河水电站移民安置相关的全部工程项目，具体包括：移民集中安置点工程建设：含安置点内道路、供水、供电、排水、防护、绿化等基础设施，以及学校、医院、文化活动中心、社区服务中心等公共服务设施；

2.生产安置配套工程建设：含土地开发整理、灌溉渠道、泵站等水利配套工程，以及用于移民生产就业的其他配套设施；

3.专业项目迁（复）建工程：含交通（公路、桥梁、码头等）、电力（变电站、输电线路等）、通信（通信基站、传输线路等）、水利（水库、堤防等）、文物保护等专项设施的迁建或复建工程；

4.水库库底清理工程：含卫生清理（病媒生物消杀、污染源清除等）、固体废物清理（生活垃圾、建筑垃圾等）、建筑物拆除（库区内房屋及其他构筑物拆除）、林木清理（库区内树木砍伐、植被清理等）项目。

（二）移民资金梳理范围
1.移民资金总概算与执行对比清理

（1）核对规划概算总投资及其分项构成。

（2）清理实际到位资金总额及来源（含州市移民管理机构的资金到位及拨付情况）。

（3）建立“实施补偿情况与规划概算投资对比台账”，逐项对比规划概算与实际支付（或合同价）的差异，并分析原因。

2.补偿资金兑现情况清理

（1）土地及地面附着物补偿。清理落实到村、组的土地征收（征用）面积、地类、补偿标准、补偿总额，以及资金拨付到组、组内分配到户（如涉及）的全过程记录。建立“土地及地面附着物补偿到组面积、资金使用情况台账”。

（2）移民个人财产补偿。清理移民户的房屋、附属建筑物、零星树木、青苗等实物指标核查确认情况，补偿标准，每户应补、已补金额及支付凭证。建立“移民个人财产补偿到户实物数量、资金使用情况台账”。

（3）集体财产补偿。清理村组集体所有的土地、房屋、设施、林木等补偿情况，资金拨付到村组集体账户的记录及使用监管情况。建立“集体财产补偿到组资金使用情况台账”。

（4）其他费用（含州市移民管理机构的其他费用支出情况）。清理实施管理费、规划设计费、科研培训费、监督评估费、技术培训费、预备费等使用情况，核查开支范围、标准、凭证。建立“其他费用到项目资金使用情况台账”。

（三）移民档案整理范围
在工程移民工作中形成的对国家和社会具有长期保存价值的文字、图表、声像等各种类别和载体归档保存的文件材料，包括移民管理档案（相关部门在贯彻和制定工程移民政策法规、组织移民搬迁、实施移民安置等工作中形成的管理性文件资料）、移民迁建项目档案（利用移民资金对工程建设征地范围内涉及的城（集）镇、机关、企事业单位、文化古迹、专业设施等进行迁建或复建过程中形成的文字、图表、声像等全套项目文件资料）和搬迁安置户专门档案（按照国家及云南省有关政策利用移民资金对工程建设征地范围内涉及的农村移民、城镇居民移民进行安置、搬迁和补偿过程中形成的文件材料），并满足《云南省水利水电工程移民文件材料归档范围目录》要求。

六、梳理成果要求
（一）工程项目梳理要求
1.规划内容梳理

逐一核对各工程项目的规划批复内容，明确每个项目的规划建设地点、建设规模、建设内容、设计标准、投资估算、完成时限等核心指标，建立《项目规划指标台账》，确保对规划要求了然于心，为后续对比分析奠定基础。

2.设计批复梳理

核实各工程项目的设计审批流程是否合规，是否取得完整的设计批复文件；梳理设计批复中的建设内容、技术标准、投资概算等关键信息，与规划指标进行初步比对，查看设计是否严格遵循规划要求，有无擅自调整规划核心内容的情况；同时，梳理设计变更情况，包括设计变更的原因、内容、审批程序、变更后的技术标准及投资调整等，建立《项目设计及变更台账》。

3.施工合同梳理

收集各工程项目的招投标文件、施工合同文本，梳理合同中的承包范围、合同价款、工期要求、质量标准、双方权利义务、违约责任等关键条款；核实施工合同签订是否合规，合同内容是否与设计批复一致，有无超出设计范围或降低质量标准、违规压低或抬高合同价款等情况；跟踪合同履行情况，查看是否存在违约行为及处理结果，建立《项目施工合同管理台账》。

4.质量验收梳理

收集各工程项目的质量控制资料，包括原材料检验报告、构配件检测报告、隐蔽工程验收记录、分部分项工程验收记录、单位工程竣工验收报告等；核实质量验收程序是否合规，验收主体是否具备相应资质，验收结论是否明确；对存在质量问题的项目，梳理问题整改情况及复查结果，建立《项目质量验收管理台账》。

5.决算服务梳理

梳理各工程项目的决算编制情况，核实决算编制是否合规、资料是否完整、数据是否准确；收集项目决算服务报告，查看服务结论是否合格，服务中发现的问题包括资金使用不规范、工程结算虚高、项目超概算等的具体内容及整改要求；对比规划投资估算、设计概算、合同价款与实际决算金额，分析投资差异的原因，建立《项目决算服务对比台账》。

6.资金支付梳理

依据资金预算文件、资金拨付凭证、财务台账等资料，梳理各工程项目的资金到位情况、实际支付进度、支付节点是否与合同约定一致；核实资金支付审批程序是否合规，支付凭证是否齐全，资金使用是否专款专用，有无截留、挤占、挪用、套取项目资金等违规情况；分析资金支付与建设进度、质量验收的匹配度，建立《项目资金支付管理台账》。

7.项目变化及原因核实

在上述各环节梳理的基础上，全面汇总项目实际情况与规划要求的差异，包括建设内容增减、建设规模调整、建设标准改变、工期提前或滞后、投资金额增减等；深入核实变化的具体原因，区分主观原因（如项目管理不到位、设计考虑不周、合同履行不力等）和客观原因（如政策调整、地质条件变化、移民需求改变、不可抗力等），对重大变化事项需单独形成专项说明，明确责任主体及影响程度。

（二）移民资金梳理要求
1.负责完成“实施补偿情况与规划概算投资对比台账”编制工作，需全面核对三岔河水电站建设征地移民安置工作启动以来至清理时点的移民资金规划概算总投资及分项构成，清理实际到位资金总额、来源及实际支付（或合同价）情况，逐项对比概算与实际支出的差异，深入分析差异成因，确保台账数据真实、对比清晰、原因分析客观合规。

2.负责完成“土地及地面附着物补偿到组面积、资金使用情况台账”编制工作，需全面清理落实到村、组的土地征收（征用）面积、地类、补偿标准及补偿总额，详细核查资金拨付到组、组内分配到户（如涉及）的全过程记录，确保台账完整覆盖土地及地面附着物补偿全流程，数据准确可追溯。

3.负责完成“移民个人财产补偿到户实物数量、资金使用情况台账”编制工作，需全面清理移民户房屋、附属建筑物、零星树木、青苗等实物指标的核查确认情况、补偿标准，逐户核实应补金额、已补金额及相关支付凭证，确保台账精准对应到户，实物数量与资金金额一致，凭证齐全可查。

4.负责完成“集体财产补偿到组资金使用情况台账”编制工作，需全面清理村组集体所有的土地、房屋、设施、林木等财产的补偿情况，详细核查补偿资金拨付到村组集体账户的完整记录，以及资金使用、监管的相关资料，确保台账清晰反映集体财产补偿全流程，资金使用合规可追溯。

5.负责完成“其他费用到项目资金使用情况台账”编制工作，需全面清理上述时段内移民安置相关的实施管理费、规划设计费、科研培训费、监督评估费、技术培训费、预备费等各类其他费用，严格核查各项费用的开支范围、标准及相关凭证，确保台账逐项对应具体项目，费用使用合规、数据准确。

（三）移民档案整理要求

1.移民档案整理应遵循维护档案材料原貌，保持文件材料之间的有机联系和成套性特点，便于保管和方便利用的原则。归档文件材料应以项目为单位进行整理，不同项目的文件材料分类标识、分别组卷。

（1）移民安置前期工作、移民工作管理监督文件材料按《机关档案工作业务建设规范》（国档〔1987〕27号）或《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T 11822-2008）的规定整理。

（2）移民安置实施工作、水库移民后期扶持工作文件材料按《国家重大建设项目文件材料归档要求与档案整理规范》（DA/T 28-2002）或《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T 11822-2008）或相关行业的有关规定整理。

（3）移民资金财务管理文件材料按《机关档案工作业务建设规范》（国档〔1987〕27号）或《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T 11822-2008）的规定整理，其中会计档案按《会计档案管理办法》（财会字〔1998〕32号）收集、整理、归档、管理。

2.归档的纸质文件材料应为原件，且字迹工整、印制清晰、签章完备、日期等标识完整，制成、装订等材料符合耐久性要求。无法获取原件用复制件归档的，应标明原件所在位置。

3.确保在档案收集整理过程中不对档案原件造成二次损伤。

4.严格遵守并达到《纸质档案加工管理技术规范》（DA/T 31-2005）、《归档文件整理规则》（DA/T 22-2015）、《档号编制规则》（DA/T 13-2022）、《纸质归档文件装订规范》（DA/T 69-2018）、《档案著录规则》（DA/T 18-1999）等相关规范要求。

5.档案加工管理过程中确保所有收集的资料数据正确无误，并将正确的数据有效地进行归档处理。

6.档案资料组卷完成后，要进行细致认真的装订。档案装订应尽可能地按照要求进行装订，尽量不要产生损坏，力求保护原件。如装订纸张规格大小不一时应注意装订方法。

7.档案资料整理人员严格遵守档案管理的相关规定及档案部门的相关制度，认真做好档案资料的保密和保护工作。

8.档案分类符合《云南省水利水电工程移民文件材料归档范围目录》和《云南省水利水电工程移民档案分类大纲》相关要求。

9.文件材料整理时，所有材料上的金属物应全部剔除干净，操作时不得损坏纸张；破损、过于单薄或幅面过小的材料应采用A4白衬纸托裱，1页白衬纸应托裱1张材料，不得托裱2张及以上材料；字迹扩散、淡化的应复制并与原件一起存档，原件在前，复制件在后；幅面大于A4的材料，应按A4大小折叠整齐，并预留装订位置；去除多余、重复、无用的材料。

10.排序、编号、编页时，卷内材料应按项目业主提供的具体标准执行排列；卷内材料编号编页应按不同类型材料进行分类排列顺序编号编页，每1页编写1个页号，不得重复、遗漏；单面书写的材料应在右下角编写页号，双面书写的材料，应在正面右下角、背面左下角编写页号，图表、照片可编在与此相应位置的空白处；编写页号应使用阿拉伯数字；档案整理人员在材料排序过程中需核对材料是否齐全、审批意见是否齐全，如果发现不齐全情况，及时退还业主补全。

（四）其他要求

1.为顺利推进槟榔江三岔河水电站工程建设征地和移民安置竣工验收工作，故此项目委托方要求被委托方需要在签订合同后15日内入场，并配备项目所需的相关办公设备入场。同时配备由项目工程师带队组成的不低于4-5的技术人员入场，每月驻现场工作时间不低于22天（法定节假日除外）。若不能满足委托方要求，则以合同违约进行索赔。

2.在开展三岔河水电站建设征地移民安置工程档案、移民安置资金、工程建设项目清理工作时，委托方在提供现有相关文件资料、财务凭证、财务台账后将不再提供相关技术人员配合开展工作。在清理过程中需要协调移民主管部门、项目业主、设计单位、施工单位、监理单位、乡镇村组、移民群众等相关各方组织召开的会议、现场踏勘、咨询服务等所产生的相关费用，由被委托方全权负责。
第六章  服务内容清单

	序号
	名称
	服务内容
	单位
	数量
	最高限价（元）
	备注

	1
	工程项目梳理及工程移民档案整理
	1.全面覆盖10个集中安置点建设工程（居住建筑、公共设施、道路、绿化、防护工程等）、48家专业单位迁（复）建工程、交通/输变电/通讯/供水/文物古迹等专项设施改复建工程、库底清理工程四大类，重点核查工程建设合规性、实施完整性、功能有效性，梳理工程建设全流程痕迹。对照批准的移民安置规划，逐一核实各工程项目从规划审批、建设实施到竣工交付的全流程落实情况，核查项目建设与规划的差异及整改落实情况，确认工程建设符合水利水电移民安置相关规范标准，确保工程达到验收合格标准，能够长期稳定保障移民生产生活需求，为移民安置工程整体验收提供全面、客观的核查依据。

2.工程档案整理归档

收集整理10个安置点建设档案、48家专业单位迁建档案、各类专项设施改复建档案、库底清理档案、设计变更及水土保持变更批复档案等，严格遵循《云南省水利水电工程移民文件材料归档范围目录》，完成档案修复、分类、组卷、装订，归档。

3.移民文书档案整理及数字化

收集整理三岔河水电站移民安置工作过程中所涉及的各类文书档案、会议通知、会议纪要、会议记录等，严格遵循《云南省水利水电工程移民文件材料归档范围目录》，完成档案修复、分类、组卷、装订，归档。并实现全流程数字化扫描、图像处理、目录挂接、双备份存储，确保档案规范可追溯。

4.移民分户档案数字化

主要将已完成组卷归档的三岔河水电站移民分户档案，进行全流程数字化扫描、图像处理、目录挂接、双备份存储，确保档案规范可追溯。
	项
	1
	2600000.00
	

	2
	移民资金梳理
	1.农村移民实物指标清理

1.1土地类指标清理

复核耕地、林地、园地、建设用地等面积、权属、地类，核对土地补偿款计算依据；

核查安置点占地、生产用地征收补偿情况，核对土地补偿费、安置补助费分配及兑付；

建立《土地指标 - 补偿资金对应台账》，排查多补、少补、错补问题。

1.2房屋及构筑物类指标清理

逐户复核主房、附属房结构、面积、建成年限，核对房屋补偿款计算标准；

核查围墙、水池、水碾、水井、坟墓等构筑物数量、规格，核对补偿金额；

对比旧房拆除面积与新房建设面积，排查重复补偿问题。

1.3林木青苗类指标清理

复核零星树、果树、经济林数量、树径、树龄，核对林木补偿款；

核查成片林木、青苗补偿情况，核对补偿款分配及兑付；

排查虚报林木数量、套取补偿资金问题。

1.4人口户数指标清理

核对移民户数、人口与户籍、安置协议、补偿兑付表的一致性；

核查分户、并户、新增 / 减少人口的补偿合规性；

建立《人口户数 - 补偿资金对应台账》，排查冒领补偿问题。

1.5集体财产指标清理

核查村组公共房屋、道路、水利设施等集体财产补偿情况；

核对集体补偿款的收支、分配及使用情况，确保专款专用。

2 移民安置资金全链条清理

2.1资金概算与调整清理

梳理移民资金总概算、批复投资、调整概算明细，核对资金来源及到位情况；

重点核查各安置点水土保持投资（郭家大坡 817.65 万元、石碑坡 730.95 万元等）的概算执行情况；

建立《概算 - 实际支出对比台账》，分析超概算、节概算原因。

2.2资金拨付流程清理

逐笔核查市级下达、县级拨付、乡镇兑付、村级发放的资金流向；

核对拨付审批手续、银行回单、财务凭证的完整性、合规性；

排查资金截留、挤占、挪用、滞留等问题。

2.3资金使用合规性清理

补偿资金：核查土地、房屋、林木、人口等补偿资金的使用范围，确保专款专用；

工程资金：核查 10 个安置点建设、48 家专业单位迁建、专项设施改复建、库底清理等工程资金的支付情况，核对合同、结算、发票的一致性；

其他费用：核查独立费用、预备费、环境保护费等的使用合规性，排查超范围列支问题。

2.4资金兑付到户 / 单位清理

逐户核对移民个人补偿款的兑付情况，核对兑付表、银行流水、移民签字的一致性；

逐单位核对专业单位迁建补偿款的兑付及使用情况；

排查拖欠补偿款、重复兑付、冒领补偿等问题。

2.5竣工决算与服务配合

协助编制移民资金竣工决算，核对决算数据与清理成果；

配合服务单位开展资金服务，提供清理台账、报告及佐证资料；

梳理服务发现的问题，制定整改方案，跟踪整改闭环。

3.实物指标与资金对应关系专项核查

建立 “一户一档” 电子台账，将每户的实物指标、补偿标准、补偿金额、兑付金额一一对应；

对比分析实物指标总量与补偿资金总量的匹配性，排查系统性偏差；

对差异较大的户、村、安置点进行重点核查，查明差异原因并出具专项说明
	项
	1
	1900000.00
	

	
	
	
	合计（元）
	4500000.00
	


第 三 卷
第七章  投标文件格式
三岔河水电站建设征地移民安置工程档案、移民安置资金、工程建设项目清理服务项目
投 标 文 件

招标编号： 
投标人名称（电子公章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章或签字）：
地址： 

联系人及电话：

日期：
注：以联合体形式投标的，由联合体牵头人提供。
一、投标函
（一）投标函
                        （招标人名称）：
1.我方已仔细研究了             （标段名称）招标文件的全部内容，愿意以¥       （大写）的总报价进行结算；其中工程项目梳理及工程移民档案整理报价为¥       （大写）；移民资金梳理报价为¥       （大写）；按合同约定进行服务，提供要求的服务成果，实现工程目的，且服务质量必须达到招标人及国家相关规定、规范要求。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期90天内不修改、撤销投标文件。
3.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．                                       （其他补充说明）。
投标人名称：                      （电子公章）
法定代表人或其委托代理人：          （电子签章或签字）
地址：                                     
电话：                                     
      年      月      日
注：以联合体形式投标的，由联合体牵头人提供。

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	投标承诺
	备注

	1
	项目总负责人（工程项目梳理及工程移民档案整理负责人）
	
	

	2
	移民资金梳理负责人
	
	

	3
	服务期限承诺
	
	

	4
	服务质量承诺
	
	

	5
	其他承诺
	
	

	.....
	
	
	


                                    投标人名称：                    （电子公章）
                                    法定代表人或其委托代理人：              （电子签章或签字）
                                    地址：                                          
电话： 

邮政编码： 

 
年 
月 
日
注：以联合体形式投标的，由联合体牵头人提供。

二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：         年       月       日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证双面复印件。
                          投标人名称：                 （电子公章）
                                         年      月    日           
注：以联合体形式投标的，由联合体牵头人提供。
（二）授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：授权委托代理人身份证双面复印件
投标人名称：                               （电子公章）
法定代表人：                               （电子签章或签字）
身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （电子签章或签字） 
身份证号码：                            
       年       月       日
注：1 、投标人在整个投标活动中不得变更授权代理人，否则招标人将拒绝其参加本项目的投标活动。

2.授权代理人必须在授权委托书上亲笔签名后扫描上传。
3.如果投标人由授权代理人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件，则必须按本格式规定办理授权委托书，若授权委托书不符合规定要求，投标文件将不予通过。

4.如果由投标人的法定代表人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件，则不需提交授权委托书。
注：以联合体形式投标的，由联合体牵头人提供。
三、联合体协议书（联合体提供）
          （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                （标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.       （某成员单位名称）为联合体牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6.本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）
成员一名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）
        年       月       日
注：1、联合体协议书在投标文件中附原件的彩色扫描件或彩色复印件。
2.无联合体的需按要求格式提供，并备注“无”。
投标保证金
五、投标报价一览表
项目名称：
	序号
	项    目
	报价内容

	1
	投标报价
	工程项目梳理及工程移民档案整理
	元

	
	
	移民资金梳理
	元

	2
	服务期限承诺
	

	3
	服务质量标准
	

	4
	项目总负责人（工程项目梳理及工程移民档案整理负责人）
	

	5
	移民资金梳理负责人
	

	6
	投标保证金
	/

	7
	备注
	


注：投标报价小数点后保留两位。
投标人名称：                              （电子公章）
法定代表人或其委托代理人：            （电子签章或签字）
日期：           年          月         日
注：1.此项目报价为全费用包干价，报价应包含所有费用。
2.以联合体形式投标的，由联合体牵头人提供。
六、技术部分
服务组织方案
注：1.由投标人根据自身情况自行编写

2.如为联合体的，联合体各方均须提供。
七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	企业类型
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	经营范围
	

	体系认证情况
	说明：通过的认证体系、通过时间及运行状况

	备注
	


注：投标人基本情况表应附营业执照、资质证书、认证体系（如有）复印件。

注：如为联合体的，联合体各方均须提供。
（二）近年财务状况表
注：提供2023—2025年任意一年的财务报表或服务报告，新成立企业提供企业自成立至今时段内的企业财务报表或近三个月银行出具的资信证明。
注：如为联合体的，联合体各方均须提供。
（三）信誉声明
腾冲市搬迁安置办公室：
兹有我公司参加贵公司组织的招标活动，现声明如下：
我公司（1）当前未被建设行政主管部门取消投标资格；

（2）未被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人；

（3）根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》（云建质〔2023〕1号）对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位，且不具备安全生产条件的，在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动；生产经营单位安全生产条件合格后，应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核，经省级行业行政主管部门核准通过后，方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。

如出现以上情况招标人可取消我公司投标资格。
投标人名称：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）
日期：
注：如为联合体的，联合体各方均须提供。
（四）移民资金梳理人员基本情况表
	序号
	拟任岗位
	姓名
	性别
	出生年月
	学历
	职称
	执业资格证或注册证名称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表后附拟派人员的身份证、执业资格证或注册证（如有）、职称证（如有）、劳动合同或社保缴纳证明等相关资料。
注：如为联合体的，由联合体单位对应方提供。
（五）工程项目梳理及工程移民档案整理人员基本情况表
	序号
	拟任岗位
	姓名
	性别
	出生年月
	学历
	职称
	岗位证或执业资格或注册证名称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表后附拟派人员的身份证、执业资格证或注册证（如有）、职称证（如有）、劳动合同或社保缴纳证明等相关资料。
注：如为联合体的，由联合体单位对应方提供。

附1：工程项目梳理及工程移民档案整理人员
应附职称证书（如有）、注册证书（如有）、身份证、劳动合同或社保缴纳证明等复印件。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本项目任职
	

	注册执业资格
	
	从业年限
	

	注册证书编号
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的项目经验名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附2：工程项目梳理及工程移民档案整理负责人简历表
工程项目梳理及工程移民档案整理负责人应附咨询工程师（投资）或全国注册监理工程师证书或全国注册一级建造师证书，职称证书（如有）、身份证、劳动合同或社保缴纳证明复印件。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	 

	注册执业资格等级
	 
	从业年限
	

	注册证书编号
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的项目经验名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、其他资料
九、保山市公共资源交易信用承诺书
为打造守法诚信、公平竞争、阳光透明的公共资源交易市场，树立守法诚信的交易形象。谨代表本单位（机构）自愿作出以下信用承诺：

一、我单位（机构）_______________________，统一社会信用代码或身份证号码为________________________，投标项目名称___________________________，在保山市各级公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）组织公共资源交易活动（以下简称“交易活动”）时发布或提交的单位信息、资料均真实、合法、有效、准确，无任何伪造、虚假内容，我单位对信息和资料的真实性、合法性、有效性、准确性负责。如提供伪造、虚假材料，同意依法依规没收投标保证金。

二、严格依照公共资源交易的法律法规、规章、规范性文件和制度性文件要求参加交易活动，不隐瞒失信信息和招标文件要求提供的其他信息，在交易活动前不存在被限制参加交易活动的失信信息。

三、在交易活动开展过程中，发现公共资源交易法律法规规定需回避的情形时，主动向交易活动组织者提出。

四、严格遵守行政监督管理部门及交易中心的开标会场纪律等管理规定，接受行政监督管理部门监督和交易中心现场管理，不干扰交易活动，自觉维护正常的公共资源交易秩序。

五、不与其他公共资源交易主体恶意串通，损害他人利益。不出借资质、借用资质参与交易活动，不弄虚作假，不通过非法手段向公共资源交易主体谋取利益。

六、在交易活动开始前已详细阅读公共资源交易有关文件，认可公共资源交易有关文件全部内容。中标后非因不可抗力因素不放弃中标，在规定期限内与招标人签订合同，并全面履行合同。竞得土地使用权（矿业权）后，我单位同意出让人对我单位（或个人）的竞买资格进行审查，如不符合要求，同意取消我单位（或个人）竞买资格，按规定及时和出让人签署成交确认书，及时支付全部出让金和税费。拍卖成交后，按要求签署成交确认书，并按照约定支付拍卖标的的价款和佣金。否则，同意按国家有关法律法规规定承担相应责任。

七、如发生违法违规或违反承诺的不良行为，自愿接受有关行政监督部门和公共资源管理部门依法依规给予的行政处罚和信用惩戒，自愿接受交易中心的评价。

八、同意将本单位（机构）信用信息纳入全市信用信息平台，同意在保山市公共资源交易电子服务系统和行政监督管理部门网站公示，同意共享给全国公共资源交易平台和各级信用平台。

九、本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位负责相关工作的人员做了宣传教育。

十、承诺本单位（或个人）与招标人不存在可能影响招标公正性的利害关系。

十一、本承诺适用于投标人、供应商、受让方、竞买人。
投标单位：（公章）

法定代表人：（签名或印鉴）

年  月  日
注：如为联合体的，联合体各方均须提供。


