宣威至富源高速公路涉铁项目施工总价承包招标公告

招标编号：GC530000202220420001

1. 招标条件

本招标项目已由《云南省发展和改革委员会关于宣威至富源高速公路工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2021〕782号）、《云南省交通运输厅关于宣威至富源高速公路初步设计的批复》（云交审批〔2021〕24号）批准建设，项目业主为曲靖市宣富高速公路投资建设开发有限公司，建设资金来源地方自筹和银行贷款，项目出资比例为：地方自筹20%，银行贷款80%，资金已落实，施工图设计文件完备，招标人为云南铁路工程项目管理有限责任公司。本次招标项目已具备法定招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

建设地点：曲靖市宣威市、沾益区、富源县。

建设规模：主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米，桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级。工程范围为上跨盘西铁路立交桥工程、上跨羊场支线立交桥工程、上跨沪昆铁路歌乐隧道立交桥工程、上跨沪昆高铁多乐铺隧道立交桥工程、杨二冲枢纽互通式立交I匝道、杨二冲枢纽互通式立交F匝道，及K0+174.0（铁路里程K2408+949）、K0+616.88（铁路里程K3+950.4）、K0+523.1（对应铁路里程K52+677.8）三处施工便道。具体工程规模和范围以审批通过的施工图为准。

2.2 招标范围

招标范围：宣富高速公路上跨盘西铁路立交桥工程、上跨羊场支线立交桥工程、上跨沪昆铁路歌乐隧道立交桥工程、上跨沪昆高铁多乐铺隧道立交桥工程、杨二冲枢纽互通式立交I匝道、杨二冲枢纽互通式立交F匝道，及K0+174.0（铁路里程K2408+949）、K0+616.88（铁路里程K3+950.4）、K0+523.1（对应铁路里程K52+677.8）三处施工便道施工图包含的全部施工内容。

标段划分：划分为4个标段。

一标段：宣富高速公路上跨盘西铁路立交桥工程、杨二冲枢纽互通式立交I匝道、杨二冲枢纽互通式立交F匝道、K0+523.1（对应铁路里程K52+677.8）施工便道施工图包含的全部施工内容。难点工程：2×90m预应力混凝土T构箱梁转体施工。

二标段：宣富高速公路上跨羊场支线立交桥工程、K0+616.88（铁路里程K3+950.4）施工便道施工图包含的全部施工内容。难点工程：第三联3×40m先简支后连续T梁上跨羊场支线铁路施工。

三标段：宣富高速公路上跨沪昆铁路歌乐隧道立交桥工程、K0+174.0（铁路里程K2408+949）施工便道施工图包含的全部施工内容。难点工程：（35+60+35）预应力混凝土连续箱梁施工。

四标段：宣富高速公路上跨沪昆高铁多乐铺隧道立交桥工程施工图包含的全部施工内容。难点工程：（60+90+50）m预应力混凝土连续箱梁施工。

计划工期：上跨盘西铁路立交桥工程计划工期570日历天，计划开工日期2022年11月1日，计划竣工日期2024年5月23日。

其余工点计划工期为：330日历天；计划开工日期2022年11月1日，计划竣工日期2023年9月27日。

2.3 其他说明：无。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：

（1）资质要求：投标人须同时具备公路工程施工总承包一级及以上资质和铁路工程施工总承包二级及以上资质。

（2）业绩要求：一标段：近五年具备至少1项跨度不小于90m预应力混凝土T构箱梁转体施工业绩、具备至少1项铁路营业线工程施工业绩。二标段：近五年具备至少1项跨度不小于40mT梁施工业绩和至少1项铁路营业线工程施工业绩。三标段：近五年具备至少1项跨度不小于60m预应力混凝土连续箱梁施工业绩和至少1项铁路营业线工程施工业绩。四标段：近五年具备至少1项跨度不小于90m预应力混凝土连续箱梁施工业绩和至少1项铁路营业线工程施工业绩。

（3）项目经理：投标人拟派项目经理须具备铁路工程专业或公路工程专业一级注册建造师执业资格证书，有效的安全生产考核合格证书，与投标人具有有效的劳动和社保关系。

（4）在2019年～2021年（近三年）平均营业收入：一标段不应小于20000万元；二标段不应小于12000万元；三标段不应小于8000万元；四标段不应小于15000万元。

（5）本次招标不接受联合体投标申请。

3.2 各投标人可就上述标段进行投标。

3.3投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单，投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在近3年不曾有行贿犯罪记录；

其他信誉要求：未被取消或暂停投标资格。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年9月19日9:00时至2022年9月23日 17:00时(北京时间，下同)，进入云南省公共资源交易中心（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料（电子招标文件，格式为*.BZBJ），未办理企业数字证书（CA）的企业请在文件获取截止时间前现场登录云南省公共资源交易中心（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）进行注册并在网上申请办理证书，以便获取招标文件。（CA数字证书办理流程详见云南省公共资源交易中心网站通知，技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司，服务热线：010-86483801）。

4.2本次招标不出售纸质招标文件，投标人请登录云南省公共资源交易中心（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）自行下载招标文件。

5. 投标文件的递交

5.1（A）投标文件递交的时间为2022年10月13日8:30时至2022年10月13日9时，递交的截止时间为2022年10月13日9时00分，地点为云南省公共资源交易中心二楼4号开标厅（昆明市高新区科发路269号，黄土坡小屯汽车城对面）。

5.1（B）投标文件提交的截止时间为: 2022 年 10月 13日 9 时 00 分。网上递交需登录云南省公共资源交易中心（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），投标人须在投标文件递交截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标文件递交截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

网上递交投标文件后，还须将投标文件电子版分别存储在U盘和光盘内，U盘和光盘分别单独密封后与纸质投标文件一起递交。

5.2（A）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

5.2（B）逾期提交的或未按照招标文件要求加密的电子投标文件，招标人（电子招标投标交易平台）将予以拒收。

以上(A)、（B）须同时满足。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易中心网上发布。

7. 联系方式

招标人：云南铁路工程项目管理有限责任公司（盖单位公章）

地址：云南省昆明市官渡区南站新村42栋

邮编： 650000

法定代表人或其委托代理人： 侯明坤 （签字）

联系人： 李家发

电话： 0871-64882621

传真： /

电子邮箱：sckfbztb@163.com

网址： /

开户银行：中国建设银行昆明祥云支行

账号：53001875036051006762

2022年9月