滇中新区空港南污水处理厂设备更新及配套主干管网更新改造（一期）项目勘察设计服务招标公告

- 招标条件

本招标项目滇中新区空港南污水处理厂设备更新及配套主干管网更新改造（一期）项目勘察设计服务 （项目名称）已由云南滇中新区经济发展局（昆明空港经济区管理委员会）（项目审批、核准或备案机关名称）以 滇中经发复〔2024〕10号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为云南滇中汇能智慧能源有限公司，建设资金来自  财政资金  （资金来源），出资比例为100%，招标人为云南滇中汇能智慧能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1项目名称：滇中新区空港南污水处理厂设备更新及配套主干管网更新改造（一期）项目勘察设计服务

2.2项目地点：云南滇中新区东片区机场高速、呈黄路、槽河、宝象河沿线及空港南污水处理厂内。

2.3建设内容及规模：（1）空港南污水处理厂设备更新：对滇中新区直管区南污水处理厂粗格栅、细格栅、污泥回流泵、剩余污泥泵、潜水推流器等设备进行更新改造。

（2）污水干管更新修复：机场截污管非开挖修复，管网管径d1200~d1800，修复破损区域、沉降等问题区域829处，并配套检查井更新修复58座；宝象河截污干管非开挖修复管网管径d500~d600，修复破损区域、沉降等问题区域1190处；槽河截污干管非开挖修复管网管径d600~d800，修复破损区域、沉降等问题区域336处；配套河道两侧95个排口进行更新改造。

（3）河岸挂管入地改造：槽河（板桥集镇北侧~宝象河交汇口）外挂污水管进行双侧入地改造，改造后管径d300~d1000、长度2054米。宝象河（四甲村~李其村南侧）沿岸外挂污水管进行双侧入地改造，改造后管径d500~d1000、长度3684米。

2.4招标范围：（1）工程地质勘察：出具相应的勘察成果文件，勘察成果文件须满足工程设计要求。（2）工程设计：初步设计、施工图设计、全套成果资料制作、成果的评审和审查、配合招标人报批报建、专家咨询、资料收集、配合完成施工图设计审查、配合施工审图公司审查等相关工作，以及施工过程中的全过程设计服务及协调工作，施工阶段设计人员现场服务等。

2.5招标规模：项目总投资约8597.26万元，建安工程费约6656.04万元，本次招标合同估算价约253.59万元。

2.6服务期限：

（1）勘察服务期限：自合同签订之日起至竣工验收合格。

（2）设计服务周期：初步设计：自合同签订之日起30日历天内完成；施工图设计：初步设计通过评审后30日历天内完成。

2.7质量要求：（1）勘察质量：符合国家及地方现行标准、规范及规程，确保测量、记录、取样和试验成果的准确性、真实性和可靠性，并对提交的勘察成果负终身质量责任，勘察报告满足项目审图、设计、施工要求，点位布置及勘察进尺深度经济合理；出具相应的勘察成果文件，且勘察成果文件须达到国家规范合格标准并通过相关部门审查、备案、获得审查合格证。

（2）设计质量：规划及工程设计满足本项目工程设计及施工要求，符合国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程要求，确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际，且确保设计成果资料通过相关行政主管部门的审批，并取得批复文件，并对所提供的成果质量负终身责任。

2.8标段划分：本项目不划分标段。

2.9资格审查方式：资格后审。

- 投标人资格要求

3.1投标人必须是经国家市场监督管理部门登记注册的企业（事业）法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似法定凭证。（联合体投标的，联合体双方均须满足）

3.2资质要求：

（1）勘察资质：具备行政主管部门颁发的有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级资质。

（2）设计资质：具备行政主管部门颁发的有效的工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业甲级资质或工程设计排水工程专业甲级。

投标人须同时具备上述（1）和（2）资质要求（联合体投标的，联合体双方共同满足即可）。

3.3财务要求：具有良好的财务状况，提供近三年（2021-2023）经会计师事务所或审计机构审计的财务报表及审计报告（成立不足三年的提供成立至今的，成立不足一年的无需提供）。（联合体投标的，联合体双方均须满足）

3.4信誉要求：（1）当前未被建设行政主管部门取消投标资格（提供承诺书）；（2）未被 “中国执行信息公开网”网站（http：//zxgk.court.gov.cn）被列入失信被执行人（由招标人或者招标代理机构在开标后查询，并将查询结果提交审查委员会审查）；（3）根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质[2023]1号)对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位，且不具备安全生产条件的，在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动；生产经营单位安全生产条件合格后，应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核，经省级行业行政主管部门核准通过后，方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动（由招标人或者招标代理机构在开标后查询，并将查询结果提交审查委员会审查）。（联合体投标的，联合体双方均须满足）

3.5项目负责人要求：

（1）勘察项目负责人：须具备注册土木工程师（岩土）资格，须注册在投标人本单位，提供关系在本单位的劳动保障部门出具的社保证明（社保证明开具的时间要求为本项目招标公告发布之日起）。

（2）设计项目负责人：须具备注册公用设备工程师（给水排水）资格，须注册在投标人本单位，提供关系在本单位的劳动保障部门出具的社保证明（社保证明开具的时间要求为本项目招标公告发布之日起）。

3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标，提供承诺函。（联合体投标的，联合体双方均须提供承诺函）

3.7本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

（1）本次招标接受联合体投标。联合体单位数量不得超过两家。

（2）联合体各方应当签订共同投标协议（联合体协议），其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

（3）联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

（4）本项目主要负责人员未注明派出单位的均由联合体牵头人派出，且由联合体牵头人负责投标文件及相关材料的签署和递交。

（5）承担同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。承担不同专业的单位组成的联合体，按照各自资质等级确定资质等级。

（6）联合体各方签订共同投标协议（联合体协议）后，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年03月10日12时00分至2025年03月17日23时59分（北京时间，下同），进入云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料（电子招标文件，格式为*.BZBJ），数字证书（CA）详见其办理流程。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。注：交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务QQ：4009618998。

- 投标文件的递交

在投标文件递交截止时间前，投标人应根据招标文件要求，须登录云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），在投标截止时间前完成所有电子投标文件的递交，且完成电子签名确认，并打印“上传投标文件回执”，以确保文件上传成功。投标文件在截止时间前未完成电子签名确认的，视为无效投标，不能进入开标阶段。

同时，投标人应自行下载已上传成功的投标文件，并进行查看、解密和核验投标文件，以确保上传投标文件的正确性。

- 开标时间、地点和方式

6.1开标时间：2025年04月01日09时00分（北京时间）

6.2开标地点：昆明市公共资源交易中心二楼昆明开标室9

6.3开标方式：网上智能开标及远程解密

（1）投标人登录云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），按照《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为1小时，若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段。

（2）因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

（3）开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司 服务热线：010-86483801，QQ：4009618998。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

- 联系方式

招标人：云南滇中汇能智慧能源有限公司

地址：云南省滇中新区大板桥街道办事处西冲社区居委会阿依家园6号楼5楼

联系人：陈老师

联系电话：0871-63362156  13888319513

招标代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼401-404号

联系人：王涛、张博皓、王华萍、张汉光、仇永胜、张志磊、李杰

联系电话：0871-63819068

邮箱：ynzzhw04@vip.163.com

传真：0871-63107005

行政监督单位：云南滇中新区政务服务管理局

监督电话：0871-67336721