鲁甸至巧家高速公路投资人招标公告

1.招标条件

本招标项目鲁甸至巧家高速公路（以下简称“本项目”）工程可行性研究报告已由云南省发展和改革委员会以（云发改基础〔2020〕988号）文批准。招标人为昭通市交通运输局，招标代理单位为华杰工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的投资人进行公开招标，实行资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

（1）鲁甸至巧家高速公路（以下简称“鲁巧高速”）起于昭通市鲁甸县龙头山镇东侧，接G7611都香高速公路昭金段K38+585.27处，设龙头山枢纽互通立交实现交通转换，止于昭通市巧家县城郊迤博溪，与云南省高速公路S23昆明至巧家高速公路格勒至巧家段 K55+086. 08处相接，设巧家枢纽互通立交实现交通转换。主线全长71.767公里（鲁甸县境内13. 078公里，巧家县境内58. 689公里）。全线设置龙头山（枢纽）、苞谷垴、老店、崇溪、中寨、巧家（枢纽）共6处互通式立交。同步建设中寨立交连接线4.104公里。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 80公里/小时，路基宽度25.5米，桥涵设计汽车荷载等级采用 公路-I级。中寨立交连接线采用三级公路标准建设，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米。

项目概算批复总投资为1684549.6671万元。

（2）项目原由昭通市高速公路投资发展有限责任公司作为业主，采用“投资人暨合作承包建设者”模式实施，组建鲁巧项目公司负责投融资、建设、运营。原项目资金构成为：政府出资 25.35 亿元（省级补助资金 15.76 亿元、市级补助资金 7.18 亿元、县级征地拆迁资金 2.41 亿元），发行专项债 50 亿元和银行贷款 67.1 亿元，社会投资人出资 26 亿元（承接 125 亿元项目施工任务，建成通车 5 年后可原价转让股权，昭通市高速公路投资发展有限责任公司享有优先购买权）。项目自 2022 年 12 月开工建设以来，已累计到位资金 69.33亿元，其中：专项债及其他资金 25.86 亿元、项目资本金32.97亿元、农发行贷款 10.5 亿元；累计完成投资54.65亿元，占概算总投资 32.44%。

（3）项目经营期分为建设期和运营期两个阶段，其中建设期3年，自行业主管部门同意起算日期起至交工日止；运营期（含收费期）：自项目交工日起至项目移交日止，其中收费期30年，自本项目收费许可批复的开始收费时间起至项目移交日止。

2.2标段划分及招标范围

（1）本项目招标划分为1个标段，即TZR-1标段。

（2）招标范围

选择鲁甸至巧家高速公路的投资人。

2.3项目运作模式：

中标人通过增资扩股或收购股权的形式获得项目公司股权（社会投资人持股67%，实现绝对控股；政府方合计持股33%，其中昭通市高速公路投资发展有限责任公司代持28%，省交发公司持股5%），由项目公司对项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责，自主经营，自负盈亏。在经营协议规定的经营期满后，项目公司按照经营协议的约定将公路（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料无偿移交给招标人或其指定机构。

项目资金结构为：①项目资本金。项目总投资168.45亿元，本项目资本金暂定为项目总投资的40.14%（具体以金融机构要求为准），金额暂定67.62亿元，包括政府方出资义务范围的41.62亿元，占项目总投资的24.71%（其中：省补资金15.76亿元，已发行专项债中作为项目资本金的19.72亿元，其他资金6.14亿元）；投资人出资26亿元，占项目总投资的15.43%，投资人出资的项目资本金必须全部为其自有资金（除国家相关规定外，不得为银行贷款或其他拆借资金），项目公司不承担这部分资金的任何利息和债务。

②政府其余配套资金。除项目资本金外，政府方还需出资17.34亿元，占项目总投资的10.30%（政府承担政府方出资资金责任）。

③债务融资资金。除项目资本金和政府方其余配套资金外的83.49亿元，占项目总投资的49.56%，通过债务融资解决（其中：政府根据政策争取继续发行16.39亿元专项债资金，使用期间本息由项目公司承担；项目公司通过银行融资解决67.1亿元）。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备的资格条件包括：

（1） 在中国境内依法注册的企业法人，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态；

（2） 2025年年末总资产150亿元人民币以上（或等值货币）；

（3） 最近连续三年（2023年至2025年，如投标人成立不足三年，则自成立之日以来）每年均为盈利，且年度财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计（如投标人成立时间不足一年，则财务报表可不经审计，但投标人须对其提供的财务报表的真实性负责）；近三年（2023年至2025年，如投标人成立不足三年，则其自成立之日以来）经营性现金净流量均为正值，没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目；

（4） 具有不低于项目总投资的投、融资能力，其中，2025年年末净资产不低于项目概算总投资的百分之三十五（即58.96亿元），信贷能力（指截至投标截止日，投标人任一银行授信中贷款额度总额及任一银行贷款意向书中银行的意向贷款额的合计金额）不低于83.49亿元；

（5） 商业信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，近三年内财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业信用系统中无不良记录，且未被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处罚期未满的。

（6） 在国家企业信用信息公示系统（http:// www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单。

3.2 本次招标接受联合体投标，若为联合体投标，需满足以下要求：

（1） 联合体各成员均须满足3.1款的第（1）、（3）、（5）、（6）项的要求；

（2） 联合体牵头人须满足3.1款各项的要求；

（3） 联合体所有成员数量不得超过5家。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则，相关投标将均被否决。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2026年6月25日17时00分至 2026年7月1日23时59分（北京时间，下同） ，登录云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn），选择“昭通市”，凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件及其它招标资料，电子招标文件格式为*.BZBJ；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn），选择“昭通市”（CA办理）完成注册通过后，获取招标文件。注：此为获取招标文件的唯一途径。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人不组织投标人进行工程现场踏勘，不组织召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年8月28日09时30分。

网上递交：递交网址：云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn，选择“昭通市”），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件（如因修改重新上传投标文件后，需再次确认并打印回执）。

5.3网上递交电子投标文件后，不再递交任何其他形式的投标文件。

5.4开标方式：网上远程开标。

投标人登录云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn），选择“昭通市”，按照办事指南中《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》（适用投标人和供应商），在截标时间前提前进入“网上开标室”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标文件解密指令后30分钟内完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。若投标人因自身原因没有在规定时间内完成以上相关操作，则视为其撤销投标文件，放弃投标。开标过程中如有疑问，可以在线提出异议，由代理机构（招标人）回复。在规定的签名确认时间内不进行开标一览表确认的，视为对开标结果无异议。

技术服务咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司

服务热线：010-86483801。

注：上传投标文件时加密使用的CA数字证书是开标时对投标文件进行解密的必要工具，否则将不能解密。因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果及责任由投标人自行承担。

5.5投标保证金缴纳

按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。本项目为投资人招标，投资额168亿元，投标保证金缴纳金额较高。根据《国家发展改革委等部门关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》（发改法规〔2023〕27号）和《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）文件要求，政府投资项目进行招标投标活动时，应减免投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%；本项目投标保证金降幅超过50%，本次招标实际缴纳投标保证金为40万元。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易信息网（ggzy.yn.gov.cn）上发布。

7.联系方式

招 标 人：昭通市交通运输局

地    址：昭通市昭阳大道194号

邮    编：657000

电    话：18788134579

联 系 人：饶黎

招标代理：华杰工程咨询有限公司

地    址：云南省昆明市西山区坤盛路66号金地中心711室

邮政编码：650000

联 系 人：郭蝉锋（项目负责人）、李伟雄、郑岱山

电    话：0871-63531198

2026年6月25日