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第一章 资格预审公告

玉溪市澄江县2019年棚户区改造建设项目(二期)-海口镇海口片区棚改暨生态移民项目(海口安置区)(一期)施工总承包（重招）
资格预审公告

1．招标条件

本招标项目玉溪市澄江县2019年棚户区改造建设项目(二期)-海口镇海口片区棚改暨生态移民项目(海口安置区)(一期)施工总承包（重招）已由澄江市发展和改革局以投资项目备案证号：2503-530422-04-01-528765批准建设，项目业主为澄江市城市建设发展有限责任公司，建设资金来自其他资金，项目出资比例为100%，招标人为澄江市城市建设发展有限责任公司。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在申请人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

项目概况与招标范围

建设地点：项目位于澄江市海口镇海口片区。

项目概况：项目位于澄江市海口镇海口片区，项目总用地面积34592.00平方米(约51.89亩)，其中：本次(一期)项目用地面积24316.69平方米（约36.48亩），概算总投资26885.38万元(其中建安工程费18833.06万元)，总建筑面积58901.75平方米，其中地上建筑面积49619.14平方米，地下建筑面积9282.61平方米。共建设13栋8-11层住宅，安置住房472套,车位264个,容积率2.06,建筑密度19.70%,绿地率37.30%。

招标范围：本项目施工总承包范围包括但不限于：场平及土石方工程、边坡支护、地基与基础、建筑、结构、安装[包括弱电智能化、监控、电气、抗震支架、给排水、消防、暖通、电梯等]、公共区域装饰装修、门窗、栏杆、百叶、装配式、标识标牌、室外道路、室外综合管网、室外照明、园林景观、燃气、围墙及大门、道路热熔标线、停车位、防雷、挡土墙、亮化等工程。本项目属于二次重新招标，原施工单位现已完成约90%的场平及土石方工程、基坑支护工程，以及约24%的基础工程桩。（具体以施工图及工程量清单为准，发包人有调整范围的权利，承包人不得以此提出任何索赔）。

计划工期：460日历天。

质量要求：工程质量符合《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DJB53/T-23-2014）等国家、行业及地方现行相关标准及规范要求，确保一次性验收合格。

3．申请人资格要求

3.1申请人须是在中国境内合法注册企业、具有独立法人资格的单位，当前未被建设行政主管部门取消投标资格或限制投标资格，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉资质条件。

3.2申请人具备有效的建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效安全生产许可证。

3.3财务要求：申请人财务状况良好，提供近三年（2022年～2024年或2023年～2025年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（含财务会计报表），财务会计报表包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和附注（若有）；企业成立不满三年的按实际成立年限提供，成立不满一年的提供银行资信证明或验资报告。

3.4人员配置要求：

①拟派项目经理：申请人拟派的项目经理具备二级及以上注册建造师证书（专业为建筑工程），拟派项目经理具备有效的安全生产考核合格证书；且必须注册在申请人本单位，提供有效的注册证书（含注册单位变更记录）并提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）；拟派的项目经理不得担任其他在建建设工程项目的项目经理，且须承诺在今后实施过程中除经招标人允许外不作任何更换（附书面承诺）；

②技术负责人须具备有效的建筑工程专业中级及以上技术职称（原乡镇企业评委会评审取得的职称不予认可）同时提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）；

③专职安全员均须具有有效的安全生产考核合格证（C证）同时提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）；

④其余人员要求详见《施工现场专业（管理）人员配备表》要求。提供建设行政主管部门（含授权部门）颁发的岗位证书或培训合格证书扫描件，同时提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）。

3.5信誉要求：自2023年至今，申请人未被建设行政主管部门限制或禁止投标；在信用中国网站无重大税收违法失信记录、无政府采购严重违法失信行为记录、严重失信主体名单记录；在中国执行信息公开网未被列为失信被执行人；申请人须自行承诺或提供相关证明材料。

3.6农民工工资保障要求：申请人工资支付信用良好，承诺近三年未拖欠农民工工资，提供承诺函。

3.7 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。

3.8 各申请人可就上述标段中的 1个标段提出资格预审申请。

4．资格预审方法

本次资格预审采用有限数量制。当通过详细审查的申请人超过 9 家时，按评分标准得分从高到低顺序，选择通过资格预审的申请人限定为9家。当通过详细审查的申请人不超过9家（含9家）且不少于3家时，则全部申请均通过资格预审。

5．资格预审文件的获取

5.1时间：2026年5月  日至2026年5月  日（北京时间）。

5.2资格预审文件获取方式：登录云南省公共资源交易信息网 （https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：“玉溪市”，进入“玉溪市公共资源交易电子服务系统”。使用企业数字证书（CA）在公共资源交易系统中获取资格预审文件及其它招标资料。

5.3 资格预审文件供申请人免费下载使用。

6．资格预审申请文件的递交

6.1 资格预审申请文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年5月  日09时00分，申请人应在截止时间前通过云南省公共资源交易信息网 （https://ggzy.yn.gov.cn）递交电子资格预审申请文件。

6.2 逾期送达的资格预审申请文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 资格预审申请文件递交截止时间（开标时间）：2026年5月  日09点00分（北京时间）

6.4 地点：云南省公共资源交易中心网上开标大厅。 

开标参与方式：登录“云南省公共资源交易信息网”（https://ggzy.yn.gov.cn），在【网上办事】专栏-点击【在线开标】 进入网上开标大厅。

7．发布公告的媒介

本次资格预审公告在云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn）、云南省建筑市场监管与诚信信息网(https://www.ynjzjgcx.com/)上发布，招标人及招标代理机构对其他网站发布的公告内容不承担任何责任。

8．联系方式

招 标 人：澄江市城市建设发展有限       招标代理机构：玉溪和业招标咨询有限公   

责任公司                                   司
地    址：云南省玉溪市澄江市凤麓        地    址：澄江市振兴路22号粮贸大厦
街道办事处龙润园12幢裙楼(双创园3楼)  
          三楼301室  

邮    编：652500                        邮    编：653100
联 系 人：李工                          联 系 人：王蕾、金子涵

电    话：18313904451                   电    话：0877-2685387、15187705240
电子邮件： /                            电子邮件：yxhyzx@qq.com
2026年5月      日

附件：施工现场专业（管理）人员配备表

	专业岗位
	人员数量最低要求
	岗位资格要求
	岗位要求
	备注

	项目经理
	1人
	是：■

否：□
	专职：■

兼职：□
	提供建造师注册证书、安全生产考核B证，提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）

	技术负责人
	1人
	是：■

否：□
	专职：■

兼职：□
	提供技术职称证书，提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）

	施工员
	3人
	是：■

否：□
	专职：■

兼职：□
	提供相应执（从）业证书，提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）

	安全员
	3人
	是：■

否：□
	专职：■

兼职：□
	提供相应执（从）业证书，提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）

	质量员

（质检员）
	2人
	是：■

否：□
	专职：■

兼职：□ 
	提供相应执（从）业证书，提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）

	标准员
	1人
	是：■

否：□
	专职：□

兼职：■
	提供相应执（从）业证书，提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）

	材料员
	1人
	是：■ 
否：□
	专职：□

兼职：■
	提供相应执（从）业证书，提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）

	机械员
	1人
	是：■ 
否：□
	专职：□

兼职：■
	提供相应执（从）业证书，提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）

	劳务员
	1人
	是：■

否：□
	专职：□

兼职：■
	提供相应执（从）业证书，提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）

	资料员
	1人
	是：■

否：□
	专职：□

兼职：■
	提供相应执（从）业证书，提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）


注：1、表中“岗位资格要求”栏是、否提供岗位证书或培训合格证书的在“□”内涂黑

2、表中“岗位要求”栏专职、兼职的在“□”内涂黑；

3、此表为申请人配置“施工现场专业（管理）人员”最低要求。

第二章 申请人须知

申请人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编   列    内    容

	1.1.2
	招标人
	名称：澄江市城市建设发展有限责任公司

地址：云南省玉溪市澄江市凤麓街道办事处龙润园12幢裙楼(双创园3楼)

联系人：李工

联系电话：18313904451

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：玉溪和业招标咨询有限公司

地址：澄江市振兴路22号粮贸大厦三楼301室

联 系 人：王蕾、金子涵

联系电话：15187705240、0877-2685387

	1.1.4
	项目名称
	玉溪市澄江县2019年棚户区改造建设项目(二期)-海口镇海口片区棚改暨生态移民项目(海口安置区)(一期)施工总承包（重招）

	1.1.5
	建设地点
	项目位于澄江市海口镇海口社区矣马村北侧。

	1.2.1
	资金来源
	其他资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目施工总承包范围包括但不限于：场平及土石方工程、边坡支护、地基与基础、建筑、结构、安装[包括弱电智能化、监控、电气、抗震支架、给排水、消防、暖通、电梯等]、公共区域装饰装修、门窗、栏杆、百叶、装配式、标识标牌、室外道路、室外综合管网、室外照明、园林景观、燃气、围墙及大门、道路热熔标线、停车位、防雷、挡土墙、亮化等工程。本项目属于二次重新招标，原施工单位现已完成约90%的场平及土石方工程、基坑支护工程，以及约24%的基础工程桩。（具体以施工图及工程量清单为准，发包人有调整范围的权利，承包人不得以此提出任何索赔）。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：460日历天。

计划开工日期：        年      月      日

计划竣工日期：        年      月      日

	1.3.3
	质量要求
	工程质量符合《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DJB53/T-23-2014）等国家、行业及地方现行相关标准及规范要求，确保一次性验收合格。

	1.4.1
	申请人资质条件、能力和信誉
	1、申请人须是在中国境内合法注册企业、具有独立法人资格的单位，当前未被建设行政主管部门取消投标资格或限制投标资格，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉资质条件。

2、申请人具备有效的建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效安全生产许可证。

3、财务要求：申请人财务状况良好，提供近三年（2022年～2024年或2023年～2025年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（含财务会计报表），财务会计报表包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和附注（若有）；企业成立不满三年的按实际成立年限提供，成立不满一年的提供银行资信证明或验资报告。
4、人员配置要求：

①拟派项目经理：申请人拟派的项目经理具备二级及以上注册建造师证书（专业为建筑工程），拟派项目经理具备有效的安全生产考核合格证书；且必须注册在申请人本单位，提供有效的注册证书（含注册单位变更记录）并提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）；拟派的项目经理不得担任其他在建建设工程项目的项目经理，且须承诺在今后实施过程中除经招标人允许外不作任何更换（附书面承诺）；

②技术负责人须具备有效的建筑工程专业中级及以上技术职称（原乡镇企业评委会评审取得的职称不予认可）同时提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）；

③专职安全员均须具有有效的安全生产考核合格证（C证）同时提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）；

④其余人员要求详见《施工现场专业（管理）人员配备表》要求。提供建设行政主管部门（含授权部门）颁发的岗位证书或培训合格证书扫描件，同时提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）。

5、信誉要求：自2023年至今，申请人未被建设行政主管部门限制或禁止投标；在信用中国网站无重大税收违法失信记录、无政府采购严重违法失信行为记录、严重失信主体名单记录；在中国执行信息公开网未被列为失信被执行人；申请人须自行承诺或提供相关证明材料。

6、农民工工资保障要求：申请人工资支付信用良好，承诺近三年未拖欠农民工工资，提供承诺函。

7、本次资格预审不接受联合体资格预审申请。

	1.4.2
	是否接受联合体资格预审申请
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

	2.2.1
	申请人要求澄清

资格预审文件的截止时间
	资格预审文件递交截止日期2日前，所有获取了资格预审文件的潜在申请人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn），通过网络在线方式进行提问，招标人或招标代理需对所有潜在申请人进行统一回复。

	2.2.2
	招标人澄清

资格预审文件的截止时间
	资格预审文件递交截止日期3日前，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn）统一通过网络向潜在申请人发布，且申请人不须回函确认，所有获取了资格预审文件的潜在申请人登录云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn）凭企业身份认证数字证书查看澄清内容。

	2.2.3
	申请人确认收到

资格预审文件澄清的时间
	申请人自行登录云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清

	2.3.1
	招标人修改

资格预审文件的截止时间
	资格预审文件递交截止日期3日前，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn）统一通过网络向潜在申请人发布，且申请人不须回函确认，所有获取了资格预审文件的潜在申请人登录云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn）凭企业身份认证数字证书查看澄清内容。

	2.3.2
	申请人确认收到

资格预审文件修改的时间
	申请人自行登录云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn）获取修改内容，无须回复确认已收到该修改。

	3.1.1
	申请人需补充的其他材料
	/

	3.2.4
	近年财务状况的年份要求
	提供近三年（2022年～2024年或2023年～2025年）

	3.2.5
	近年完成的类似项目的

年份要求
	2021年5月至今

	3.2.7
	信誉要求的年份要求
	2023年至今

	3.3.1
	签字或盖章要求
	按照资格预审申请文件格式，采用企业、法定代表人电子签章及数字证书电子签名。
注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

	3.3.2
	资格预审申请文件副本份数
	申请人通过资格预审后提供1份纸质申请文件。

	3.3.3
	资格预审申请文件的装订要求
	网上递交的资格预审申请文件应使用数字证书进行加密。

	4.1.2
	封套上写明
	网上递交的资格预审申请文件应使用数字证书进行加密。

	4.2.1
	申请截止时间
	    年     月     日     时     分

	4.2.2
	递交资格预审申请文件的地点
	2026年5月  日上午09:00

逾期上传的资格预审申请文件，招标人不予受理

	4.2.3
	是否退还资格预审申请文件
	否

	5.1.2
	审查委员会人数
	评标委员会人数：五人及以上单数，其中招标人代表不超过总人数的1/3。

评标专家确定方式：专家从《云南省综合评标专家库》中随机抽取。

注：特殊情况经审批后确定。

	5.2
	资格审查方法
	有限数量制，当通过详细审查的申请人超过 9 家时，按评分标准得分从高到低顺序，选择通过资格预审的申请人限定为9家。当通过详细审查的申请人不超过9家（含9家）且不少于3家时，则全部申请均通过资格预审。

	6.1
	资格预审结果的通知时间
	资格预审评审结束后，招标人将在3个工作日内向所有申请人发出资格预审结果通知书。

	6.3
	资格预审结果的确认时间
	资格预审评审结束后，招标人将在3 个工作日内发出资格预审结果通知书，并在5 个工作日内完成公示及通知工作。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1.1
	本项目的招标投标活动应当接受澄江市住房和城乡建设局及招标人监督部门依法实施的监督。

	9.1.2
	申请人需确保其提供的所有业绩、人员等的真实性，不得虚假应标，若有虚假应标的，提交行政主管部门处罚。

	9.1.3
	《施工现场专业（管理）人员配备表》详见资格预审公告附件。

	9.1.4
	各申请人在招标阶段的各项承诺及违约承诺不得低于本次资格预审申请文件内作出的承诺及违约承诺，否则其投标将被否决。

	9.1.5
	本项目原施工单位（云南建投第五建设有限公司）在合同履行过程中已发生严重违约，双方存在诉讼纠纷，履约风险极大。本次资格预审不接受原施工单位参与申请，若其参与申请，资格审查不予通过。

	9.1.6
	农民工工资保证措施：

执行《关于深入推进云南省建筑工人实名制管理及工资代发平台应用工作的通知》的要求（申请人须提供书面承诺）。

	9.1.7
	承包范围及内容变更：

若在本合同工程的施工过程中，甲方因本合同工程施工衔接的需要，须对本合同中乙方的承包范围及内容给予适当的增加或减少时，乙方应予以接受，并作为本合同工程的组成部分全面、实际地履行。除非本合同其它条款对此等增加或减少的情况另有规定，乙方不得据此向甲方提出任何索赔或权利主张。

	9.1.8
	项目负责人更换：

项目负责人在实施过程如遇特殊情况需要更换，所更换的项目负责人条件必须不低于投标时项目负责人且必须先通过业主及监理审核书面认可并报行政主管部门备案。

	9.1.9
	社会保险证明：
社会保险证明中缴费单位应与申请人一致。总公司投标时使用的人员，如是分公司缴纳的社会保险，予以认可；如是具有独立法人资格的上级公司、子公司等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险，不予认可。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣承担本标段的申请人提出资格预审申请。

1.1.2 本招标项目招标人：见申请人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见申请人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见申请人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见申请人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见申请人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见申请人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见申请人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见申请人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见申请人须知前附表。

1.4 申请人资格要求

1.4.1申请人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见申请人须知前附表；

（2）财务要求：见申请人须知前附表；

（3）信誉要求：见申请人须知前附表；

（4）项目经理资格：见申请人须知前附表；

（5）其他要求：见申请人须知前附表。

1.4.2申请人须知前附表规定接受联合体申请资格预审的，联合体申请人除应符合本章第1.4.1项和申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格 预审。

1.4.3 申请人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 语言文字

除专用术语外，来往文件均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6 费用承担

申请人准备和参加资格预审发生的费用自理。

2. 资格预审文件

2.1 资格预审文件的组成

2.1.1 本次资格预审文件包括资格预审公告、申请人须知、资格审查办法、资格预审申请文件格式、项目建设概况，以及根据本章第2.2款对资格预审文件的澄清和第2.3款对资格预审文件的修改。

2.1.2 当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 资格预审文件的澄清

2.2.1申请人应仔细阅读和检查资格预审文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在申请人须知前附表规定的时间前以在线署名提交方式登录云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn），要求招标人对资格预审文件予以澄清。

2.2.2 招标人应在申请人须知前附表规定的时间前，以网络形式将澄清内容发给所有购买资格预审文件的申请人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3资格预审文件的澄清和补遗全部通过网络送达，请申请人在开标截止日前，务必查询网站信息，申请人自行登录云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn）获取澄清，如果澄清发出的时间距申请人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响资格预审申请文件编制的，应相应延长提交资格预审申请文件的截止时间。

2.3 资格预审文件的修改

2.3.1 在申请人须知前附表规定的时间前，确需要变更资格预审文件内容的，招标人可主动或在解答申请人提出的澄清问题时对资格预审文件进行修改，并同时报主管部门备案。

2.3.2申请人自行登录云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn）收取修改内容。申请人应在投标截止时间前自行查看“云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn）”中有关该资格预审文件的答疑、补遗内容，无须回复确认已收到该修改。否则，由此引起的投标损失自负。

2.3.3资格预审文件的修改将在“云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn）”发布，资格预审文件的修改作为资格预审文件的组成部分，并具有约束力。但如果修改资格预审文件的时间距提交资格预审申请文件的截止时间不足3天，并且修改内容影响资格预审申请文件编制的，应相应延长提交资格预审申请文件截止时间。

2.3.4资格预审文件、资格预审文件澄清、资格预审文件修改文件内容均以网上发布的为准，当资格预审文件、资格预审文件澄清、资格预审文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

3. 资格预审申请文件的编制

3.1 资格预审申请文件的组成

3.1.1 资格预审申请文件应包括下列内容：

（1）资格预审申请函； 

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）申请人基本情况表；

（5）近年财务状况表；

（6）近年完成的类似项目情况表；

（7）正在施工和新承接的项目情况表；

（8）信誉要求；

（9）其他材料；

（10）技术方案。
3.1.2申请人须知前附表规定不接受联合体资格预审申请的或申请人没有组成联合体的，资格预审申请文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 资格预审申请文件的编制要求

3.2.1资格预审申请文件全部采用电子文档，资格预审申请文件格式为*.BTBJ。资格预审申请单位必须使用《云南省工程建设模块化资格预审文件编制系统》制作编制资格预审申请文件。

如申请人上传的电子资格预审申请文件不符合3.2.1要求或开标时无法读取导入或解密，其资格预审申请文件将不予受理。

3.2.2 法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署。

3.2.3 “申请人基本情况表”应附申请人营业执照或其他主体资格证明及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.2.4“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见申请人须知前附表。

3.2.5“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见申请人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.2.6“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.2.7“信誉要求”应说明相关情况，附相应资料，格式自拟。

3.3 资格预审申请文件的装订、签字

3.3.1申请人应按本章第3.1款和第3.2款的要求，编制完整的资格预审申请文件，并由申请人的法定代表人或其委托代理人按照文件格式要求签字或电子签章或盖单位章。资格预审申请文件中的任何改动之处应加盖电子签章或单位章或由申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见申请人须知前附表。

3.3.2不提交纸质资格预审申请文件；电子版资格预审申请文件的编制、份数及要求请按“附件电子资格预审申请文件编制及报送要求”的规定为准。

4. 资格预审申请文件的递交

4.1 资格预审申请文件的密封和标识

4.1.1申请人应当按照资格预审文件和电子招标投标交易平台的要求加密资格预审申请文件，具体要求见申请人须知前附表。

4.2 资格预审申请文件的递交

4.2.1 申请人应在申请人须知前附表规定的截止时间前递交资格预审申请文件。

4.2.2资格预审申请文件现场解密的地点：详见申请人须知前附表，若为网上智能远程解密，申请人通过下载资格预审文件的电子招标投标交易平台递交电子资格预审申请文件。

4.2.3 除申请人须知前附表另有规定外，申请人所递交的资格预审申请文件不予退还。

4.2.4申请人完成电子资格预审申请文件上传后，电子招标投标交易平台即时向申请人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的资格预审申请文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
5．资格预审申请文件的审查

5.1 审查委员会

5.1.1资格预审申请文件由招标人组建的审查委员会负责审查。审查委员会参照《中华人民共和国招标投标法》第三十七条规定组建。

5.1.2 审查委员会人数：见申请人须知前附表。

5.2 资格审查

审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和第三章“资格审查办法”中规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。没有规定的方法和标准不得作为审查依据。

6. 通知和确认

6.1 通知

招标人在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式将资格预审结果通知申请人，并向通过资格预审的申请人发出投标邀请书。

6.2 解释

应申请人书面要求，招标人应对资格预审结果作出解释，但不保证申请人对解释内容满意。

6.3 确认

通过资格预审的申请人收到投标邀请书后，应在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式明确表示是否参加投标。在申请人须知前附表规定时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。因此造成潜在申请人数量不足3个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

7. 申请人的资格改变

通过资格预审的申请人组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化，使其不再实质上满足第三章“资格审查办法”规定标准的，其投标不被接受。

8. 纪律与监督

8.1 严禁贿赂

严禁申请人向招标人、审查委员会成员和与审查活动有关的其他工作人员行贿。在资格预审期间，不得邀请招标人、审查委员会成员以及与审查活动有关的其他工作人员到申请人单位参观考察，或出席申请人主办、赞助的任何活动。

8.2 不得干扰资格审查工作

申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致其不能通过资格预审。

8.3 保密

招标人、审查委员会成员，以及与审查活动有关的其他工作人员应对资格预审申请文件的审查、比较进行保密，不得在资格预审结果公布前透露资格预审结果，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。 

8.4 投诉

申请人和其他利害关系人认为本次资格预审活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。其他利害关系人是指申请人以外的，与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和个人。

8.4.1投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10日内提出书面投诉。投诉书应当包括：投诉人的名称、地址及有效联系方式；被投诉人的名称、地址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有效线索和相关证明材料。

投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

8.4.2有下列情形之一的投诉不予受理：投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；超过投诉时效的；已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的。

8.4.3申请人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；未中标的申请人有此情形，按照国家法律法规也给予相应的处罚。

8.4.4未尽事宜，按国家有关法律法规、七部委11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《云南省招标投标活动投诉处理办法》的规定执行。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见申请人须知前附表。

第三章 资格审查办法（有限数量制）

资格审查办法前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	通过资格预审的人数
	本次资格预审采用有限数量制。当通过详细审查的申请人超过 9 家时，按评分标准得分从高到低顺序，选择通过资格预审的申请人限定为9家。当通过详细审查的申请人不超过9家（含9家）且不少于3家时，则全部申请均通过资格预审。

	2
	审查因素
	审查标准

	2.1
	初

步

审

查

标

准
	申请人名称
	与营业执照或其他主体资格证明、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	申请函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	申请文件格式
	符合第四章“资格预审申请文件格式”的要求

	
	
	联合体申请人
	本项目不接受联合体

	
	
	法定代表人身份证明书或附法定代表人身份证明的授权委托书
	符合资格预审申请文件格式要求，内容真实有效。

	2.2
	详细审查标准
	营业执照或其他主体资格证明
	具备有效的营业执照或其他主体资格证明

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理资格
	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定

	
	
	技术负责人要求
	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定

	
	
	专职安全员
	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其余人员配备要求
	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定

	
	
	农民工工资保障要求
	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“申请人须知”第1.4.1项规定

	2.3
	评分标准
	评分因素
	评分标准

	
	
	项目经理
（满分6分）
	（1）项目经理具备建筑工程二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格 B 证，得基础分1分；建造师执业等级、专业技术职称每提高一个等级的加1分，此项最高得3分。

（2）近五年（2021年5月至今）以项目经理身份承担过1个类似项目业绩施工经验的得基本分1分，每增加一个加2分，此项最多得3分。

注：类似业绩指建筑面积≥4万平方米或建安工程费≥1.2亿元的房建建筑工程施工。

业绩证明材料为施工合同和竣工验收证明材料。

	
	
	项目技术负责人
（满分6分）
	（1）项目技术负责人持有建筑工程类中级技术职称的，得基础分1分，项目技术负责人专业技术职称每提高一个等级的加1分，此项最高得3分。

（2）近五年（2021年5月至今）以项目经理或技术负责人身份承担过1个类似项目业绩施工经验的得基本分1分，每增加一个加2分，此项最多得3分。
注：类似业绩指建筑面积≥4万平方米或建安工程费≥1.2亿元的房建建筑工程施工。

	
	
	项目管理机构
(满分5分）
	其他施工现场专业（管理）人员配备齐全，均持证并提供社保的得基础分3分，每有1人具备高级技术职称加0.5分，每有1人具备中级技术职称加0.25分，满分5分。

	
	
	工程项目接收方案

(满分28分）
	（1）提供完整、详细的工程项目接收方案，明确接收范围、接收流程、质量验收标准、资料核查要求、问题处置机制、人员配置及岗位职责，承诺配备专业接收团队（明确人员资质、专职在岗），建立接收全过程台账及数字化追溯系统，实现接收数据实时上传、招标人可随时查看调取，同时提供完善的接收保障措施、应急预案及违约处置承诺，内容全面、逻辑清晰、可直接落地执行，得18-28分；
（2）提供较为完整的工程项目接收方案，明确接收核心流程、质量验收要点及主要人员配置，承诺接收团队专职在岗，配备基础接收台账，可实现接收数据定期上传、招标人可查询相关接收记录，提供基本的接收保障措施及问题处置思路，内容较完整、具备可操作性，得7-17分；
（3）仅提供简单的工程项目接收方案，明确基本接收范围及人员安排，承诺完成接收工作，未明确详细验收标准、数据查看机制及完善的保障措施，仅提供基础接收承诺，内容简单、可操作性一般，得1-7分；
（4）未提供工程项目接收方案，或方案无实质内容、未作出任何有效承诺，得0分。

注：方案内容应≤300页，每超过1页的扣0.5分以此类推，扣完为止。

	
	
	资金保障与资金使用计划（15分）
	（1）流动资金保障能力（10分）

承诺为本项目投入充足流动资金，确保连续正常施工，并提供相应的银行存款证明或银行授信或自有资金证明等有效证明材料，流动资金储备≥3个月，得10分，流动资金储备2个月，得8分，流动资金储备1个月，得4分；未提供有效证明材料或未作出有效承诺的，得0分。

（2）资金使用计划（5分）

提供详细、完整、可落地的资金使用计划，包含资金需求测算、月度用款、人工费/材料费/机械费明细、流动资金储备、工程款回收、农民工工资支付计划及资金保障措施的，得5分；计划基本完整得3分；计划简单得1分；未提供得0分。
注：正常施工流动资金储备暂按≥1200万元/月计划。中标后提供证明材料原件供业主核实。

	
	
	项目人员到岗履约措施及承诺(满分10分）
	（1）承诺项目管理班子全部专职在岗、不兼职、不擅自更换、不脱岗，承诺建立标准化工地管理系统，实现人脸识别考勤、人员实时定位、在岗数据自动上传，招标人可随时登录查看、调取到岗情况，并提供详细到岗履约措施、考勤制度、驻场方案、标准化工地实施方案及违约处罚承诺，内容完整可行，得8-10分；

（2）承诺人员专职在岗、不擅自更换，承诺配备标准化工地考勤系统并实现招标人实时查看到岗数据，提供基本到岗措施及考勤方案，内容较完整，得4-7分；

（3）仅承诺人员到岗、不随意更换，未明确标准化工地及实时查看机制，仅提供简单承诺，得1-3分；

（4）未提供承诺或措施，得0分。

	
	
	工期承诺

（满分10分）
	以通过详细审查的所有申请人中承诺的最短工期且不增加工期进度提前费的为计算基准，承诺最短工期的得10 分；

其他申请人得分按下列公式计算：

得分 =（申请人中承诺的最短工期 ÷ 申请人所报工期）× 10
计算结果保留 2 位小数。

	
	
	农民工工资支付信用及管理制度

(满分10分）
	（1）书面承诺足额按月发放农民工工资，逾期违约金不少于20000.00元/天，落实农民工工资专用账户、实名制、分账管理、总包代发、配备劳资专管员全套制度，明确承诺于签订施工合同后15个工作日内提交农民工工资保证金支付凭证至招标人，得 8～10分；

（2）书面承诺足额按月发放农民工工资，逾期违约金不少于10000.00元/天，落实主要农民工工资管理制度，明确承诺于签订施工合同后15个工作日内提交农民工工资保证金支付凭证至招标人，得4-7 分；

（3）承诺简单，未明确时限及违约金，得1～3分。

	
	
	类似业绩

（满分10分）
	申请人于2021年5月至今（以合同签订日期为准）至今承揽过1个类似项目业绩施工经验的得基本分5分，每增加一个加2.5分，此项最多得10分。

注：类似业绩指建筑面积≥4万平方米或建安工程费≥1.2亿元的房建建筑工程施工。

业绩证明材料为施工合同和竣工验收证明材料和竣工验收证明材料。


1. 审查方法

本次资格预审采用有限数量制。审查委员会依据本章规定的审查标准和程序，对通过初步审查和详细审查的资格预审申请文件进行量化打分，按得分由高到低的顺序确定通过资格预审的申请人。通过资格预审的申请人不超过资格审查办法前附表规定的数量。

2. 审查标准

2.1 初步审查标准

初步审查标准：见资格审查办法前附表。

2.2 详细审查标准

详细审查标准：见资格审查办法前附表。

2.3 评分标准

评分标准：见资格审查办法前附表。

3. 审查程序

3.1 初步审查

3.1.1 审查委员会依据本章第2.1款规定的标准，对资格预审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。

3.1.2 审查委员会可以要求申请人提交第二章“申请人须知”第3.2.3项至第3.2.7项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.2 详细审查

3.2.1 审查委员会依据本章第2.2款规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格预审。

3.2.2 通过详细审查的申请人，除应满足本章第2.1款、第2.2款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形： 

（1）不按审查委员会要求澄清或说明的；

（2）有第二章“申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（3）在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

3.3 资格预审申请文件的澄清

在审查过程中，审查委员会可以书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。 

3.4 评分

3.4.1通过详细审查的申请人不少于3个且没有超过本章第1条规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。

3.4.2通过详细审查的申请人数量超过本章第1条规定数量的，审查委员会依据本章第2.3款评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。

4. 审查结果

4.1 提交审查报告

审查委员会按照本章第3条规定的程序对资格预审申请文件完成审查后，确定通过资格预审的申请人名单，并向招标人提交书面审查报告。

4.2 重新进行资格预审或招标

通过详细审查申请人的数量不足3个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

第四章 资格预审申请文件格式

            （项目名称）

资格预审申请文件

申请人：            （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

      年      月      日

目    录

一、资格预审申请函

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书

四、申请人基本情况表

五、近年财务状况表

六、近年完成的类似项目情况表

七、正在施工的和新承接的项目情况表

八、信誉要求

九、其他材料

十、技术方案

一、资格预审申请函

            （招标人名称）：

1、按照资格预审文件的要求，我方（申请人）递交的资格预审申请文件及有关资料，用于你方（招标人）审查我方参加            （项目名称）的投标资格。

2、我方的资格预审申请文件包含第二章“申请人须知”第3.1.1项规定的全部内容。

3、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格预审申请文件中有关财务和技术方面的情况。

4、你方授权代表可通过            （联系人及联系方式）得到进一步的资料。

5、我方在此声明，所递交的资格预审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“申请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

申请人：                            （电子签章）

                             法定代表人或其委托代理人：              （电子签章）

                             电        话：                                 

                             传        真：                                 

                             申请人地址：                                   

                             邮政编码：                                     

                                                      年        月        日

二、法定代表人身份证明

申请人名称：                         

单位性质：                           
成立时间：       年       月       日

经营期限：            
姓名：         性别：          年龄：         职务：         

系                   （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

                             申请人：           （电子签章）

                                     年        月        日

二、授权委托书

本人       （姓名）系       （申请人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改       （项目名称）       标段施工招标资格预审申请文件，其法律后果由我方承担。

    委托期限：       。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
申请人：                      （电子签章）

法定代表人：                      （电子签章）

身份证号码：                            

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：                            

       年       月       日

三、联合体协议书

      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）      标段施工招标资格预审和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、      （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本标段施工招标项目资格预审申请文件、资格预审申请文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照资格预审文件和资格预审文件的各项要求，递交资格预审申请文件和资格预审申请文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日

四、申请人基本情况表

	申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


附：项目管理机构组成表（施工现场专业（管理）人员配备表）

	岗位
	姓名
	性别
	出生年月
	工作年限
	职称
	学历
	岗位证书（资格证书）及编号
	岗位要求

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□

兼职：□

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□

兼职：□

	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□

兼职：□

	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□

兼职：□

	质量员

（质检员）
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□

兼职：□

	标准员
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□

兼职：□

	材料员
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□

兼职：□

	机械员
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□

兼职：□

	劳务员
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□

兼职：□

	资料员
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□

兼职：□

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表应符合资格预审文件中“施工现场专业（管理）人员配备表”要求。

2、表中“岗位要求”一栏，“专职”“兼职”由申请人在“□”内打“√”

    3、拟派人员相应资料附后，如身份证扫描件、岗位证书或培训合格证书或有效证明文件扫描件、职称证（如有）、提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）扫描件等。

项目经理资历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	身份证号
	
	执业证注册编号
	

	毕业学校
	年毕业于                学校               专业

	主要工作经历

	项目名称
	项目所在地
	发包人名称
	发包人地址及电话
	建筑面积、合同价格
	开、竣工日期
	承担的职务
	工程质量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、附项目经理的注册建造师证扫描件、安全考核合格证扫描件、身份证扫描件、职称证扫描件（如有）、学历证扫描件（如有）、提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）扫描件等；

2、附业绩证明材料为施工合同和竣工验收证明材料。
技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	身份证号
	
	执业证注册编号
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	主要工作经历

	项目名称
	项目所在地
	发包人名称
	发包人地址及电话
	建筑面积、合同价格
	开、竣工日期
	承担的职务
	工程质量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：附技术负责人职称证扫描件、身份证扫描件、注册建造师证扫描件（如有）、学历证扫描件（如有）、提供近一年任意连续三个月社保缴纳证明材料予以证明（新成立企业依据实际社保缴纳期限据实提供）扫描件。
五、近年财务状况表

1、开户银行情况

	开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	联系人及职务：

	
	传真：
	电传：


2、近年的资产负债情况

	财务状况

（单位：万元）
	近三年（2022年～2024年或2023年～2025年）

	
	年
	年
	年

	1. 总资产
	
	
	

	2. 流动资产
	
	
	

	3. 总负债
	
	
	

	4. 流动负债
	
	
	

	5. 税前利润
	
	
	

	6. 税后利润
	
	
	


注：投标申请人请附：近三年（2022年～2024年或2023年～2025年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（含财务会计报表），财务会计报表包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和附注（若有）；企业成立不满三年的按实际成立年限提供，成立不满一年的提供银行资信证明或验资报告。
六、近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	建筑面积
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


七、正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	建筑面积
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


信誉要求

自2023年至今，申请人未被建设行政主管部门限制或禁止投标；在信用中国网站无重大税收违法失信记录、无政府采购严重违法失信行为记录、严重失信主体名单记录；在中国执行信息公开网未被列为失信被执行人；申请人须自行承诺或提供相关证明材料。
其他材料

如项目经理承诺书、廉政承诺、近三年未拖欠农民工工资承诺等，格式自拟。

十、技术方案
1、工程项目接收方案

2、资金保障与资金使用计划

3、项目人员到岗履约措施及承诺
4、工期承诺
5、农民工工资支付信用及管理制度

6、其他

第五章 项目建设概况

一、项目说明

项目名称：玉溪市澄江县2019年棚户区改造建设项目(二期)-海口镇海口片区棚改暨生态移民项目(海口安置区)(一期)施工总承包（重招）
建设地点：项目位于澄江市海口镇海口片区。

计划工期：460日历天。

质量要求：工程质量符合《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DJB53/T-23-2014）等国家、行业及地方现行相关标准及规范要求，确保一次性验收合格。

二、建设条件

项目概况：项目位于澄江市海口镇海口片区，项目总用地面积34592.00平方米(约51.89亩)，其中：本次(一期)项目用地面积24316.69平方米（约36.48亩），概算总投资26885.38万元(其中建安工程费18833.06万元)，总建筑面积58901.75平方米，其中地上建筑面积49619.14平方米，地下建筑面积9282.61平方米。共建设13栋8-11层住宅，安置住房472套,车位264个,容积率2.06,建筑密度19.70%,绿地率37.30%。本次(一期)项目估算总投资26885.93万元(其中建安工程费18542.01万元)。

三、建设要求

招标范围：本项目施工总承包范围包括但不限于：场平及土石方工程、边坡支护、地基与基础、建筑、结构、安装[包括弱电智能化、监控、电气、抗震支架、给排水、消防、暖通、电梯等]、公共区域装饰装修、门窗、栏杆、百叶、装配式、标识标牌、室外道路、室外综合管网、室外照明、园林景观、燃气、围墙及大门、道路热熔标线、停车位、防雷、挡土墙、亮化等工程。本项目属于二次重新招标，原施工单位现已完成约90%的场平及土石方工程、基坑支护工程，以及约24%的基础工程桩。（具体以施工图及工程量清单为准，发包人有调整范围的权利，承包人不得以此提出任何索赔）。

其他需要说明的情况

付款方式：承包人每月申报已完合格工程量，经监理、造价、招标人审核确认后，支付当期核定完成工程量价款的80%；项目竣工验收合格并提交完整的竣工验收备案资料后支付至全过程造价单位审核完成工程量的80%；结算审定后付至结算总价的90%；若本项目需进行政府审计或其他二次审计，待二次审计结束后两个月内支付至审计审定金额的97%；若竣工验收后两年内不进行二次审计，竣工验收两年后支付至全过程造价单位审定结算价的97%。剩余3%作为工程质量保证金，质保期满无质量问题一次性无息付清。

若本施工项目需进行政府审计或其他二次审计，承包人需配合完成审计工作，若政府审计或二次审计确定的最终金额低于最终结算且发包人已经支付的金额，对于超付部分承包人需退还，若政府审计或二次审计最终金额高于最终结算且发包人已经支付的金额，则发包人不再另行支付。
合同签订后7个日历天内，中标人提交完整详实、贴合项目实际、符合施工及监管要求的施工组织设计、专项施工方案、整体施工进度计划，逾期违约金1万元/天。
本资格预审阶段不组织潜在申请人集中现场踏勘，后续进入正式招标环节后，将统一组织现场踏勘。

